УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

от  	08.12.2017	  №  1314

в ред. Постановления администрации

муниципального округа город Первомайск

от 22.02.2018  № 252, от 16.03.2018 № 352,

от 27.04.2018 № 533, от 03.07.2018 № 755,

от 01.08.2018 № 953,  от 14.08.2018 № 953,

от 20.11.2018 № 1300 от 24.12.2018 №1506,

от 15.03.2019 №331, от 12.04.2019 № 586,

от 15.07.2019 № 874,от 17.12.2019 № 1459

от 18.02.2020 № 173, от 25.03.2020 № 341

от 15.03.2020 № 527, от 15.05.2020 № 527,

от 08.07.2020 № 704, от 16.09.2020 № 929, от 15.10.2020 № 1091, от 30.12.2020 № 1442,

от 17.02.2021 № 132, от 19.03.2021 №225, от 28.05.2021 № 449, от 29.06.2021 № 564,

от 11.08.2021 №688, от 26.10.2021 № 910, от 22.11.2021 № 1016, от 20.01.2022 № 23,

25.02.2022 № 185, от 12.05.2022 № 456, 22.07.2022 № 769, 02.09.2022 № 976, 07.12.2022 № 1430,

от 23.12.2022 № 1517, от 27.01.2023 № 88, от 20.03.2023 № 286, от 27.06.2023 № 750,

от 30.08.2023 № 1004,от 01.12.2023 № 1531, от 25.12.2023 № 1649, от 26.01.2024  № 128,

от 16.02.2024 №219, от 18.03.2024 № 334, от 08.07.2024 № 774, от 23.12.2024 № 1394,

от 11.02.2025 № 88, от 25.11.2025 № 937, от 26.12.2025 № 1074)

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

(далее – муниципальная  программа)

## 1. Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы | Отдел коммунального и городского хозяйства администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел народного образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования». - Управление архитектуры, капитального муниципального муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. - МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Первомайск Нижегородской области» |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий муниципального округа город Первомайск |  |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2027 годов в один этап |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета муниципального округа г. Первомайск | Общий объем финансирования программы – 249 779 939,32 рублей, в том числе по годам реализации: |  |
|  | 2018 год | 16 589 209,00 |
|  | 2019 год | 14 032 228,59 |
|  | 2020 год | 10 012 731,33 |
|  | 2021 год | 105 091 582,87 |
|  | 2022 год | 46 045 567,44 |
|  | 2023 год | 16 494 260,53 |
|  | 2024 год | 9 298 098,52 |
|  | 2025 год | 9 082 561,04 |
|  | 2026 год | 7 308 000,00 |
|  | 2027 год | 7 880 400,00 |
|  | 2028 год | 7 945 300,00 |
|  | из них: 1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа – 87 173 810,27 рублей в том числе по годам: 2018 - 16 027 825,16 рублей 2019 - 13 742 670,99 рублей 2020 - 7 752 083,33 рублей 2021 – 7 335 954,30 рублей 2022 – 7 242 708,34 рублей 2023 – 5 402 687,59 рублей 2024 – 5 959 143,52 рублей 2025 – 5 787 037,04 рублей 2026 – 5 911 200,00 рублей 2027 – 5 973 800,00 рублей 2028 – 6 038 700,00 рублей из них: 1.1. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета – 10 223 801,05 рублей, в том числе по годам: 2018 - 7177400,09 рублей 2019 - 494734,84 рубля 2020 – 279075,00 рублей 2021 – 264094,36 рублей 2022 – 260737,50 рублей 2023 – 194496,75 рублей 2024 – 214529,17 рублей 2025 – 208333,34 рублей 2026 – 319200,00 рублей 2027 – 376400,00 рублей 2028 – 434800,00 рублей 1.2. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета – 67 251 922,65 рублей, в том числе по годам: 2018 - 6267899,91 рублей 2019 – 11873636,15 рублей 2020 – 6697800,00 рублей 2021 - 6338264,51 рублей 2022 – 6257700,00 рублей 2023 – 4667922,08 рублей 2024 – 5148700,00 рублей 2025 – 5000000,00 рублей 2026 - 5000000,00 рублей 2027 - 5000000,00 рублей 2028 – 5000000,00 рублей 1.3. Средства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 9 698 086,57 рублей, в том числе по годам: 2018 – 2582525,16 рублей 2019 – 1374300,00 рублей 2020 – 775208,33 рублей 2021 – 733595,43 рублей 2022 – 724270,84 рублей 2023 – 540268,76 рублей 2024 – 595914,35 рублей 2025 – 578703,70 рублей 2026 – 592000,00 рублей 2027 – 597400,00 рублей 2028 - 603900,00 рублей 2. Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 17565200,00 рублей, в том числе по годам: 2021 – 17 565 200,00 рублей 3. Расходы на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды за счет средств федерального бюджета – 77965200,00 рублей, из них по годам: 2021 – 50000000,00 рублей 2022 - 27965200,00 рублей из них: 4. Средства муниципального дорожного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 7039307,12 рублей, в том числе по годам: 2021 – 7039307,12 рублей 5. Средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» - 4022817,60 рублей, в том числе: 4.1. Средства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 981817,60 рублей, в том числе по годам: 2021 – 981817,60 рублей 4.2. Инициативный платеж – 41000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 - 41000,00 рублей 4.3. областной бюджет -3000000,00 рублей, в том числе по годам: 2021-3000000,00 рублей 6. Расходы на проведение ремонта дворовых территорий – 18252925,00 рублей, из них: 6.1. Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий за счет субсидии областного бюджета-14602300,00 рублей, в том числе по годам: 2022-2591400,00 рублей 2023-2598900,00 рублей 2024- 2627300,00 рублей 2025-2616700,00 рублей 2026-1117400,00 рублей 2027- 1525300,00 рублей 2028-1525300,00 рублей 6.2. Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области -3650625,00 рублей в том числе по годам: 2022 - 647900,00 рублей 2023 - 649725,00 рублей 2024 - 656825,00рублей 2025 - 654175,00рублей 2026 – 279400,00рублей. 2027 – 381300,00рублей 2028 – 381300,00 рублей |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: -- доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1. -доля реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стремится к 1; - доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; Непосредственные результаты: -благоустроенные общественные пространства увеличится на 6 ед.; -Реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, стремится к 1; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 261 ед. |  |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

На территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменение облика территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Общий анализ благоустройства территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Комфортность проживания в многоквартирных и жилых домах определяется, в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

С целью существенного изменения ситуации планируется проведение комплексного благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, а также озелененных территорий, что в конечном итоге будет способствовать концентрации в городском округе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития муниципального округа, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по направлениям:

-благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

-благоустройство общественных территорий;

-развитие общественных рекреационных территорий;

-реализация лучших проектов создания комфортной городской среды.

### 2.2. Цели и задачи

Стратегической целью муниципальной программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Задачи для достижения поставленной цели:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области;

создание комфортных условий проживания населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на основе проведения благоустройства общественных территорий в границах муниципального округа город Первомайск Нижегородской области;

создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей муниципального округа город Первомайск Нижегородская область.

При решении данных задач предусмотрены финансовая и трудовая формы участия собственников помещений в многоквартирных домах, привлечение добровольцев (волонтеров), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в  границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее-заинтересованные лица) в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области»

### 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2018 - 2028 годов.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

### 2.4. Перечень и краткое описание основных мероприятий

### муниципальной программы

Информация по перечню основных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 1.

Краткое описание перечня основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятие по благоустройству общественных пространств муниципального округа город Первомайск.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (представлен в приложение 3 формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Мероприятие по Благоустройству дворовых территорий муниципального округа город Первомайск.

Благоустройство дворовых территорий - это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных Нижегородской областью в качестве субсидии из федерального бюджета:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей благоустройству (далее-заинтересованные лица), привлечение добровольцев (волонтеров),  трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии согласного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

-финансовое участие заинтересованных лиц;

-софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий.

- решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования комфортной городской среды после вступления в силу Постановления №106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период (представлен в приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

- Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, следующие территории:

- - расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- - собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий муниципального округа город Первомайск,  рекомендуется осуществлять путем массового информирования о проведении мероприятий по благоустройству ходе их реализации общественных обсуждений проектов благоустройства, непосредственного определенного вида работ по благоустройству дворовых территорий жителями многоквартирных домов, формирования мнения о необходимости проведения работ по благоустройству городской среды с целью повышения качества жизни населения.

Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических и индивидуальных предпринимателей в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству изложен в Приложении 4, формируются исходя из фактического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, утвержденных решением городской Думой муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от 24.10.2017 № 23, на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Мероприятие по приведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Нижегородской области.

#### Таблица 1. Перечень основных мероприятий программы

руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Всего финансирование по годам : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цель программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | 16589209,00 | 14032228,59 | 10012731,33 | 105091582,87 | 46045567,44 | 16494260,53 | 9298098,52 | 9082561,04 | 7308000,00 | 7880400,00 | 7945300,00 | 249779939,32 |
| Мероприятие 1. Благоустройство общественных пространств |  | Прочие расходы | 2018 - 2028 | Администрация мог Первомайск, Отдел народного образования администрации гог Первомайск Нижегородской области, МАУД «Центр дополнительного образования» | 16589209,00 | 14032228,59 | 10012731,33 | 105091582,87 | 42801667,44 | 13206175,53 | 50000,00 | 9369,00 | 5911148,94 | 5974344,09 | 6038700,00 | 219716663,76 |
| Мероприятие 2. Благоустройство, ремонт дворовых территорий муниципальногоокруга город Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2020-2028 | Администрация мог Первомайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243900,00 | 3288085,00 | 9248098,52 | 9073192,04 | 1396800,00 | 1906600,00 | 1906600,00 | 30063275,56 |
| Мероприятие 3 Мероприятия по приведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  | прочие расходы | 2020-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4 Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта |  | прочие расходы | 2020-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 5 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения |  | прочие расходы | 2020-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 6 Иные мероприятия по благоустройству |  | прочие расходы | 2020-2028 | Администрация м.о.г. Первомайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно Таблице 2.

Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. |  | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| ##### Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных пространств муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных пространств | доля |  | 0,2 |  | 0,3 |  |  | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Доля реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Благоустройство, ремонт дворовых территорий муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий | доля |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,03 |  | 0,07 |  |  | 0,17 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по приведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля образовательных земельных участков на которых расположены многоквартирные дома от общего количества - % | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических и индивидуальных предпринимателей в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля инвентаризационных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества дворовых территорий - % | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| . Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля иных мероприятий по благоустройству от общего количества мероприятий - % | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ###### Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных пространств муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Непосредственный результат 1 Благоустроенные общественные пространства | ед. | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 7 |  | 7 |  |
| 2 | Непосредственный результат 2 Реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Благоустройство, ремонт дворовых территорий муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Непосредственный результат 3 Отремонтированные дворовые территории из них: | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 16 |  |  | 38 |  |  | 52 | 254 |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт проездов и тротуаров дворовых территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 16 |  |  | 38 |  |  | 52 | 254 |  |  |  |
| Мероприятия по приведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Непосредственный результат 4 Доля площади образованных земельных участков на которых расположены многоквартирные дома от общего количества образованных участков | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических и индивидуальных предпринимателей в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Непосредственный результат 5 Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества – ед. | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Непосредственный результат 6 Количество инвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков | ед | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Непосредственный результат 7 Количество иных мероприятий по благоустройству | ед | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

### 2.6. Меры правового регулирования

Для реализации  мероприятий муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

на реализацию муниципальной программы

### Условием получения субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение администрацией муниципального округа город Первомайск проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету Нижегородской области из федерального бюджета.

### Обязательные требования при получении субсидий:

2.7.1. Проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

2.7.2. Учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

2.7.3. Осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

2.7.4. Включение в муниципальный контракт, договор условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а также условия о предельной дате заключения муниципального контракта по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев продления повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок продления конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

2.7.5.  Проведения соответствующего мероприятия в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий;

2.7.6. Проведения органом местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в рамках муниципальной программы строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

2.7.7. Проведения органом местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2.7.8. Актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

### 2.7.9. Проведения голосования по отбору общественных территорий с учетом положений настоящих Правил.

### 2.8. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации муниципальной программы не принимают участия муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - бюджет муниципального округа город Первомайск).

### 2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального округа город Первомайск, основным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) отражается по форме согласно таблицам 4 и 5.

### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

программы за счет средств бюджета муниципального округа г. Первомайск

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | всего из них: | 16 589 209,00 | 14 032 228,59 | 10 012 731,33 | 105091582,87 | 46045567,44 | 16494260,53 | 9298098,52 | 9082561,04 | 7308000,00 | 7880400,00 | 7945300,00 | 249779939,32 |
|  |  | Администрация мог Первомайск Нижегородской области из них: | 16 589 209,00 | 14 032 228,59 | 10 012 731,33 | 105091582,87 | 46045567,44 | 16494260,53 | 9298098,52 | 9082561,04 | 7308000,00 | 7880400,00 | 7945300,00 | 249779939,32 |
|  |  | Отдел народного образования администрации мог Первомайск Нижегородской области, МАОУ «Центр дополнительного образования» | 17 710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17710,00 |

#### Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ##### Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего из них: | 16 589 209,00 | 14 032 228,59 | 10012731,33 | 105091582,87 | 46045567,44 | 16494260,53 | 9298098,52 | 9082561,04 | 7308000,00 | 7880400,00 | 7945300,00 | 249779939,32 |
|  |  | 1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды за счет федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа | 16027825,16 | 13742670,99 | 7752083,33 | 7335954,30 | 7242708,34 | 5402687,59 | 5959143,52 | 5787037,04 | 5911200,00 | 5973800,00 | 6038700,00 | 87173810,27 |
|  |  | 1.1. Средства областного бюджета | 7177400,09 | 494734,84 | 279075,00 | 264094,36 | 260737,50 | 194496,75 | 214529,17 | 208333,34 | 319200,00 | 376400,00 | 434800,00 | 10223801,05 |
|  |  | 1.2. Средства федерального бюджета | 6267899,91 | 11873636,15 | 6697800,00 | 6338264,51 | 6257700,00 | 4667922,08 | 5148700,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 67251922,65 |
|  |  | 1.3. Средства муниципального округа | 2582525,16 | 1374300,00 | 775208,33 | 733595,43 | 724270,84 | 540268,76 | 595914,35 | 578703,70 | 592000,00 | 597400,00 | 603900,00 | 9698086,57 |
|  |  | 1.4.Средства муниципального округа (сверхсофинансирование) |  |  |  |  |  | 3522151,56 |  |  |  |  |  | 3522151,56 |
|  |  | 2. Расходы на поощрение муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды з |  |  |  | 18885691,15 |  |  |  |  |  |  |  | 18885691,15 |
|  |  | 2.1. Средства мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 1320491,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1320491,15 |
|  |  | 2.2. Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  | 17565200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17565200,00 |
|  |  | 3. Расходы на финансовое обеспечение расходов обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды за счет федерального бюджета и бюджета муниципального округа |  |  |  | 50000000,00 | 27965200,00 |  |  |  |  |  |  | 77965200,00 |
|  |  | 4. Средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 7039307,12 |  |  |  |  |  |  |  | 7039307,12 |
|  |  | 5. Средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  | 4022817,60 |  |  |  |  |  |  |  | 4022817,60 |
|  |  | 5.1. Средства мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 981817,60 |  |  |  |  |  |  |  | 981817,60 |
|  |  | 5.2. Инициативный платеж |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |
|  |  | 5.3. Областной бюджет |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000000,00 |
|  |  | 6. Средства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 561383,84 | 289557,60 | 2260648,00 | 17807812,70 | 7598359,10 | 4320796,38 | 54830,00 | 24649,00 |  |  |  | 32918036,62 |
|  |  | 7. Расходы на проведение ремонта дворовых территорий |  |  |  |  | 3239300,00 | 3248625,00 | 3284125,00 | 3270875,00 | 1396800,00 | 1906600,00 | 1906600,00 | 18252925,00 |
|  |  | 7.1. Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий |  |  |  |  | 2591400,00 | 2598900,00 | 2627300,00 | 2616700,00 | 1117400,00 | 1525300,00 | 1525300,00 | 14602300,00 |
|  |  | 7.2. Средства мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 647900,00 | 649725,00 | 656825,00 | 654175,00 | 279400,00 | 381300,00 | 381300,00 | 3650625,00 |

### 2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением законодательства, либо форс-мажорными обстоятельствами:

- негативное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать отсутствие или неполное финансирование муниципальной программы, не позволяющее при отсутствии финансирования - реализовать, а при неполном финансировании - эффективно и в полной мере реализовать запланированные мероприятия;

- риск с изменением федерального законодательства связан с возможным возникновением необходимости внесения существенных изменений в региональное законодательство, корректировки документов, разработанных для реализации мероприятий муниципальной программы, что повлечет за собой либо отставания от плана реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

Надо отметить, что подобные изменения трудно прогнозируемы, особенно на длительный период времени, поэтому управление рисками, порождаемыми внешней средой, сводится к постоянному мониторингу имеющейся информации и оперативному принятию решений по возможному снижению негативных последствий.

В указанных случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

# 3. Оценка планируемой эффективности программы

Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа города Первомайск Нижегородской области.

В результате реализации программы будет обеспечено создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека в объеме финансирования, выделяемого из федерального бюджета, бюджета области и бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на соответствующие статьи расходов. Планируется формирование комфортной среды проживания  и жизнедеятельности для человека с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. Ожидается увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цель муниципальной программы: Создание комфортных условий проживания населения муниципального округа город Первомайск на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  | Всего из них: | 16 589 209,00 | 14 032 228,59 | 10012731,33 | 105091582,87 | 46045567,44 | 16494260,53 | 9298098,52 | 9082561,04 | 7308000,00 | 7880400,00 | 7945300,00 | 249779939,32 |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных пространств муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  | Всего из них:: | 16 589 209,00 | 14 032 228,59 | 10012731,33 | 105091582,87 | 42801667,44 | 13206175,53 | 50000,00 | 9369,00 | 5911200,00 | 5973800,00 | 6038700,00 | 219716663.76 |
|  |  |  |  |  | 1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды за счет федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа | 16027825,16 | 13742670,99 | 7752083,33 | 7335954,30 | 7242708,34 | 5402687,59 |  |  | 5911200,00 | 5973800,00 | 6038700,00 | 75427629.71 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Средства областного бюджета | 7177400,09 | 494734,84 | 279075,00 | 264094,36 | 260737,50 | 194496,75 |  |  | 319200,00 | 376400,00 | 434800,00 | 9800938,54 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Средства федерального бюджета | 6267899,91 | 11873636,15 | 6697800,00 | 6338264,51 | 6257700,00 | 4667922,08 |  |  | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 57103222,65 |
|  |  |  |  |  | 1.3. Средства гог | 2582525,16 | 1374300,00 | 775208,33 | 733595,43 | 724270,84 | 540268,76 |  |  | 592000,00 | 597400,00 | 603900,00 | 8523468,52 |
|  |  |  |  |  | 1.4.Средства гог (сверхсофинансирование) |  |  |  |  |  | 3522151,56 |  |  |  |  |  | 3522151,56 |
|  |  |  |  |  | 2. Расходы на поощрение муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды з |  |  |  | 18885691,15 |  |  |  |  |  |  |  | 18885691,15 |
|  |  |  |  |  | 2.1. Средства гог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 1320491,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1320491,15 |
|  |  |  |  |  | 2.2. Иные межбюджетные трансферты на поощрение МО образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  | 17565200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17565200,00 |
|  |  |  |  |  | 3. Расходы на финансовое обеспечение расходов обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды за счет федерального бюджета и бюджета муниципального округа |  |  |  | 50000000,00 | 27965200,00 |  |  |  |  |  |  | 77965200,00 |
|  |  |  |  |  | 4. Средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 7039307,12 |  |  |  |  |  |  |  | 7039307,12 |
|  |  |  |  |  | 5. Средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  | 4022817,60 |  |  |  |  |  |  |  | 4022817,60 |
|  |  |  |  |  | 5.1. Средства мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 981817,60 |  |  |  |  |  |  |  | 981817,60 |
|  |  |  |  |  | 5.2. Инициативный платеж |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |
|  |  |  |  |  | 5.3. Областной бюджет |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000000,00 |
|  |  |  |  |  | 6. Средства гог Первомайск Нижегородской области | 561383,84 | 289557,60 | 2260648,00 | 17807812,70 | 7593759,10 | 4281336,38 | 50000,00 | 9369,00 |  |  |  | 32853866,62 |
| 1.1. | Благоустройство общественных пространств муниципального округа город Первомайск | прочие | 2018-2024 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего из них:: | 16027825,16 | 13742670,99 | 7752083,33 | 102921887,87 | 42122488,94 | 9177960,41 |  |  | 5911200,00 | 5973800,00 | 6038700,00 | 209668616,70 |
|  |  |  |  |  | 1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и МП формирование современной городской среды за счет федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа | 16027825,16 | 13742670,99 | 7752083,33 | 7335954,30 | 7242708,34 | 8924839,15 |  |  | 5911200,00 | 5973800,00 | 6038700,00 | 75427629,71 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Средства областного бюджета | 7177400,09 | 494734,84 | 279075,00 | 264094,36 | 260737,50 | 194496,75 |  |  | 319200,000 | 376400,00 | 434800,00 | 9800938,54 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Средства федерального бюджета | 6267899,91 | 11873636,15 | 6697800,00 | 6338264,51 | 6257700,00 | 4667922,08 |  |  | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 57103222,65 |
|  |  |  |  |  | 1.3. Средства муниципального округа | 2582525,16 | 1374300,00 | 775208,33 | 733595,43 | 724270,84 | 540268,76 |  |  | 592000,00 | 597400,00 | 603900,00 | 8523468,52 |
|  |  |  |  |  | 1.4.Средства муниципального округа (сверхсофинансирование) |  |  |  |  |  | 3522151,56 |  |  |  |  |  | 3522151,56 |
|  |  |  |  |  | 2. Расходы на поощрение муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды з |  |  |  | 18885691,15 |  |  |  |  |  |  |  | 18885691,15 |
|  |  |  |  |  | 2.1. Средства гог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 1320491,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1320491,15 |
|  |  |  |  |  | 2.2. Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  | 17565200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17565200,00 |
|  |  |  |  |  | 3. Расходы на финансовое обеспечение расходов обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды за счет федерального бюджета и бюджета муниципального округа |  |  |  | 50000000,00 | 27965200,00 |  |  |  |  |  |  | 77965200,00 |
|  |  |  |  |  | 4. Средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 7039307,12 |  |  |  |  |  |  |  | 7039307,12 |
|  |  |  |  |  | 5. Средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  | 4022817,60 |  |  |  |  |  |  |  | 4022817,60 |
|  |  |  |  |  | 5.1. Средства мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 981817,60 |  |  |  |  |  |  |  | 981817,60 |
|  |  |  |  |  | 5.2. Инициативный платеж |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |
|  |  |  |  |  | 5.3. Областной бюджет |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000000,00 |
|  |  |  |  |  | 6. Средства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 15638117,70 | 6914580,60 | 253121,26 |  |  |  |  |  | 22805819,56 |
| 1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств муниципального округа (дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | прочие | 2018-2025 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего в т.ч: | 561383,84 | 289557,60 | 2260648,00 | 2169695,00 | 679178,50 | 4028215,12 | 50000,00 | 9369,00 |  |  |  | 10048047,06 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расходы местного бюджета | 561383,84 | 289557,60 | 2260648,00 | 2169695,00 | 679178,50 | 4028215,12 | 50000,00 | 9369,00 |  |  |  | 10048047,06 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство, ремонт дворовых территорий муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  | Всего в т.ч: |  |  |  |  | 3243900,00 | 3288085,00 | 9248098,52 | 9073092,04 | 1396800,00 | 1906600,00 | 1906600,00 | 30063175,56 |
|  |  |  |  |  | 1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды за счет федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 5959143,52 | 5787037,04 |  |  |  | 11746180,56 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 214529,17 | 208333,34 |  |  |  | 422862,51 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 5148700,00 | 5000000,00 |  |  |  | 10148700,00 |
|  |  |  |  |  | 1.3. Средства муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 595914,35 | 578703,70 |  |  |  | 1174618,05 |
|  |  |  |  |  | 2. Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа из них: |  |  |  |  | 3239300,00 | 3248625,00 | 3284200,00 | 3286155,00 | 1396800,00 | 1906600,00 | 1906600,00 | 18252925,00 |
|  |  |  |  |  | 2.1. Областной бюджет |  |  |  |  | 2591400,00 | 2598900,00 | 2627300,00 | 2616700,00 | 1117400,00 | 1525300,00 | 1525300,00 | 14602300,00 |
|  |  |  |  |  | 2.2. Средства муниципального округа |  |  |  |  | 647900,00 | 649725,00 | 656825,00 | 654175,00 | 279400,00 | 381300,00 | 381300,00 | 3650625,00 |
|  |  |  |  |  | 3. Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  | 4600,00 | 39460,00 | 4830,00 | 15280,00 |  |  |  | 64170,00 |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | прочие | 2018-2025 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего в т.ч: |  |  |  |  | 3239300,00 | 3248625,00 | 9243268,52 | 9057912,04 | 1396800,00 | 1906600,00 | 1906600,00 | 32918036,62 |
|  |  |  |  |  | 1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды за счет федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 5959143,52 | 5787037,04 |  |  |  | 11746180,56 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 214529,17 | 208333,34 |  |  |  | 422862,51 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 5148700,00 | 5000000,00 |  |  |  | 10148700,00 |
|  |  |  |  |  | 1.3. Средства муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 595914,35 | 578703,70 |  |  |  | 1174618,05 |
|  |  |  |  |  | 2. Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа из них: |  |  |  |  | 3239300,00 | 3248625,00 | 3284200,00 | 3270875,00 | 1396800,00 | 1906600,00 | 1906600,00 | 18252925,00 |
|  |  |  |  |  | 2.1. Областной бюджет |  |  |  |  | 2591400,00 | 2598900,00 | 2627300,00 | 2616700,00 | 1117400,00 | 1525300,00 | 1525300,00 | 14602300,00 |
|  |  |  |  |  | 2.2. Средства муниципального округа |  |  |  |  | 647900,00 | 649725,00 | 656825,00 | 654175,00 | 654200,00 | 654200,00 | 381300,00 | 3650625,00 |
|  |  |  |  |  | 3. Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство дворовых территорий и прилегающих к ним территорий муниципального округа город Первомайск | прочие | 2018-2025 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального округа (благоустройство дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | прочие | 2018-2025 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | Всего в т.ч: |  |  |  |  | 4600,00 | 39460,00 | 4830,00 | 15280,00 |  |  |  | 64170,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  | 4600,00 | 39460,00 |  | 15280,00 |  |  |  | 59340,00 |
|  |  |  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие3 Мероприятия по приведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  |  |  | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта |  |  |  | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | Всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения |  |  |  | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе Перечень дворовых территорий № п/п; Наименование муниципального района/ муниципального округа; Период реализации; Адрес; Источник финансирования. 2022. 1; Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области; 2022; ул. Мира, д.14; Областной бюджет, бюджет муниципального округа город Первомайск. 2; 2022; ул. Мира, д. 16. 3; 2022; ул. Мира, д.18. 4; 2022; ул. Мира, д. 20. 5; 2022; ул. Мира, д. 22. 6; 2022; ул. Мира, д. 24. 7; 2022; ул. Мира, д. 26. 2023. 8; Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области; 2023; ул. Мочалина, д. 14; Областной бюджет, бюджет муниципального округа город Первомайск. 9; 2023; ул. Мочалина, д. 16. 10; 2023; ул. Мочалина, д. 14а,. 11; 2023; ул. Мочалина, д. 14б. 12; 2023; ул. Мочалина, д. 14в. 13; 2023; ул. Юбилейная, д. 2а. 14; 2023; ул. Юбилейная, д.2 б. 15; 2023; ул. Мочалина, д. 18. 16; 2023; ул. Мочалина, д. 20. 2024 .. 17; Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 20а; Областной бюджет, бюджет муниципального округа город Первомайск. 18; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 20 б. 19; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д.22а. 20; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 22. 21; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 24. 22; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 24 б. 23; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 26. 24; 2024; г.Первомайск, ул. Мочалина, д. 28. 25; 2024; г.Первомайск, пер. Магистральный, д. 1. 26; 2024; г.Первомайск, пер. Магистральный, д.3. 27; 2024; г.Первомайск, пер. Магистральный, д. 2. 28; 2024; г.Первомайск, пер.Заводской, д.5. 29; 2024; г.Первомайск, ул.Горького, д. 17. 30; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 7; Федеральный бюджет, Областной бюджет, бюджет муниципального округа город Первомайск. 31; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 8. 32; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д.9. 33; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 10. 34; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 14. 35; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 15. 36; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 11. 37; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 12. 38; 2024; с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 13. 2025. 39; Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области; 2025; ул. Мира, д. 1 А; Федеральный бюджет, Областной бюджет, бюджет муниципального округа город Первомайск. 40; 2025; ул. Мира, д. 2А. 41; 2025; ул. Мира, д. 1. 42; 2025; ул. Мира, д. 2. 43; 2025; ул. Мира, д.3. 44; 2025; ул. Мира, д. 4. 45; 2025; ул. Мира, д. 5. 46; 2025; ул. Мира, д.6. 47; 2025; ул. Мира, д. 7; Областной бюджет, бюджет муниципального округа город Первомайск. 48; 2025; ул. Мира, д.9. 49; 2025; ул. Мира, д. 8. 50; 2025; ул. Мира, д.10. 51; 2025; ул. Мира, д. 11. 52; 2025; ул. Мира, д. 12. 2026. 53; Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области; 2026; ул. Социалистическая, д. 2. 54; 2026; ул. Социалистическая, д. 4. 55; 2026; ул. Социалистическая, д.6. 56; 2026; ул. Социалистическая, д. 8. 57; 2026; ул. Социалистическая, д.10. 58; 2026; ул. Социалистическая, д. 12. 59; 2026; ул. Социалистическая, д.14. 60; 2026; ул. Социалистическая, д. 1. 61; 2026; ул. Социалистическая, д.3. 62; 2026; ул. Социалистическая, д. 5. 63; 2026; ул. Социалистическая, д. 7. 64; 2026; ул. Социалистическая, д. 9. 65; 2026; ул. Социалистическая, д.11. 66; 2026; ул. Социалистическая, д. 2а. 67; 2026; ул. Ульянова, д. 6. 68; 2026; ул. Ульянова, д.8. 69; 2026; ул. Ульянова, д. 10. 70; 2026; ул. Ульянова, д. 14. 71; 2026; ул. Калинина, д. 5. 72; 2026; ул. Калинина, д. 7. 73; 2026; ул. Калинина, д. 6. 74; 2026; ул. Калинина, д.8. 75; 2026; ул. Калинина, д.10. 76; 2026; ул. Калинина, д.12. 77; 2026; ул. Калинина, д.14. 78; 2026; ул. Димитрова, д. 13. 79; 2026; ул. Димитрова, д. 15. 80; 2026; ул. Мочалина, д. 2. 81; 2026; ул. Мочалина, д. 4. 82; 2026; ул. Мочалина, д. 4а. 83; 2026; ул. Мочалина, д. 6. 84; 2026; ул. Мочалина, д. 8. 85; 2026; ул. Мочалина, д. 10. 86; 2026; ул. Мочалина, д.12. 87; 2026; пер. Мочалина, д.5а. 88; 2026; пер. Мочалина, д. 1. 89; 2026; ул. Мочалина, д. 12/2. 90; 2026; ул. Мочалина, д. 1. 91; 2026; ул. Мочалина, д.3. 92; 2026; ул. Мочалина, д.5. 93; 2026; ул. Мочалина, д.7. 94; 2026; ул. Мочалина, д.9. 95; 2026; ул. Мочалина, 10а. 96; 2026; ул. Димитрова, д. 21. 97; 2026; ул. Димитрова, д. 23. 98; 2026; ул. Димитрова, д. 25. 99; 2026; пер. Мочалина, д. 7. 100; 2026; пер. Мочалина, д.11. 101; 2026; пер. Мочалина, д. 17. 102; 2026; пер. Мочалина, д. 13. 103; 2026; пер. Мочалина, д.18. 104; 2026; пер. Мочалина, д. 19. 105; 2026; пер. Мочалина, д.21. 106; 2026; ул. Юбилейная, д. 2. 107; 2026; ул. Юбилейная, д.4. 108; 2026; ул. Юбилейная, д.22 б. 109; 2026; ул. Юбилейная, д. 18. 110; 2026; ул. Юбилейная, д.20а. 111; 2026; ул. Юбилейная, д. 20 б. 112; 2026; ул. Юбилейная, д. 26. 113; 2026; ул. Юбилейная, д. 8 а. 114; 2026; ул. Юбилейная, д. 3. 115; 2026; ул. Юбилейная, д. 5. 116; 2026; ул. Юбилейная, д.7. 117; 2026; ул. Магистральная, д. 3. 118; 2026; ул. Магистральная, д.5. 119; 2026; ул. Магистральная, д. 4. 120; 2026; ул. Магистральная, д.6. 121; 2026; г.Первомайск, ул. Мед.городок, д. 1. 122; 2026; г.Первомайск, ул. Мед.городок, д. 2. 123; 2026; г.Первомайск, ул. Мед.городок, д.3. 124; 2026; ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2. 125; 2026; ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4. 126; 2026; ул. 40 лет ВЛКСМ, д.6. 127; 2026; ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8. 128; 2026; ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 10. 129; 2026; ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12. 130; 2026; пер. Димитрова, д. 1. 131; 2026; пер. Димитрова, д. 3. 132; 2026; пер. Димитрова, д. 2. 133; 2026; пер. Димитрова, д.4. 134; 2026; пер. Димитрова, д. 6. 135; 2026; пер. Димитрова, д. 8. 136; 2026; пер. Димитрова, д.2а. 137; 2026; ул. К.Маркса, д. 4. 138; 2026; ул. К.Маркса, д. 6. 139; 2026; ул. К.Маркса, д. 8. 140; 2026; ул. Октябрьская, д. 16. 141; 2026; ул. Октябрьская, д. 18. 142; 2026; ул. Новая, д. 1. 143; 2026; ул. Новая, д. 3. 144; 2026; ул. Новая, д. 7. 145; 2026; ул. Новая, д.9. 146; 2026; ул. Новая, д. 6. 147; 2026; ул. Новая, д. 8. 148; 2026; ул. Новая, д. 14. 149; 2026; ул. Новая, д. 15. 150; 2026; ул. Октябрьская, д. 30. 151; 2026; ул. Калинина, д. 4. 152; 2026; ул. Пролетарская, д. 9. 153; 2026; ул. Циолковского, д. 2. 154; 2026; ул. Циолковского, д.4. 155; 2026; ул. Тургенева , д. 1. 156; 2026; ул. Тургенева , д. 3. 157; 2026; ул. Тургенева , д. 11. 158; 2026; ул. Клубная, д. 1. 159; 2026; ул. Клубная, д. 3. 160; 2026; ул. Ульянова, д. 2а. 161; 2026; ул. Ульянова, д. 2. 162; 2026; ул. Ульянова, д. 4. 163; 2026; ул. Клубная, д. 5. 164; 2026; ул. Гоголя, д. 21. 165; 2026; ул. Коммунистическая, д. 2. 166; 2026; ул. Коммунистическая, д. 4. 167; 2026; ул. Коммунистическая, д. 6. 168; 2026; ул. Коммунистическая, д. 8. 169; 2026; ул. Лесная, д. 33. 170; 2026; ул. Лесная, д. 35. 171; 2026; ул. Лесная, д. 39. 172; 2026; ул. Коммунистическая, д. 1. 173; 2026; ул. Коммунистическая, д.1а,. 174; 2026; ул. Коммунистическая, д. 3. 175; 2026; ул. Коммунистическая, д. 5. 176; 2026; ул. Коммунистическая, д.7. 177; 2026; ул. Коммунистическая, д. 2а. 178; 2026; ул. Коммунистическая, д. 4а. 179; 2026; ул. Коммунистическая, д. 5а. 180; 2026; ул. Коммунистическая, д. 5 б. 181; 2026; ул. Коммунистическая, д. 9. 182; 2026; ул. Коммунистическая, д. 9а. 183; 2026; ул. Коммунистическая, д. 11. 184; 2026; ул. Коммунистическая, д. 9б. 185; 2026; ул. Коммунистическая, д.11а. 186; 2026; ул. Коммунистическая, д. 13 а. 187; 2026; ул. Коммунистическая, д. 17. 188; 2026; ул. Коммунистическая, д. 19,. 189; 2026; ул. Коммунистическая, д. 15а. 190; 2026; ул. Коммунистическая, д. 15б. 191; 2026; ул. Коммунистическая, д.10а. 192; 2026; ул. Коммунистическая, д. 13. 193; 2026; ул. Коммунистическая, д.15. 194; 2026; ул. Октябрьская, д. 52. 195; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 1. 196; 2026; мкр-н Привокзальный, д.3. 197; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 5. 198; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 7. 199; 2026; мкр-н Привокзальный, д.9. 200; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 11. 201; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 13. 202; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 15. 203; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 17. 204; 2026; мкр-н Привокзальный, д.19. 205; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 21. 206; 2026; мкр-н Привокзальный, д.23. 207; 2026; мкр-н Привокзальный, д 25. 208; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 1а. 209; 2026; мкр-н Привокзальный, д.1 б. 210; 2026; мкр-н Привокзальный, д.3 а. 211; 2026; мкр-н Привокзальный, д. 5а. 212; 2026; мкр-н Привокзальный, д.9а. 213; 2026; ул. Октябрьская, д. 56. 214; 2026; ул. Октябрьская, д.58/1. 215; 2026; ул. Октябрьская, д. 60/1. 216; 2026; ул. Октябрьская, д. 58/3. 217; 2026; ул. Октябрьская, д. 60/3. 218; 2026; ул. Октябрьская, д. 60/2. 219; 2026; ул. Октябрьская, д. 62/4. 220; 2026; ул. Октябрьская, д. 62/1. 221; 2026; ул. Октябрьская, д. 62/2. 222; 2026; ул. Октябрьская, д. 64/1. 223; 2026; ул. Октябрьская, д. 64/2. 224; 2026; ул. Октябрьская, д. 66/1. 225; 2026; ул. Октябрьская, д. 66/2. 226; 2026; ул. Октябрьская, д. 66/3. 227; 2026; ул. Дзержинского, д.16а. 228; 2026; ул. Гагарина, д.9. 229; 2026; пер. Пушкина, д.2. 230; 2026; д.Петровка, ул. Молодежная, д. 1. 231; 2026; д.Петровка, ул. Молодежная, д. 2. 232; 2026; д.Петровка, ул. Молодежная, д. 3. 233; 2026; с.Шутилово, ул. Молодежная, д. 1. 234; 2026; с.Шутилово, ул. Молодежная, д. 2. 235; 2026; с.Шутилово, ул. Молодежная, д. 3. 236; 2026; с. Б. Макателем, ул. Молодежная, д. 19. 237; 2026; с. Б. Макателем, ул. Молодежная, д. 20. 238; 2026; с. Б. Макателем, пер. Молодежный, д. 2. 239; 2026; с. Б. Макателем, ул. Молодежная, д. 9 а. 240; 2026; р.п. Сатис, ул. Подлесная, д. 11. 241; 2026; р.п. Сатис, ул. Подлесная, д. 113. 242; 2026; р.п. Сатис, ул. Подлесная, д. 15. 243; 2026; р.п. Сатис, ул. Подлесная, д. 17. 244; 2026; р.п. Сатис, ул. Подлесная, д. 17 а. 245; 2026; р.п. Сатис, ул. Ленина, д. 1. 246; 2026; р.п. Сатис, ул. Ленина, д. 2. 247; 2026; р.п. Сатис, ул. Ленина, д. 10. 248; 2026; п. Берещино, ул. Октябрьская, д. 19. 249; 2026; п. Берещино, ул. Октябрьская, д. 20. 250; 2026; п. Берещино, ул. Октябрьская, д. 21. 251; 2026; п. Берещино, ул. Октябрьская, д. 22. 252; 2026; п. Берещино, ул. Советская, д. 1а. 253; 2026; с. М.Макателем, ул. Советская, д. 1. 254; 2026; с. М.Макателем, ул. Кооперативная, д. 18. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе Адресный перечень общественных территорий муниципального округа город Первомайск, № п/п; Наименование муниципального района/ муниципального округа; Период реализации; Адрес, наименование. 2018. 1; мог Первомайск, Нижегородской области; 2018; ул. Димитрова, парк Лукоморье. 2019. 2; мог Первомайск, Нижегородской области; 2019; г.Первомайск центральная площадь города (пл.Ульянова). 2020. 3; мог Первомайск, Нижегородской области; 2020; Общественная территория в границах улицы Октябрьская (от д.16 до д.24) сквер «Памяти и Славы». 2021. 4; мог Первомайск, Нижегородской области; 2021; Общественная территория в границах улицы Октябрьская(от д.24 до д.34) сквер «Памяти и Славы». 2022. 5; мог Первомайск, Нижегородской области; 2022; ул.Димитрова, пешеходный фонтан. 2023. 6; мог Первомайск, Нижегородской области; 2023; общественная территория в границах улиц Пушкина и Ленина. 2026. 8; мог Первомайск Нижегородской области; 2026; Установка современного игрового комплекса для детей на ул.Коммунистическая в г. Первомайск Нижегородской области.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории муниципального округа город Первомайск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального района/ муниципального округа | Период реализации | Адрес |
| 1 | Муниципальный округ город Первомайск Нижегородской области | 2020 г. | ул. Чкалова, д.2а |
| 2 |  | 2020 г. | ул. Пролетарская, д.3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

Мероприятия

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства

|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |
| 2 | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |
| 3 | Контроль за исполнением заключенных соглашений | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |

».