# Администрация муниципального округа город Первомайск

# Нижегородской области

# Муниципальная программа

# «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

(далее – Программа)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа г. Первомайск

Нижегородской области

от 29.10.2014  № 1109

( в ред. от 26.03.2015 № 282, от 24.04.2015 № 389, от 13.07.2015 № 614,

от 26.08.2015 № 753,  от 29.09.2015 № 864,  от 18.11.2015 № 1060,

от 17.12.2015 № 1211, от 29.12.2015 № 1286,

от 29.01.2016 № 78, от 04.05.2016 № 382, от 18.07.2016 № 673,

от 26.10.2016 №1005, от 08.12.2016 №1157, от 26.12.2016 № 1242, от 21.03.2017 № 252, от 25.04.2017 № 397, от 15.05.2017 №467, от 08.06.2017 № 567, от 10.07.2017 № 667, от 11.08.2017 № 807, от 18.08.2017 № 919,

от 03.10.2017 № 995, от 17.11.2017 № 1190, от 20.12.2017 № 1385,

от 28.12.2017 № 1448, от 22.01.2018 № 82, от 22.02.2018 № 253,

от 16.03.2018 №351, от 27.04.2018 № 539

от 23.05.2018 № 638, от 03.07.2018 № 762, от 01.08.2018 № 885,

от 11.09.2018 № 1053, от 16.10.2018 №1201, от 20.11.2018 № 1304,

от 28.11.2018 № 1378, от 24.12.2018 № 1530, от 25.01.2019 № 119,

от 15.03.2019 № 333, от 29.04.2019 №631, от 03.06.2019 № 751,

от 15.07.2019 № 876, от 08.08.2019,от 18.09.2019 № 1112,

от 24.10.2019 № 1247, от 22.11.2019 № 1362, от 27.12.2019 № 1540,

от 30.01.2020 №104, от 25.02.2020 № 190, от 27.03.2020 № 346,

от 21.05.2020 № 563,  от 15.07.2020 № 725, от 21.09.2020 № 969,

от 19.10.2020 № 1101, от 26.11.2020 №1244, от 30.12.2020 № 1441,

от 26.01.2021 №62, от 02.03.2021 № 174, от 19.03.2021 № 230,

от 13.04.2021 № 309, от 27.05.2021 № 445, от 29.06.2021 № 566,

от 27.07.2021№ 631, от 18.08.2021 № 710, от 21.09.2021 № 810,

от 18.10.2021 № 885, от 11.11.2021 № 977, от 07.02.2022 № 115,

от 01.03.2022 № 205, от 18.03.2022 № 264, от 22.04.2022 № 400,

от 14.06.2022 № 615, от 12.07.2022 № 729, от 22.08.2022 № 911,

от 23.09.2022 № 1071, от 21.10.2022 № 1182, от 30.11.2022 № 1401,

от 12.12.2022 № 1445, от 28.12.2022 № 1559, от 19.01.2023 № 55,

от 16.03.2023 № 277, от 10.05.2023 № 583, от 27.06.2023 № 755,

от 11.08.2023 № 933, от 11.10.2023 № 1197, от 04.12.2023 № 1537,

от 26.12.2023 № 1661, от 24.01.2024 № 83, от 12.03.2024 № 285,

от 08.07.2024 № 776, от 09.10.2024 № 1094, от 23.12.2024 № 1388,

от 24.02.2025 № 131, от 03.07.2025 № 513, от 18.09.2025 № 730,

от 30.12.2025 № 1106, от 19.03.2026 № 193, от 22.06.2026 № 458)

1.ПАСПОРТ программы

| 1.Муниципальный заказчик-координатор Программы | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Соисполнители Программы | Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее - МП «Радуга»), Муниципальное автономное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» (далее – МАУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ»), Общество с ограниченной ответственностью домоуправляющая компания «Первомайская» (далее – ООО ДУК «Первомайская», Товарищество собственников недвижимости «Надежда» (далее – ТСН «Надежда»). |  |
| 3.Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами». 2. Подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области». 3. Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области». 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области». 5. Подпрограмма 5 « Предельные индексы в коммунальной сфере». 6. Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области». 7. Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области». 8.Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017» 9. Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» 10. Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги» 11. Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» 12. Подпрограмма 12 «Увеличение доли автопарка коммунальной техники» |  |
| 4. Цели Программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом. |  |
| 5. Задачи Программы | - обеспечение бесперебойного функционирования бань на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; - создание условий для оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; - совершенствование системы организации похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; - обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан; - соблюдение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги; - обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров - повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей муниципального округа. - обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального округа; - создание комфортных условий проживания граждан; - обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов муниципального округа -оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; -обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности; - предусматривается решение основной задачи снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга. - повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры населения муниципального округа. - Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья |  |
| 6. Этапы и сроки реализация | Программа реализуется в течении 2015-2028 годов в один этап |  |
| 7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 848 466 814 ,60 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 24 030 200,00 |
|  | 2016 | 16 215 059,00 |
|  | 2017 | 41 644 668,97 |
|  | 2018 | 31 083 019,05 |
|  | 2019 | 184 363 527,06 |
|  | 2020 | 157 807 957,26 |
|  | 2021 | 131 506 916,52 |
|  | 2022 | 79 114 171,80 |
|  | 2023 | 210 779 045,02 |
|  | 2024 | 317 172 770,32 |
|  | 2025 | 423 258 926,61 |
|  | 2026 | 83 790 900,36 |
|  | 2027 | 75 658 252,63 |
|  | 2028 | 72 041 400,00 |
|  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 848 466 814,60 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 24 030 200,00 |
|  | 2016 | 16 215 059,00 |
|  | 2017 | 41 644 668,97 |
|  | 2018 | 31 083 019,05 |
|  | 2019 | 184 363 527,06 |
|  | 2020 | 157 807 957,26 |
|  | 2021 | 131 506 916,52 |
|  | 2022 | 79 114 171,80 |
|  | 2023 | 210 779 045,02 |
|  | 2024 | 317 172 770,32 |
|  | 2025 | 423 258 926,61 |
|  | 2026 | 83 790 900,36 |
|  | 2027 | 75 658 252,63 |
|  | 2028 | 72 041 400,00 |
|  | из них: 1. Средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 40 779 683,66 руб., в том числе по годам: 2015 – 2849200,00 руб.; 2016 – 2411602,00 руб.; 2017 - 10266987,78 руб. 2018 – 4000000,00 руб. 2019 – 9112262,40 руб. 2020 – 12139631,48 руб. - средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 12623981,17 руб., в том числе по годам: 2015 – 619700,00 руб.; 2016 – 596430,00 руб.; 2017 – 4176443,23 руб. 2018 – 1250000,00 руб. 2019 – 3189289,40 руб. 2020 – 2792118,54 руб. - средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3066795,23 руб., в том числе по годам: 2015 – 538200,00 руб.; 2016 – 238572,00 руб.; 2017 – 1213060,23 руб.; 2018 – 230000,00 руб.; 2019 – 455 615,00 руб. 2020 – 364190,91 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3516762,23 руб. в том числе по годам: 2015 – 320700,00 руб.; 2016- 141000,00 руб.; 2017 – 1016850,00 руб. 2018 – 520000,00 руб. 2019 – 911228,00 руб. 2020 – 606984,23 руб. - средства областного бюджета – 21599302,12 руб. в том числе по годам: 2015 – 1370600,00 руб.; 2016 - 1435600,00 руб.; 2017 – 3860634,32 руб. 2018 – 2000000,00 руб. 2019 – 4556130,00 руб. 2020 – 8376337,80 руб. 2. Субсидии из областного бюджета – 4872118,49 руб., в том числе по годам: 2016 год - 110800,00 руб. 2017 год – 151300,00 руб. 2018 год – 53888,49 руб. 3. Средства на поддержку формирования современной городской среды – 7000000,00 руб. из них: субсидия областного бюджета – 3370000,00 руб., в том числе по годам: 2017 – 3370000,00руб. -субсидия фед. бюджета – 3630000,00 руб. в том числе по годам: 2017 год – 3630000,00 руб. 4. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1464548,80 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб. 2018- 1000000,00 руб. 2022- 164548,80 5. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 1 225 000,00 рублей, в том числе по годам: 2018- 500000,00 рублей 2019 – 225000,00 рублей 2020 – 500000,00 рублей 6. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов –318648260,00 рублей, в том числе по годам: 2019 - 142 477 040,00 рублей; 2020 – 113259220,00 рублей; 2021 – 62912000,00 рублей 7. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 13981556,45 рублей, в том числе по годам: 2019 – 6373330,00 рублей; 2020 – 5511226,45 рублей; 2021 – 2097000,00 рублей 8. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 6 371 746,22 рублей, в том числе по годам: 2019 – 551 837,50 рублей 2020 – 316 408,72 рублей 2022 – 1 300 000,00рублей 2023 – 600 000,00 рублей 2024 - 1 300 000,00 рублей 2025 – 1 003 500,00 рублей 2026 – 1 300 000,00 рублей 9.Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г. – 9 679691,19 рублей, в том числе по годам: 2020 – 2 629 186,14 рублей 2024 – 2 000 000,00 рублей 2025 – 5 050 505,05 рублей 10 Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании Нижегородской области всего-68467790,20 рублей, из них: Областной бюджет- 50550552,16 рублей из них по годам: 2021 – 611 400,00 рублей 2022 – 11 608 563,92 рублей 2023 – 20 918 400,00 рублей 2024 – 9 165 488,24 рублей 2025- 0,00 рублей 2026 – 6 086 700,00 рублей 2027 – 2 160 000,00 рублей средства бюджета м.о.г. Первомайск – 17 917 238,04 рублей из них по годам: 2021 – 152 850,00 рублей 2022 – 6 311 740,98 рублей 2023 – 7 099 600,00 рублей 2024 – 2 291 372,06 рублей 2025 – 0,00 рублей 2026 – 1 521 675,00 рублей 2027 – 540 000,00 рублей 11 «Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы» – 17218300,00 рублей из них: 11.1 за счет средств областного бюджета – 17021300,00 рублей из них: по годам: 2021 - 7118100,00 рублей 2022 – 2959800,00 рублей 2023 – 6943400,00 рублей 11.2. средства бюджета гог Первомайск – 197000,00рублей из них по годам: 2021-71900,00 рублей 2022-29900,00 рублей 2023 – 95200,00 рублей 12. Расходы на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа г. Первомайск Нижегородской области – 6250000,00 рублей из них по годам: 2021-6250000,00 рублей 12.1. Субсидии на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета 5000000,00 из них по годам: 2021-5000000,00 12.2. Средства бюджета мог Первомайск 1250000,00 из них по годам: 2021-1250000,00 13. Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа, - 24482900,00 рублей, из них по годам: 2022 – 8 672 500,00 рублей. 2023 – 8 111 000,00 рублей 2024 – 7 699 400,00 рублей 13.1. Субсидии за счет областного бюджета – 19586300,00 рублей из них по годам: 2022 – 6 938 000,00 рублей 2023 – 6 488 800,00 рублей 2024 – 6159500,00 рублей 13.2. Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 4896600,00 рублей, из них по годам: 2022 - 1 734 500,00 рублей 2023 – 1 622 200,00 рублей 2024 – 1 539 900,00 рублей 14. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»-– 30 354 761,51 рублей из них по годам: 2022 – 4 415 199,46 рублей 2023 - 8 382 112,39 рублей 2024 – 8 683 250,01 рублей 2025 – 3 700 000,00 рублей 2026 – 5 174 199,65 рублей 14.1.Средства бюджета мог. Первомайск – 9604538,55 рублей в том числе по годам: 2022 – 1 628 365,66 рублей 2023 – 1 947 580,10 рублей 2024 – 2 604 975,00 рублей 2025 – 1 508 128,12 рублей 2026 – 1 915 489,67 рублей 14.2.Инициативный платеж – 1 356 556,92 рублей в том числе по годам: 2022 – 44 152,14 рублей 2023 – 434 532,29 рублей 2024 – 434 162,51 рублей 2025 – 185 000,00 рублей 2026 – 258 709,98 рублей 14.3.Субсидии областного бюджета всего – 19 393 666,04 рублей в т.ч. по годам: 2022 – 2 742 681,66 рублей 2023 – 6 000 000,00 рублей 2024 – 5 644 112,50 рублей 2025 – 2 006 871,88 рублей 2026 -3 000 000,00 рублей 15. Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий – 1 287 176,85 рублей, в том числе по годам: 2023г – 937 176,85 рублей 2025г – 350 000,00 рублей 16. Иные межбюджетные трансферты на выплату з. платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2022г – 60104,00 рублей 17.Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета всего – 237421521,01 рублей из них по годам: 2023год – 6 835 040,00 рублей 2024 год – 96 279 500,00 рублей 2025 год – 134 306 981,01 рублей 18. Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 356 755 135,42 рублей из них по годам: 2023год – 89 943 000,00 рублей 2024 год – 89 943 000,00 рублей 2025год – 176 869 135,42рублей 2026 – 0,00 рублей 19.Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа – 9811368,42 рублей, в том числе по годам: 2022 – 3 597 789,47 рублей 2023 – 3 046 947,37 рублей 2024 – 3 166 631,58 рублей 19.1. Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области- 490568,42 рублей, в том числе по годам: 2022 – 179889,47 рублей 2023 - 152347,37рублей 2024 – 158 331,58 рублей 19.2. Средства областного бюджета – 9 320 800,00 рублей из них по годам: 2022 год – 3 417 900,00 рублей 2023 год – 2 894 600,00 рублей 2024 год – 3 008 300,00 рублей 20. Субсидия на возмещение затрат в связи с ремонтными работами при осуществлении пусконаладочных работ на очистных сооружениях в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области – 2525252,53 рублей, из них: 20.1.за счет областного бюджета – 2500000,00 рублей 2024год – 2500000,00рублей 20.2. за счет средств муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 25252,53 рублей. 2024 год-25252,53 руб. 21. Субсидия на возмещение затрат в связи с ремонтными работами при осуществлении пусконаладочных работ на очистных сооружениях в городском округе город Первомайск Нижегородской области за счет дотации областного бюджета на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости -118918,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 118918,00 рублей 22. Субсидия на возмещение затрат в связи с ремонтными работами при осуществлении пусконаладочных работ на очистных сооружениях в городском округе город Первомайск Нижегородской области за счет дотации областного бюджета на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости -118918,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 118918,00 рублей 23. Расходы по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях – 3475800,00 рублей, их них: 23.1. Субсидия по обеспечению обновления перка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях - 2026 год – 280700,00 рублей 2027 год - 1122800,00 рублей 2028 год – 842100,00 рублей 23.2. средства местного бюджета 2026 год – 70200,00 рублей 2027 год-1160000,00 рублей |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами», всего- 48 228 501,91 рублей, в том числе по годам |  |
|  | 2015 | 3 333 800,00 |
|  | 2016 | 2 690 100,00 |
|  | 2017 | 7 461 374,51 |
|  | 2018 | 4 589 823,56 |
|  | 2019 | 2 985 600,00 |
|  | 2020 | 1 629 005,24 |
|  | 2021 | 2 863 057,21 |
|  | 2022 | 3 005 559,64 |
|  | 2023 | 6 707 162,13 |
|  | 2024 | 3 657 500,46 |
|  | 2025 | 2 233 319,16 |
|  | 2026 | 2 357 400,00 |
|  | 2027 | 2 357 400,00 |
|  | 2028 | 2 357 400,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета всего -48 228 501,91 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 3 333 800,00 |
|  | 2016 | 2 690 100,00 |
|  | 2017 | 7 461 374,51 |
|  | 2018 | 4 589 823,56 |
|  | 2019 | 2 985 600,00 |
|  | 2020 | 1 629 005,24 |
|  | 2021 | 2 863 057,21 |
|  | 2022 | 3 005 559,64 |
|  | 2023 | 6 707 162,13 |
|  | 2024 | 3 657 500,46 |
|  | 2025 | 2 233 319,16 |
|  | 2026 | 2 357 400,00 |
|  | 2027 | 2 357 400,00 |
|  | 2028 | 2 357 400,00 |
|  | из них: 1.средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3708723,60 руб., в том числе по годам: 2017 – 3708723,60 руб.; 1.1.средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1065170,91 руб., в том числе по годам: 2017 – 1065170,91 руб. 1.2.средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 426068,37 руб., в том числе по годам; 2017 – 426068,37 руб. 1.3.средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 356850,00 руб.; в том числе по годам: 2017 – 356850,00 руб. 1.4.субсидии из областного бюджета, в том числе по годам: 2017 – 1860634,32 руб. 2.Субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» всего – 4964241,90 рублей в том числе по годам: 2023 – 4964241,90 рублей из них: 2.1. Средства мог Первомайск Нижегородской области-1716029,80 рублей, в том числе по годам: - 2023-1716029,80 рублей 2.2. Инициативный платеж-248212,10 рублей, в том числе по годам: 2023-248212,10 рублей 2.3. Средства областного бюджета-3000000,00 рублей, в том числе по годам: 2023-3000000,00рублей |  |
|  | подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 6 729 854,46 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 665 100,00 |
|  | 2016 | 613 300,00 |
|  | 2017 | 554 700,00 |
|  | 2018 | 751 672,80 |
|  | 2019 | 723 176,11 |
|  | 2020 | 732 143,15 |
|  | 2021 | 1 059 299,63 |
|  | 2022 | 1 159 002,20 |
|  | 2023 | 471 460,57 |
|  | 2024 | 0,00 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 |
|  | 2028 | 0,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета – 6 729 854,46 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 665 100,00 |
|  | 2016 | 613 300,00 |
|  | 2017 | 554 700,00 |
|  | 2018 | 751 672,80 |
|  | 2019 | 723 176,11 |
|  | 2020 | 732 143,15 |
|  | 2021 | 1 059 299,63 |
|  | 2022 | 1 159 002,20 |
|  | 2023 | 471 460,57 |
|  | 2024 | 0,00 |
|  | 2025 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 |
|  | 2028 | 0,00 |
|  | субсидия из областного бюджета – 262100,00 руб., в том числе по годам: 2016 – 110800,00 руб. 2017 - 151300,00 руб. 2018 – 53888,49 руб. Иные межбюджетные трансферты на выплату з. платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2022-48106,00 рублей |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 22 789 102,53 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 2 804 100,00 |
|  | 2016 | 156 200,00 |
|  | 2017 | 538 384,11 |
|  | 2018 | 1 204 493,63 |
|  | 2019 | 694 500,00 |
|  | 2020 | 2 429 658,33 |
|  | 2021 | 380 265,76 |
|  | 2022 | 3 735 172,00 |
|  | 2023 | 3 324 579,74 |
|  | 2024 | 3 385 037,25 |
|  | 2025 | 1 001 893,20 |
|  | 2026 | 1 493 418,51 |
|  | 2027 | 820 700,00 |
|  | 2028 | 820 700,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета – 22 789 102,53 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 2 804 100,00 |
|  | 2016 | 156 200,00 |
|  | 2017 | 538 384,11 |
|  | 2018 | 1 204 493,63 |
|  | 2019 | 694 500,00 |
|  | 2020 | 2 429 658,33 |
|  | 2021 | 380 265,76 |
|  | 2022 | 3 735 172,00 |
|  | 2023 | 3 324 579,74 |
|  | 2024 | 3 385 037,25 |
|  | 2025 | 1 001 893,20 |
|  | 2026 | 1 493 418,51 |
|  | 2027 | 820 700,00 |
|  | 2028 | 820 700,00 |
|  | из них: 1.Средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1904302,96 рублей., в том числе по годам: 2015 – 586500,00 руб. 2020 – 1317802,96 из них : 1.1. средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области -439594,97 руб., в том числе по годам: 2015 – 136500,00 руб. 2020 – 303094,97 руб.; 1.2. средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области- 94134,18 руб., в том числе по годам: 2015 – 54600,00 руб. 2020 – 39534,18 руб; 1.3. средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской обл. – 103190,58 руб. в том числе по годам: 2015- 37300,00 руб. 2020 – 65890,58 руб 1.4. средства областного бюджета – 1267383,23 руб.в том числе по годам: 2015-358100 рублей. 020 -909283,23 рублей 2. Расходы на выполнение работ по устройству ограждения кладбища за счет бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 549393,77 рублей, в том числе по годам: 2018-458226,63 рублей. 2019 – 91167,14 рублей 3.Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725000,00 рублей, в том числе по годам: 2018- 500000,00 рублей 2019-225000,00 рублей 2020 – 500000,00рублей 4.Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 316408,72 рублей, в том числе по годам: 2020 – 316408,72 рублей. 5. Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» за счет средств областного бюджета и местного бюджета – 9811368,42 рублей, в том числе по годам: 2022 – 3 597 789,47 рублей 2023 – 3 046 947,37 рублей 2024 – 3 166 631,58 рублей 18.1. Средства местного бюджета- 490 568,42 рублей, в том числе по годам: 2022 – 179889,47 рублей 2023 - 152347,37рублей 2024 – 158 331,58 рублей 18.2. Средства областного бюджета – 9 320 800,00 рублей из них по годам: 2022 год – 3 417 900,00 рублей 2023 год – 2 894 600,00 рублей 2024 год – 3 008 300,00 рублей |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 18 570 741,12 руб., в том числе по годом: |  |
|  | 2015 | 688 400,00 |
|  | 2016 | 556 460,00 |
|  | 2017 | 499 291,38 |
|  | 2018 | 1 354 857,51 |
|  | 2019 | 1 912 960,07 |
|  | 2020 | 918 749,00 |
|  | 2021 | 1 219 720,01 |
|  | 2022 | 707 705,42 |
|  | 2023 | 2 913 646,82 |
|  | 2024 | 1 921 233,77 |
|  | 2025 | 2 882 432,67 |
|  | 2026 | 1 552284,47 |
|  | 2027- | 721 500,00 |
|  | 2028 | 721 500,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 18 570 741,12 руб., в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 688 400,00 |
|  | 2016 | 556 460,00 |
|  | 2017 | 499 291,38 |
|  | 2018 | 1 354 857,51 |
|  | 2019 | 1 912 960,07 |
|  | 2020 | 918 749,00 |
|  | 2021 | 1 219 720,01 |
|  | 2022 | 707 705,42 |
|  | 2023 | 2 913 646,82 |
|  | 2024 | 1 921 233,77 |
|  | 2025 | 2 882 432,67 |
|  | 2026 | 1 552284,47 |
|  | 2027- | 721 500,00 |
|  | 2028 | 721 500,00 |
|  | подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» всего-2094900,00 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 2094900,00 |
|  | 2016 | - |
|  | 2017 | - |
|  | 2018 | - |
|  | 2019 | - |
|  | 2020 | - |
|  | 2021 | - |
|  | 2022 | - |
|  | 2023 | - |
|  | 2024 | - |
|  | 2025 | - |
|  | 2026 | - |
|  | 2027 | - |
|  | 2028 | - |
|  | в том числе средства местного бюджета-2094900,00 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 2094900,00 |
|  | 2016 | - |
|  | 2017 | - |
|  | 2018 | - |
|  | 2019 | - |
|  | 2020 | - |
|  | 2021 | - |
|  | 2022 | - |
|  | 2023 | - |
|  | 2024 | - |
|  | 2025 | - |
|  | 2026 | - |
|  | 2027 | - |
|  | 2028 | - |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 96 571 075,54 руб., в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 522 400,00 |
|  | 2016 | 119 900,00 |
|  | 2017 | 275 740,00 |
|  | 2018 | 1 550 000,00 |
|  | 2019 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 |
|  | 2021 | 6 932 278,01 |
|  | 2022 | 20 910 004,90 |
|  | 2023 | 35 141 554,76 |
|  | 2024 | 14 457 662,30 |
|  | 2025 | 6 053 160,57 |
|  | 2026 | 7 908 375,00 |
|  | 2027 | 2 700 000,00 |
|  | 2028 | 0,00 |
|  | том числе средства местного бюджета всего – 96 571 075,54 руб., в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 522 400,00 |
|  | 2016 | 119 900,00 |
|  | 2017 | 275 740,00 |
|  | 2018 | 1 550 000,00 |
|  | 2019 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 |
|  | 2021 | 6 932 278,01 |
|  | 2022 | 20 910 004,90 |
|  | 2023 | 35 141 554,76 |
|  | 2024 | 14 457 662,30 |
|  | 2025 | 6 053 160,57 |
|  | 2026 | 7 908 375,00 |
|  | 2027 | 2 700 000,00 |
|  | 2028 | 0,00 |
|  | из них: 1.Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в мог Первомайск Нижегородской области – 77 464 785,20 рублей из них: 1.1. Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании Нижегородской области Областной бюджет- 50 550 552,16 рублей из них по годам: 2021 – 611 400,00 рублей 2022 – 11 608 563,92 рублей 2023 – 20 918 400,00 рублей 2024 – 9 165 488,24 рублей 2025- 0,00 рублей 2026 – 6 086 700,00 рублей 2027 – 2 160 000,00 рублей 1.2. средства бюджета м.о.г. Первомайск – 17 917 238,04 рублей из них по годам: 2021 – 152 850,00 рублей 2022 – 6 311 740,98 рублей 2023 – 7 099 600,00 рублей 2024 – 2 291 372,06 рублей 2025 – 0,00 рублей 2026 – 1 521 675,00 рублей 2027 – 540 000,00 рублей 2. «Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы» – 17218300,00 рублей из них: 2.1 за счет средств областного бюджета – 17021300,00 рублей из них: по годам: 2021 - 7118100,00 рублей 2022 – 2959800,00 рублей 2023 – 6943400,00 рублей 2.2. средства бюджета гог Первомайск – 197000,00рублей из них по годам: 2021-71900,00 рублей 2022-29900,00 рублей 2023 – 95200,00 рублей |  |
|  | Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 629 560 151,24 руб., в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 13 921 500,00 |
|  | 2016 | 12 079 099,00 |
|  | 2017 | 25 009 761,97 |
|  | 2018 | 21 615 671,55 |
|  | 2019 | 27 905 530,88 |
|  | 2020 | 32 273 250,93 |
|  | 2021 | 35 579 606,62 |
|  | 2022 | 44 421 512,70 |
|  | 2023 | 58 160 491,09 |
|  | 2024 | 77 228 743,37 |
|  | 2025 | 77 268 908,12 |
|  | 2026 | 70 092 522,38 |
|  | 2027 | 66 739 852,63 |
|  | 2028 | 67 263 700,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 629 560 151,24 руб., в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 13 921 500,00 |
|  | 2016 | 12 079 099,00 |
|  | 2017 | 25 009 761,97 |
|  | 2018 | 21 615 671,55 |
|  | 2019 | 27 905 530,88 |
|  | 2020 | 32 273 250,93 |
|  | 2021 | 35 579 606,62 |
|  | 2022 | 44 421 512,70 |
|  | 2023 | 58 160 491,09 |
|  | 2024 | 77 228 743,37 |
|  | 2025 | 77 268 908,12 |
|  | 2026 | 70 092 522,38 |
|  | 2027 | 66 739 852,63 |
|  | 2028 | 67 263 700,00 |
|  | из них: 1. Средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 35 166 657,10 руб., в том числе по годам: 2015 – 2262700,00 руб.; 2016 – 2411602,00 руб.; 2017 – 6558264,18 руб.; 2018 – 4000000,00 руб. 2019 – 9112262,40 руб. 2020 – 10821828,52 руб. - средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 11119215,29 руб., в том числе по годам: 2015 – 483200,00 руб.; 2016 – 596430,00 руб.; 2017 – 3111272,32 руб. 2018 – 1250000,00 руб. 2019 – 3 189 289,40 руб. 2020 – 2489023,57 руб. - средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 2 519435,59 руб., в том числе по годам; 2015 – 483600,00 руб.; 2016 – 238572,00 руб.; 2017 – 786991,86 руб.; 2018- 230000,00 руб.; 2019 – 455 615,00 руб. 2020- 324656,73 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3056721,65 руб. в том числе по годам: 2015 – 283400,00 руб.; 2016- 141000,00 руб.; 2017 – 660000,00 руб. 2018 – 520000,00 руб. 2019 – 911 228,00 руб. 2020 – 541093,65 руб - средства областного бюджета – 18471284,57 руб. в том числе по годам: 2015 – 1012500,00 руб.; 2016 - 1435600,00 руб.; 2017 – 2000000,00 руб. 2018- 2000000,00 руб. 2019 – 4556130,00 руб. 2020 – 7467054,57 руб. 2. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1464548,80 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб. 2018- 1000000,00 руб 2022- 164548,80 руб. 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 6 371 746,22 рублей, в том числе по годам: 2019 – 551837,50 рублей 2020 – 316408,72 рублей 2022 – 1300000,00 рублей 2023 - 600000,00 рублей 2024 – 1300000,00 рублей 2025 – 1003500,00 рублей 2026 – 1300000,00 рублей 4. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 7629186,14 рублей, в том числе по годам: 2020 – 2 629 186,14 рублей 2025 – 5 000 000,00 рублей 5. Расходы на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа г. Первомайск Нижегородской области – 6250000,00 рублей из них: 5.1. субсидии на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета 7000000,00 рублей из них по годам: 2021 – 5 000 000,00 рублей 2024 – 2 000 000,00 рублей 5.2. Средства бюджета мог Первомайск 1 270 202,02 из них по годам: 2021 – 1 250 000,00 рублей 2024 – 20 202,02 рублей 6.Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа, - 24 482 900,00 рублей, из них по годам: 2022 – 8 672 500,00 рублей. 2023 – 8 111 000,00 рублей 2024 – 7 699 400,00 рублей 6.1. Субсидии за счет областного бюджета – 19 586 300,00 рублей из них по годам: 2022 – 6 938 000,00 рублей 2023 – 6 488 800,00 рублей 2024 – 6159500,00 рублей 6.2. Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 4896600,00 рублей, из них по годам: 2022 - 1 734 500,00 рублей 2023 – 1 622 200,00 рублей 2024 – 1 539 900,00 рублей 7. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»-– 30 354 761,51 рублей из них по годам: 2022 – 4 415 199,46 рублей 2023 - 8 382 112,39 рублей 2024 – 8 683 250,01 рублей 2025 – 3 700 000,00 рублей 2026 – 5 174 199,65 рублей в том числе: 7.1.Средства бюджета мог. Первомайск – 9 604 538,55 рублей в том числе по годам: 2022 – 1 628 365,66 рублей 2023 – 1 947 580,10 рублей 2024 - 2 604 975,00 рублей 2025 – 1 508 128,12 рублей 2026 – 1 915 489,67 рублей 7.2. Инициативный платеж – 1 356 556,92 рублей в том числе по годам: 2022 – 44 152,14 рублей 2023 – 434 532,29 рублей 2024 – 434 162,51 рублей 2025 – 185 000,00 рублей 2026 – 258 709,98 рублей 7.3. Субсидии областного бюджета всего – 16 393 666,04 рублей в т.ч. по годам: 2022 – 2 742 681,66 рублей 2023 - 6 000 000,00 рублей 2024 – 5 644 112,50 рублей 2025 – 2 006 871,88 рублей 2026 – 3 000 000,00 рублей 8. Иные межбюджетные трансферты на устройство детских игровых площадок – 337176,85 рублей в том числе по годам: 2023-337176,85 9. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий 937176,85 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 937176,85 рублей. |  |
|  | Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год» всего-7305417,00 руб. 2017 – 7305417,00 рублей из них: - субсидии областного бюджета – 3370000,00 руб. - субсидия федерального бюджета – 3630000,00 руб. |  |
|  | Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» - 279 689,48 рублей |  |
|  | 2018 | 16 500,00 |
|  | 2019 | 18 600,00 |
|  | 2020 | 19 440,00 |
|  | 2021 | 20 300,00 |
|  | 2022 | 21 024,00 |
|  | 2023 | 22 908,00 |
|  | 2024 | 25 198,80 |
|  | 2025 | 27 718,68 |
|  | 2026 | 36 000,00 |
|  | 2027 | 36 000,00 |
|  | 2028 | 36 000,00 |
|  | Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги» - 394 829 665,26 рублей |  |
|  | 2019 | 150 123 160,00 |
|  | 2020 | 119 805 710,61 |
|  | 2021 | 83 452 389,28 |
|  | 2022 | 5 154 190,94 |
|  | 2023 | 6 739 041,91 |
|  | 2024 | 17 772 936,77 |
|  | 2025 | 11 782 235,75 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 2027 |  |
|  | 1. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов – 255736260,00 рублей, в том числе по годам: 2019 - 142 477 040,00 рублей; 2020 – 113 259 220,00 рублей. 2021 – 62 912 000,00 рублей 2022 – 0,00 рублей 2. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 13981556,45 рублей, в том числе по годам: 2019 – 6 373 330,00 рублей; 2020 – 5511226,45рублей. 2021 – 2097000,00 рублей 2022 – 0,00 рублей 2. Субсидия на возмещение затрат в связи с ремонтными работами при осуществлении пусконаладочных работ на очистных сооружениях в городском округе город Первомайск Нижегородской области – 2525252,53 рублей, из них: 2.1.за счет областного бюджета – 2500000,00 рублей 2024год – 2500000,00рублей 2.2. за счет средств местного бюджета-25253,53 рублей 2024 год – 25252,53 рублей 3. Субсидия на возмещение затрат в связи с ремонтными работами при осуществлении пусконаладочных работ на очистных сооружениях в городском округе город Первомайск Нижегородской области за счет дотации областного бюджета на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости -118918,00 рублей, в том числе по годам: 2024 год – 118918,00 рублей |  |
|  | Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» всего - 618 031 916,06 рублей всего в том числе по годам: |  |
|  | 2023 | 97 298 200,00 |
|  | 2024 | 198 724 457,60 |
|  | 2025 | 322 009 258,46 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 1.Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета всего – 237421521,01 рублей из них по годам: 2023год – 6 835 040,00 рублей 2024 год – 96 279 500,00 рублей 2025 год – 134 306 981,01 рублей 2. Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 356 755 135,42 рублей из них по годам: 2023год – 89 943 000,00 рублей 2024 год – 89 943 000,00 рублей 2025год – 176 869 135,42рублей 2026 – 0,00 рублей |  |
|  | Подпрограмма 12 «Увеличение доли автопарка коммунальной техники» - 3475800,00 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2026 | 350 900,00 |
|  | 2027 | 2 282 800,00 |
|  | 2028 | 842 100,00 |
|  | Расходы по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях – 3475800,00 рублей, их них: 1. Субсидия по обеспечению обновления перка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях - 2026 год – 280700,00 рублей 2027 год - 1122800,00 рублей 2028 год – 842100,00 рублей 2. средства местного бюджета 2026 год – 70200,00 рублей 2027 год-1160000,00 рублей |  |
|  | По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: - увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен; - сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3 %; - функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м; - наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью 860 м - достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100% - совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс - Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"- 35,3 % - Возмещение затрат на уличное освещение 100 % - Возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на 100% Непосредственные результаты: - Общее количество снесенных аварийных многоквартирных домов 30 единиц. -Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области-98% - Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: - увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен; - сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3 %; - функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м; - наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью 860 м - достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100% - совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс - Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"- 35,3 % - Возмещение затрат на уличное освещение 100 % - Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству 100% - Доля модернизированных детских игровых площадок 0,95% - Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории муниципального округа город Первомайск 100 %; -Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области - 98 % - Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год. Непосредственные результаты 1. Возмещение затрат на уличное освещение 100 % 2. Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству 100% 3. Увеличения детских игровых площадок на 15 ед. 4. Увеличение отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории муниципального округа на 5 ед. |  |

## 2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

Дежурно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа город Первомайск  (далее – ДДС ЖКХ) функционирует с 2006 года. ДДС ЖКХ обеспечивает постоянный контроль за бесперебойной работой жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, принимает необходимые оперативные меры по предупреждению и устранению перебоев в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении, водоотведении,  а также благоустройству и санитарной очистке, вывозу бытовых отходов и мусора на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

ДДС ЖКХ  решает следующие основные задачи:

- Прием от населения, дежурно-диспетчерских служб жилищно-коммунальных организаций сообщений о нарушениях режима работы жилищно-коммунального  хозяйства;

- Информирование населения о плановых работах, технологических нарушениях в системе ЖКХ муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Целью ДДС ЖКХ является своевременное предоставление полной и достоверной информации главе местного самоуправления, главе администрации муниципального округа город Первомайск. На финансирование мероприятий, направленных на обеспечение функционирования ДДС ЖКХ, направлена реализация мероприятий подпрограммы 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области».

Так же не мало важную роль на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области играют услуги бань. До 2014 года на территории муниципального округа г.Первомайск Нижегородской области было 3 общественные бани. В 2014 году прекратила свою деятельность баня, находящаяся по адресу: Нижегородская область, г.Первомайск, п.Берещино, ул. Октябрьская, д. 3. При этом были созданы условия для обеспечения жителей п. Берещино услугами бани путем доставки их в город Первомайск. Обеспечить условия для бесперебойного функционирования бань на территории муниципального округа город Первомайск удастся за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами».

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения муниципального округа город Первомайск. Ежегодно практически все население муниципального округа посещает кладбища, чтобы почтить память умерших родных и близких им людей.

Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ удастся обеспечить за счет реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

В соответствии со статьей 158 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» позволит обеспечить сохранность многоквартирных домов муниципального округа город Первомайск и улучшить комфортность проживания в них граждан.

Сфера предоставления коммунальных услуг является важнейшей составляющей экономики и одним из факторов, непосредственно влияющих на качество жизни населения. Вместе с ростом цен на сырье и энергоносители ежегодно увеличиваются тарифы на услуги коммунального комплекса. С целью защиты граждан применяются предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги. При этом у исполнителей коммунальных услуг возникают выпадающие доходы. Мероприятия подпрограммы 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» направлены на возмещение за счет средств местного бюджета выпадающих доходов исполнителям коммунальных услуг.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Мероприятия подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» позволит использовать освободившиеся земельные участки под строительство новых объектов недвижимости.

Подпрограмма 7. Согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация освещения улиц относится к вопросам местного значения.

Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения (оплата электроэнергии, израсходованной на наружное освещение, амортизация объектов наружного освещения, оплата труда работников, занятых обслуживанием сетей наружного освещения, и т.п.) должны возмещаться за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете соответствующего уровня, вне зависимости от того, на чьем балансе находятся объекты уличного освещения.

На территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области  деятельность по озеленению и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов осуществляет МП «Радуга». Затраты на проведение данных мероприятий возмещаются за счет средств местного бюджета.

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города.

Общий анализ благоустройства территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства общественных пространств.

Целью Подпрограммы 9 является создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Управление муниципальным имуществом муниципального округа город Первомайск Нижегородской области является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального округа город Первомайск Нижегородской области зависит объем поступлений в бюджет муниципального округа.

Плата за наем является доходом бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда (далее - наниматель). Начисление платы за наем осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Кустовой вычислительный центр (далее - КВЦ) на основании муниципального контракта, заключенного с администрацией.

КВЦ  за обусловленную плату принимает на себя обязательства по оказанию администрации полного комплекса информационно-расчётных услуг:

- Организация ведения базы данных нанимателей имущества администрации;

-  Обработка платежей нанимателей имущества администрации;

-  Расчёт начисления за каждое муниципальное жилое помещение;

-  Формирование и печать (выпуск) платёжных документов (счётов) в полном объёме;

-  Формирование дополнительных отчётов по запросу администрации.

Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов.

Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.

Реализация мероприятий Подпрограммы 10 направлена на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг водоотведения, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и улучшение экологической ситуации.

Реализация мероприятий Подпрограммы 11 направлена на строительство и реконструкцию объектов социальной, инженерной и коммунальной  инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации, повышающих обеспеченность населения муниципального округа  объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.

2.2. Цели и задачи

Целью Программы на период до 2028 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение бесперебойного функционирования бань на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области;

- создание условий для оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской  области;

- совершенствование системы организации похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- соблюдение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги;

- обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров

- повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей муниципального округа.

- обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального округа;

- создание комфортных условий проживания граждан;

- обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов муниципального округа

-оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области;

-обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности;

- предусматривается решение основной задачи снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.

- улучшение экологического состояния реки Волги.

- Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной  инфраструктуры населения муниципального округа.

- Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2015 – 2028 годов в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» представлен в таблице 1

«Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выпол нения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель Программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 31083019,05 | 184363527,06 | 157807957,26 | 131506916,52 | 79114171,80 | 210779045,02 | 317172770,32 | 423258926,61 | 83790900,36 | 75658252,63 | 72041400,00 | 1848466814,60 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» |  |  | 2015-2026 | МП «Радуга» | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3657500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| мероприятие 1.1 Ремонт бани р.п.Сатис |  | прочие расходы | 2015-2026 | МП «Радуга» | 102200,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015-2026 | МП «Радуга» | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1987062,56 | - | - |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
| мероприятие 1.3. Предоставление субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг бань населению муниципального округа по тарифам, регулируемым администрацией |  | прочие расходы | 2015-2026 | МП «Радуга» МП «Первомайское ПАП» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,84 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 34587221,10 |
| Мероприятие 1.4. Экспертиза сметной документации на ремонт бани |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
| Мероприятие 1.5. Разработка сметной документации |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
| .Мероприятие 1.6. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545125,55 | 17254.36 |  |  |  | 1562379.91 |
| Подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно- диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  | 2015-2026 | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 41460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ |  | прочие расходы | 2015-2026 | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  | 2015-2027 | Администрация мог Первомайск Ниж. области МП «Радуга» МКУ «Благоустройство» | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
| мероприятие 3.1. Строительство муниципального кладбища для города Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
| мероприятие 3.2. Содержанием мест захоронения |  | прочие расходы | 2015-2027 | МАУ «Благоустройство» | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 244500,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
| мероприятие 3.3. Устройство ограждения кладбища |  | прочие расходы | 2015-2028 | МАУ «Благоустройство» | 581500,00 | - | - | 958226,63 | 450000,00 | 2262402,96 |  | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9098034,83 |
| Мероприятие 3.4. Экспертиза сметной документации |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 5000,00 | - | - | 12567,00 |  | 5130,00 |  | 9072,00 | 9200,00 |  |  |  |  |  | 40969,00 |
| Мероприятие 3.5. Проведение работ по инвентаризации мест захоронений и погребений |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 1552284,47 | 1539694,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| Основное мероприятие 4.1. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,23 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 8356634,91 |
| Основное мероприятие 4.2. Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166- З |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Ремонт муниципальных квартир |  | Прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 | 0,00 | 10009106,21 |
| Подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 2094900,0 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| мероприятие 5.1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 | 0,00 | 96571075,54 |
| Основное мероприятие 6.1.Снос аварийных многоквартирных домов и хозяйственных построек |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 500000,00 | - | - | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000,00 | 11456860,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 76870950,77 |
| Основное мероприятие 6.2 Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания его аварийным, подлежащим сносу |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
| Основное мероприятие 6.3. Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| Основные мероприятия 6.4. Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | - | - | 24000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Основное мероприятие 6.5.Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Основное мероприятие 6.6. «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда» |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
| Основное мероприятие 6.7. Обследование технического состояния нежилого здания |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.8. разработка проекта на организацию работ по сносу аварийного нежилого здания |  | прочие расходы | 2024-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.9. Снос аварийных нежилых зданий |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 | 32273250,93 | 35579606,62 | 44421512,70 | 58160491,09 | 77228743,37 | 77268908,12 | 70092522,38 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
| Основное мероприятие 7.1. Организация освещения улиц |  | прочие расходы | 2015-2028 | МП «Радуга» МП «Благоустройство»; МАУ «Благоустройство» | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8996300,00 | 10290500,00 | 9598039,70 | 17703734,63 | 10757041,79 | 15993914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 179802343,82 |
| Основное мероприятие 7.2 Осуществление прочих мероприятий по благоустройству |  | прочие расходы | 2015-2027 | МАУ «Благоустройство» | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 | 6406535,43 | 10961244,81 | 14529042,85 | 20804911,84 | 35164074,41 | 44630528,89 | 40704599,54 | 43559352,63 | 43687300,00 | 285118521,51 |
| Основное мероприятие 7.3. Устройство, ремонт детских игровых площадок, ограждений |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация МАУ «Благоустройство» | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 | 1353918,89 | 17280,00 | 4415199,46 | 4528643,64 | 5724154,08 |  | 1300000,00 |  |  | 23401495,98 |
| Основное мероприятие 7.4. Приобретение объектов основных средств |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация | - | - | 4647349,99 | 732990,00 | 434210,50 | - | 111903,00 |  | 500000,00 |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
| Основное мероприятие 7.5. Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация | - | - | 6558264,18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 |
| Основное мероприятие 7.6. Устройство и ремонт памятников, обелисков и мемориальных комплексов на территории городского округа город Первомайск |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация |  |  | 50000,00 | 4565933,00 |  | 6872826,90 |  | 164548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5262071,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21978722,53 |
| Основное мероприятие 7.7. Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
| Основное мероприятие 7.8. Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
| Основное мероприятие 7.9. Благоустройство общественных пространств на территории м.о.г Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015-2026 | МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  | 5156503,20 | 5513576,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079,93 |
| Основное мероприятие 7.10. Благоустройство фонтана на площади Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области (Капитальный ремонт, ремонт фонтана) |  | прочие расходы | 2015-2027 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  | 4523288,72 |
| Основное мероприятие 7.11. Обеспечение деятельности МАУ «Благоустройство» |  | прочие расходы | 2015-2028 | МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  | 2528353,28 | 5921412,98 | 5583179,80 | 6712644,78 | 7761386,12 | 9651905,40 | 8599767,52 | 8650900,00 | 8656100,00 | 64065649,88 |
| Основное мероприятие 7.12. «Ремонт объектов коммунального комплекса» |  | прочие расходы | 2015-2026 | Администрация |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |
| Основное мероприятие 7.13 Организация борьбы с борщевиком Сосновского |  |  | 2015-2028 | Отдел сельского хозяйства администрации мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 306000,00 | 282000,00 | 282400,00 | 0,00 |  | 1470400,00 |
| Основное мероприятие 7.14 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» в том числе приобретение механизированной техники |  |  | 2015-2027 | Отдел коммунального и городского хозяйства МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
| Подмероприятие 7.14.1. «Содержание объектов благоустройства и общественных пространств» в том числе приобретение механизированной техники |  |  | 2015-2027 | Отдел коммунального и городского хозяйства МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
| Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год» |  | прочие расходы | 2017 | Администрация |  | - | 7305417,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
| Основное мероприятие 8.1. «Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г.Первомайске» |  | прочие расходы | 2017 | Администрация | - | - | 7305417,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
| Подпрограмма 9 Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2017- 2027 | Управление правового и информационного обеспечения администрации | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,800 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| Основное мероприятие 9.1. Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» |  | прочие расходы | 2017- 2028 | Администрация | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,800 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| Подпрограмма 10 Оздоровление Волги |  | прочие расходы | 2019- 2028 | Администрация |  |  |  |  | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
| Основное мероприятие 10.1. Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2019- 2028 | Администрация |  |  |  |  | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
| Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2023-2028 | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
| Основное мероприятие 11.1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт водопроводных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2023-2028 | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  | 97298200,00 | 188724457,60 | 315058749,73 |  |  |  | 601081407,33 |
| Основное мероприятие 11.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2023-2028 | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6950508,73 |  |  |  | 6950507,73 |
| Основное мероприятие 11.3. Реконструкция, кап.ремонт, ремонт и техническое перевооружение систем теплоснабжения |  | прочие расходы | 2023-2028 | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000000,00 |  |  |  |  | 10 000 000,00 |
| Подпрограмма 12 Увеличение доли автопарка коммунальной техники |  | прочие расходы | 2027-2028 | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350900,00 | 2282800,00 | 842100,00 | 3475800,00 |

«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Муниципальная программа | «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства» | Всего | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 31083019,05 | 184363527,06 | 157807957,26 | 131506916,52 | 79114171,80 | 210779045,02 | 317172770,32 | 423258926,61 | 83790900,36 | 75658252,63 | 72041400,00 | 1848466814,60 |
|  |  | Администрация МП «Радуга» МАУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» МАУ Благоустройство» | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 31083019,05 | 184363527,06 | 157807957,26 | 131506916,52 | 79114171,80 | 210779045,02 | 317172770,32 | 432825655,31 | 89118348,75 | 79299700,00 | 71200100,00 | 1866161139,06 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» ООО «ПАП» | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3657500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | МП «Радуга» | 102200,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» ООО «Первомайское ПАП» | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1987062,56 | - | - |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
| мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг бань населению муниципального округа по тарифам регулируемым администрацией муниципального округа | МП «Радуга»; ООО «ПАП» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 345587221,06 |
| мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | Администрация | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
| Мероприятие 1.5. | Разработка сметной документации | Администрация |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
| Мероприятие 1.6. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545125,55 | 17254,36 |  |  |  | 1562379,91 |
| Подпрограмма 2 | «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно- диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | МАУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| мероприятие 2.1. | обеспечение деятельности ДДС ЖКХ | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
| мероприятие 3.1 | Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области | Администрация | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
| мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 244500,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
| мероприятие 3.3. | Устройство ограждения кладбища | Администрация МАУ «Благоустройство» | 581500,00 | - | - | 958226,63 | 450000,00 | 2262402,96 |  | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 | 0,00 | 0,00 |  |  | 9098034,83 |
| мероприятие 3.4. | «Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища» | Администрация | 5000,00 | - | - | 12567,00 |  | 5130,00 |  | 9072,00 | 9200,00 |  |  |  |  |  | 40969,00 |
| Мероприятие 3.5. | Проведение работ по инвентаризации мест захоронений и погребений | Администрация |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 168000,00 |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по кап.ремонту МКД на территории мог Первомайск Нижегородской области» | Администрация | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,23 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 8356634,91 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З | Администрация | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
| мероприятие 4.3 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 |  |  | 10009106,21 |
| Подпрограмма 5 | «Предельные индексы в коммунальной сфере» | Администрация | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| мероприятие 5.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги |  | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 | 0,00 | 96571075,54 |
| мероприятие 6.1 | Снос аварийных многоквартирных домов и хозяйственных построек | Администрация | 500000,00 | - | - | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000,00 | 11456860,30 | 7255100,00 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 76870950,77 |
| мероприятие 6.2 | Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийными, подлежащим сносу | Администрация | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
| мероприятие 6.3 | Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т. ч. по улицам: пер. Пушкина, д. 4 ул. Ленина, д. 19, 21, 23 | Администрация | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| мероприятие 6.4. | Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Администрация | - | - | 24000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Мероприятие 6.5 | Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства | Администрация |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Основное мероприятие 6.6. | «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда» | Администрация |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
| Основное мероприятие 6.7. | Обследование технического состояния нежилого здания | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.8. | Разработка проекта на организацию работ по сносу аварийного нежилого здания | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.9. | Снос аварийных нежилых зданий | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 | 32273250,93 | 35579606,62 | 44421512,70 | 58160491,09 | 77228743,37 | 77268908,12 | 70092522,38 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
| мероприятие 7.1 | Организация освещения улиц | Администрация МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 7736000, 00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8996300,00 | 10290500,00 | 9598039, 70 | 17703734,63 | 10757041,79 | 15993914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 179802343,82 |
| мероприятие 7.2 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству | Администрация МАУ «Благоустройство» | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 | 6406535,43 | 10961244,81 | 14529042,85 | 20804911,84 | 35164074,41 | 44630528,89 | 40704599,54 | 43559352,63 | 43687300,00 | 285118521,51 |
| мероприятие 7.3. | Устройство, ремонт детских игровых площадок, ограждений | Администрация МАУ «Благоустройство» | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8996300,00 | 10290500,00 | 9598039, 70 | 17703734,63 | 10757041,79 | 15993914,00 | 5724154,08 |  | 1300000,00 |  |  | 23401495,98 |
| мероприятие 7.4. | Приобретение объектов основных средств | Администрация | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 | 6406535,43 | 10961244,81 | 14529042,85 | 20804911,84 | 36550955,16 | 29444100,00 | 29452100,00 |  |  | 172819821,07 |
| мероприятие 7.5. | Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Администрация | - | - | 6558264,18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 |
| мероприятие 7.6. | Устройство и ремонт памятников, обелисков и мемориальных комплексов на территории муниципального округа город Первомайск | Администрация МАУ «Благоустройство» |  |  | 50000,00 | 4565933,00 |  | 6872826,90 |  | 1645548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5262071,05 |  |  |  | 23459722,53 |
| мероприятие 7.7. | Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Администрация |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
| мероприятие 7.8. | Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Администрация |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
| Мероприятие 7.9 | Благоустройство общественных пространств на территории м.о.г Первомайск Нижегородской области | Администрация МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  | 5156503,20 | 5513576,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079,93 |
| Мероприятие 7.10 | Благоустройство пл.Ульянова в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области (Капитальный ремонт, ремонт фонтана) | Администрация |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  | 4523288,72 |
| Мероприятие 7.11. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» | МАУ «Благоустройсво» |  |  |  |  |  | 2528353,28 | 5921412,98 | 5583179,80 | 6712644,78 | 7761386,12 | 9651905,40 | 8599767,52 | 8650900,00 | 8656100,00 | 64065649,88 |
| Мероприятие 7.12 | «Ремонт объектов коммунального комплекса», | Администрация |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |
| Мероприятие 7.13 | «Организация борьбы с борщевиком Сосновского» | Администрация |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 306000,00 | 282000,00 | 282400,00 | 0,00 |  | 1470400,00 |
| Мероприятие 7.14. | «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» в том числе приобретение механизированной техники | Администрация |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
| Подмероприятие 7.14.1. | «Содержание объектов благоустройства и общественных пространств» в том числе приобретение механизированной техники | Администрация |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
| Подпрограмма 8. | Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 | Администрация |  |  | 7305417,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
| мероприятие 8.1. | Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске | Администрация |  |  | 7305417,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Администрация | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,800 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| мероприятие 9.1. | Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» | Администрация | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,800 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| Подпрограмма 10 | Оздоровление Волги | Администрация |  |  |  |  | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
| Мероприятие 10.1 | Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области | Администрация |  |  |  |  | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
| Подпрограмма 11 « | «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
| мероприятие 11.1. | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт водопроводных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 97298200,00 | 188724457,60 | 315058749,73 |  |  |  | 601081407,33 |
| мероприятие 11.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6950508,73 |  |  |  | 6950508,73 |
| мероприятие 11.3. | Реконструкция, кап.ремонт, ремонт и техническое перевооружение систем теплоснабжения | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000000,00 |  |  |  |  | 10 000 000,00 |
| Подпрограмма 12 | Увеличение доли автопарка коммунальной техники | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350900,00 | 2282800,00 | 842100,00 | 3475800,00 |

«Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, по годам, (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Программа | «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 31083019,05 | 184363527,06 | 157807957,26 | 131506916,52 | 79114171,80 | 210779045,02 | 317172770,32 | 423258926,61 | 83790900,36 | 75658252,63 | 72041400,00 | 1848466814,60 |
|  |  | расходы местного бюджета из них: | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 31083019,05 | 184363527,06 | 157807957,26 | 131506916,52 | 79114171,80 | 210779045,02 | 315703937,90 | 423258926,61 | 83790900,36 | 75658252,63 | 72041400,00 | 1848466814,60 |
|  |  | 1. средства по местным инициативам мог Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: | 2849200,00 | 2411602,00 | 10266987,78 | 4000000,00 | 9112262,40 | 12139631,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40779683,66 |
|  |  | 1.1. средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа | 320700,00 | 141000,00 | 1016850,00 | 520000,00 | 911228,00 | 606984,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3516762,23 |
|  |  | 1.2. средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа | 538200,00 | 238572,00 | 1213060,23 | 230000,00 | 455615,00 | 364190,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30667795,23 |
|  |  | 1.3. субсидии областного бюджета | 1370600,00 | 1435600,00 | 3860634,32 | 2000000,00 | 4556130,00 | 8376337,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21599302,12 |
|  |  | 1.4. средства бюджета гог Первомайск | 619700,00 | 596430,00 | 4176443,23 | 1250000,00 | 3189289,40 | 2792118,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12623981,17 |
|  |  | 2. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  | 551837,50 | 316 408,72 |  | 1300000,00 | 600000,00 | 1300000,00 | 1003500,00 | 1300000,00 |  |  | 6371746,22 |
|  |  | 3. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета и бюджета гог из них: |  |  |  |  |  | 2629186,14 |  |  |  | 5000000,00 |  |  |  |  | 7629186,14 |
|  |  | 4. Средства на поддержку формирования современной городской среды из них: |  |  | 7000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000000,00 |
|  |  | 4.1. субсидия областного бюджета |  |  | 3370000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. субсидия федерального бюджета |  |  | 3630000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов,передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 300000,00 | 1000000,00 |  |  |  | 164548,80 |  |  |  |  |  |  | 1464548,80 |
|  |  | 6. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 | 225000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225000,00 |
|  |  | 7. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 142477040,00 | 113259220,00 | 62912000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 318648260,00 |
|  |  | 7.1. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета |  |  |  |  | 6373330,00 | 5511226,45 | 2097000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 13981556,45 |
|  |  | 8. иные межбюджетные трансферты на выплату з. платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  | 60104,00 |  |  |  |  |  |  | 60104,00 |
|  |  | 9. Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта память поколений |  |  |  |  |  |  |  | 3597789,47 | 3046947,37 | 3166631,58 |  |  |  |  | 9811368,42 |
|  |  | 9.1 Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3417900,00 | 28946000,00 | 3008300,00 |  |  |  |  | 9320800,00 |
|  |  | 9.2. бюджет муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 179889,47 | 152347,37 | 3008300,00 |  |  |  |  | 490568,42 |
|  |  | 10. Расходы на снос расселенных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 764250,00 | 17920304,90 | 29784970,00 | 11456860,30 |  | 7608375,00 | 2700000,00 |  | 70234760,20 |
|  |  | 10.1 Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 611400,00 | 11608563,92 | 20918400,00 | 9165488,24 |  | 6086700,00 | 2160000,00 |  | 50550552,16 |
|  |  | 10.2. бюджет муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  | 152850,00 | 6311740,98 | 8866570,00 | 2291372,06 |  | 1521675,00 | 540000,00 |  | 19684208,04 |
|  |  | 11. Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
|  |  | 11.1 Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6938000,00 | 6488800,00 | 6159500,00 |  |  |  |  | 19586300,00 |
|  |  | 11.2. бюджет муниципальногоокруга город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 1734500,00 | 1622200,00 | 1539900,00 |  |  |  |  | 4896600,00 |
|  |  | 12. «Расходы на софинансировние разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы». |  |  |  |  |  |  | 7190000,00 | 2989700,00 | 6943400,00 |  |  |  |  |  | 17218300,00 |
|  |  | 12.1. субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 7118100,00 | 2959800,00 | 6943400,00, |  |  |  |  |  | 17021300,00 |
|  |  | 12.2. средства бюджета м.о.г. Первомайск |  |  |  |  |  |  | 71900,00 | 29900,00 | 95200,00 |  |  |  |  |  | 197000,00 |
|  |  | 13. Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 96778040,00 | 186222570,00 | 311176116,43 |  |  |  | 594176726,43 |
|  |  | 13.1. субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 6835040,00 | 96279570,00 | 134306981,01 |  |  |  | 237421591,01 |
|  |  | 13.3Субсидии фонда развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 89943000,00 | 89943000,00 | 176869135,42 |  |  |  | 356755135,42 |
|  |  | 14. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  | 4415199,46 | 8382112,39 | 8683250,01 | 3700000,00 | 5174199,65 |  |  | 30354761,51 |
|  |  | 14.1. субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 2742681,66 | 6000000,00 | 5644112,50 | 2006871,88 | 3000000,00 |  |  | 19393666,04 |
|  |  | 14.2. средства бюджета м.о.г. Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 1628365,66 | 1947580,10 | 2604975,00 | 1508128,12 | 1915489,67 |  |  | 9604538,55 |
|  |  | 14.3 Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  | 44152,14 | 434532,29 | 434162,51 | 185000,00 | 258709,98 |  |  | 1356556,92 |
|  |  | 15. Иные межбюджетные трансферты на устройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  | 937176,85 |  |  |  |  |  | 937176,85 |
|  |  | 16. Расходы на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета и бюджета мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 6250000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6250000,00 |
|  |  | 16.1.за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 5000000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5000000,00 |
|  |  | 16.2. средства бюджета мог Первомайск |  |  |  |  |  |  | 1250000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1250000,00 |
|  |  | 17.Расходы по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350900,00 | 2282800,00 | 842100,00 | 3475800,00 |
|  |  | 17.1. Субсидии по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280700,00 | 1122800,00 | 842100,00 | 2245600,00 |
|  |  | 17.2. Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70200,00 | 1160000,00 | 0 | 1230200,00 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | Всего | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,12 | 3657500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,12 | 3657500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
|  |  | 1. средства по местным инициативам мог Первомайск Нижегородской области тыс.руб.из них: |  |  | 3708723,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3708723,60 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа |  |  | 356850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356850,00 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  | 426068,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426068,37 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  | 1860634,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860634,32 |
|  |  | - средства бюджета муниципальногоокруга город Первомайск |  |  | 1065170,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065170,91 |
|  |  | 2. Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4964241,90 |  |  |  |  |  | 4964241,90 |
|  |  | 2.1. бюджет мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716029,80 |  |  |  |  |  | 1716029,80 |
|  |  | 2.2. Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |  |  | 3000000,00 |
|  |  | 2.3.Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  |  | 248212,10 |  |  |  |  |  | 248212,10 |
| мероприятие 1.1 | 1.1.Ремонт бани р.п.Сатис | Всего | 102200,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 102200,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | Всего | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1987062,56 | 0,00 | - |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
|  |  | расходы местного бюджета | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1987062,56 | 0,00 | - |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
|  |  | из них: - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета муниципального округа | - | - | 1065170,91 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065170,91 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа | - | - | 356850,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 356850,00 |
|  |  | - средства населения, поступившие в бюджет мог Первомайск Нижегородской области | - | - | 426068,37 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 426068,37 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  | 1860634,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1860634,32 |
|  |  | 2. Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4964241,90 |  |  |  |  |  | 4964241,90 |
|  |  | 2.1. бюджет мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716029,80 |  |  |  |  |  | 1716029,80 |
|  |  | 2.2. Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |  |  | 3000000,00 |
|  |  | 2.3.Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  |  | 248212,10 |  |  |  |  |  | 248212,10 |
| мероприятие 1.3. | Субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг бань населению городского округа по тарифам, регулируемым администрацией городского округа | всего | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 34587221,06 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1604800,00 | 1677500,00 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 34587221,06 |
| мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | всего | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
| мероприятие 1.5. | Разработка сметной документации | всего |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
| Мероприятие 1.6. | Реконструкция капитальный ремонт, ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2103446,31 | 17254,36 |  |  |  | 2120700,67 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории мог Первомайск Нижегородской области» | Всего | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
|  |  | расходы местного бюджета | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ | Всего: | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
|  |  | расходы местного бюджета | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
|  |  | из них: субсидия областного бюджета |  | 110800,00 | 151300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262100,00 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты на выплату з. платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | 48106,00 |  |  |  |  |  |  | 48106,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего: | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
|  |  | Средства бюджета мог Первомайск Нижегородской области из них: | 581500,00 |  |  | 458226,63 | 225000,00 | 2232855,19 |  |  | 324147,37 |  |  |  |  |  | 2256754,62 |
|  |  | 1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 | 225000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225000,00 |
|  |  | 2. Средства по местным инициативам из них: | 586500,00 |  |  |  |  | 1317802,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317802,96 |
|  |  | -средства мог Первомайск | 135500,00 |  |  |  |  | 303094,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 439594,97 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет мог Первомайск | 37300,00 |  |  |  |  | 65890,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103190,58 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет городского округа | 54600,00 |  |  |  |  | 39534,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94134,18 |
|  |  | - субсидии областного бюджета | 358100,00 |  |  |  |  | 909283,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267383,23 |
|  |  | 3. За счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности |  |  |  |  |  | 316408,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 316408,72 |
|  |  | 4. Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» из них: |  |  |  |  |  |  |  | 3597789,47 | 3046947,37 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 16644736,84 |
|  |  | 4.1. Средства бюджета гог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 179889,47 | 152347,37 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 382236,84 |
|  |  | 4.2. средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 3417900,00 | 2894600,00 | 950000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 7262500,00 |
| мероприятие 3.1. | Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области | Всего | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
| мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 244500,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
|  |  | расходы местного бюджета из них: | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 244500,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
| мероприятие 3.3. | Устройство ограждения кладбища | Всего из них: | 581500,00 | - | - | 958226,63 | 450000,00 | 2499525,50 | 0,00 | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9098034,83 |
|  |  | Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области из них: | 581500,00 |  |  | 958226,63 | 450000,00 | 2499525,50 | 0,00 | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9179734,83 |
|  |  | 1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 | 225000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225000,00 |
|  |  | 2. Расходы на выполнение работ по устройству ограждения кладбища за счет средств бюджета мог Первомайск |  |  |  |  |  | 128191,28 |  | 129900,00 |  | 108331,58 |  | 0 |  |  | 366422,86 |
|  |  | 3. Средства по местным инициативам из них: |  |  |  |  |  | 1554925,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1554925,20 |
|  |  | -средства муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 357633,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 357633,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет мог Первомайск |  |  |  |  |  | 77747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77747,00 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет городского округа |  |  |  |  |  | 46648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46648,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  | 1072897,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072897,20 |
|  |  | 4. Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2058300,00 |  |  |  |  | 2058300,00 |
|  |  | 5. .за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  | 316408,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 316408,72 |
| мероприятие 3.4. | «Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища » | Всего | 5000,00 | - | - | 12567,00 | 00,00 | 5130,00 |  | 9072,00 | 9200,00 |  |  |  |  |  | 40969,00 |
|  |  | расходы местного бюджета в том числе средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет мог Первомайск Нижегородской области | 5000,0 5000,0 |  |  | 12567,00 | 0,00 | 5130,00 |  | 9072,00 |  |  |  |  |  |  | 40969,00 5000,0 |
| мероприятие 3.5. | Проведение работ по инвентаризации мест захоронений погребений | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |
| Подмероприятие 3.5.1. | Оказание услуг по проведению инвентаризации мест захоронений на кладбищах муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, создание и наполнение справочно-информационной базы данных учета мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
|  |  | расходы местного бюджета | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Всего | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,23 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 8356634,91 |
|  |  | расходы местного бюджета | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540593,82 | 628730,23 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 8356634,91 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах | Всего | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
| Мероприятие 4.3. | Ремонт муниципальных квартир | Всего из них: |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 |  | 10009106,21 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 |  | 10009106,21 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 99424,80 |  |  |  |  |  |  | 99424,80 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 7043,00 |  |  |  |  |  |  | 7043,00 |
| Подпрограмма 5 | «Предельные индексы в коммунальной сфере» | Всего | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2094900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| мероприятие 5.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 96571075,54 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 96571075,54 |
| мероприятие 6.1 | Снос аварийных многоквартирных домов | Всего | 500000,0 | - | - | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000,00 | 11456860,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 83800975,77 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 500000,0 | - | - | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000,00 | 11456860,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 83800975,77 |
| мероприятие 6.2 | Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийным, подлежащими сносу | Всего | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
|  |  | в т. ч. Расходы местного бюджета | 18000,0 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
| мероприятие 6.3 | Обрезка газопровода расселенных домов в г. Первомайске, в т. ч. по улицам: - пер. Пушкина, 4 - ул. Ленина, д.19, 21, 23 | Всего | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| мероприятие 6.4 | Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу | Всего | - | - | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета | - | - | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Мероприятие 6.5. | Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства | Всего |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Мероприятие 6.6. | «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда» | Всего |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
| Основное мероприятие 6.7. | Обследование технического состояния нежилого здания | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.8. | Разработка проекта на организацию работ по сносу аварийного нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Коммунистическая, д.10 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 | 1194000,00 |  |  |  |  | 1249000,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 | 1194000,00 |  |  |  |  | 1249000,00 |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего в том числе: | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 | 32273250,93 | 35579606,62 | 44421512,70 | 58160491,09 | 77228743,37 | 77268908,12 | 70092522,58 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа город Первомайск из них: | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 | 32273250,93 | 35579606,52 | 44421512,70 | 58160491,09 | 77228743,37 | 77268908,12 | 70092522,38 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
|  |  | 1. средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: | 2262700,00 | 2411602,00 | 6558264,18 | 4000000,00 | 9112262,40 | 10821828,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35166657,10 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа | 283400,00 | 141000,00 | 660000,00 | 520000,00 | 911228,00 | 541093,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3056721,65 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа | 483600,00 | 238572,00 | 786991,86 | 230000,00 | 455615,00 | 324656,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2519435,19 |
|  |  | - субсидии областного бюджета | 1012500,00 | 1435600,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 4556130,00 | 7467054,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18471284,57 |
|  |  | - средства бюджета муниципального округа город Первомайск | 483200,00 | 596430,00 | 3111272,32 | 1250000,00 | 3189289,40 | 2489023,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11119215,29 |
|  |  | 2. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  | 551837,50 | 316408,72 |  | 1300000,00 | 600000,00 | 1300000,00 | 1003500,00 | 1300000,00 |  |  | 6371746,22 |
|  |  | 3. Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территрий на ремонт памятников, обелисков на территории гог. Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 164548,80 | 1500000,00 |  |  |  |  |  | 314548,80 |
|  |  | 4. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета и бюджета мунгиципального округа из них: |  |  |  |  |  | 2885500,00 |  |  |  |  | 5000000,00 |  |  |  | 7885500,00 |
|  |  | -Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. |  |  |  |  |  | 2629186,14 |  |  |  |  | 5000000,00 |  |  |  | 7629186,14 |
|  |  | - средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  | 256313,86 |  |  |  |  | 50505,05 |  |  |  | 306818,91 |
|  |  | 5. Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 6938000,00 | 6488800,00 | 6159500,00 |  |  |  |  | 19586300,00 |
|  |  | - средства бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 1734500,00 | 1622200,00 | 1539900,00 |  |  |  |  | 4896600,00 |
|  |  | 6. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  | 4415199,46 | 8382112,39 | 8683250,01 | 3700000,00 | 5174199,65 |  |  | 30354761,51 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 2742681,66 | 6000000,00 | 5644112,50 | 2006871,88 | 3000000,00 |  |  | 19393666,04 |
|  |  | - средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 1628365,66 | 1947580,10 | 2604975,00 | 1508128,12 | 1915489,67 |  |  | 9604538,55 |
|  |  | Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  | 44152,14 | 434532,29 | 434162,51 | 185000,00 | 258709,98 |  |  | 1356556,92 |
|  |  | 7. Иные межбюджетные трансферты на устройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  | 337176,85 |  |  |  |  |  | 337176,85 |
|  |  | 8. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 937176,85 |  |  |  |  |  | 937176,85 |
| мероприятие 7.1 | Организация освещения улиц | Всего | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8996300,00 | 10290500,00 | 9598039,70 | 17703734,63 | 10757041,79 | 15993914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 629560151,24 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8996300,00 | 10290500,00 | 9598039,70 | 17703734,63 | 10757041,79 | 15993914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 629560151,24 |
|  |  | 1.иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра -конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  | 1300000,00 | 1200000,00 |  |  |  |  |  | 2500000,00 |
|  |  | 2. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4190645,60 | 4259095,93 | 5530995,82 | 5174199,65 |  |  | 19154937,00 |
|  |  | средства бюджета гог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  | 981113,31 | 1277728,78 | 2254446,03 | 1915489,67 |  |  | 6428777,79 |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000000,00 | 2768412,35 | 3000000,00 | 3000000,00 |  |  | 11768412,35 |
|  |  | Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  |  | 209532,29 | 212954,80 | 276549,79 | 258709,98 |  |  | 957746,86 |
| мероприятие 7.2 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству | Всего | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 | 6406535,43 | 10961244, 81 | 14529042,85 | 20804911,84 | 35164074,41 | 44630528,89 | 40704599,54 | 43559352,63 | 43687300,00 | 285118521,51 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 3922800,00 450000,00 | 3299797,00 500000,00 | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 | 6406535,43 | 10961244, 81 | 14229042,85 | 20804911,84 | 35164074,41 | 44630528,89 | 40704599,54 | 43559352,63 | 43687300,00 | 285118521,51 |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 6938000,00 | 6488800,00 | 6488800,00 | 6488800,00 |  |  |  | 26404400,00 |
|  |  | за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  | 138519,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138519,59 |
| мероприятие 7.3. | Устройство детских игровых площадок, ограждений | Всего | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 | 1353918,89 | 17280,00 | 4415199,46 | 4528643,64 | 5724154,08 |  | 1300000,00 |  |  | 23401495,98 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них: | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 | 1353918,89 | 17280,00 | 4415199,46 | 4528643,64 | 5724154,08 |  | 1300000,00 |  |  | 23401495,98 |
|  |  | 1. средства по местным инициативам гог Первомайск Нижегородской области тыс.руб. | 2262700,00 | 2411602,00 | - | - | - | 1348428,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: средства бюджета муниципального округа город Первомайск | 483200,00 | 596430,00 | 170000,00 |  |  | 310139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 483600,00 | 238572,00 |  |  |  | 40453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 283400,00 | 141000,00 |  |  |  | 67422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 1012500,00 | 1435600,00 |  |  |  | 930414,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 300000,00 | 500000,00 |  |  |  |  | 150000,00 |  |  |  |  |  | 950000,00 |
|  |  | 3. за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  | 413317,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413317,91 |
|  |  | 2. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  | 4415199,46 | 4191466,79 | 4424154,08 |  |  |  |  | 13030820,33 |
|  |  | средства бюджета мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  | 1628365,66 | 966466,79 | 1327246,22 |  |  |  |  | 3922078,67 |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 2742681,66 | 3000000,00 | 2875700,15 |  |  |  |  | 86183813,81 |
|  |  | Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  | 44152,14 | 225000,00 | 221207,71 |  |  |  |  | 490359,85 |
| мероприятие 7.4. | Приобретение объектов основных средств | Всего: | - | - | 4647349,99 | 732990,00 | 434210,50 | - | 111903,00 |  | 500000,00 |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | - | - | 4647349,99 | 732990,00 | 434210,50 | - | 111903,00 |  | 500000,00 |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
| мероприятие 7.5. | Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Всего | - | - | 6558264,18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558164,18 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета муниципального округа | - | - | 6558264,18 3111272,32 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 3111272,32 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  | 660000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660000,00 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  | 786991,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786991,86 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  | 2000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000,00 |
| Мероприятие 7.6. | Устройство и ремонт памятников, обелисков и мемориальных комплексов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  | 50000,00 | 4565933,00 |  | 6872826,90 |  | 164548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5262071,05 |  |  |  | 23459722,53 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них: |  |  | 50000,00 | 4565933,00 |  | 6872826,90 |  | 164548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5262071,05 |  |  |  | 23459722,53 |
|  |  | 1. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 164548,80 |  |  |  |  |  |  | 214548,80 |
|  |  | 2. средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб |  |  |  | 4000000,00 |  | 3978254,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7978254,90 |
|  |  | из них: - средства бюджета муниципального округа |  |  |  | 1250000,00 |  | 915000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165000,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  |  | 520000,00 |  | 198912,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 718912,77 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  |  | 230000,00 |  | 119348,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349348,03 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  | 2000000,00 |  | 2744994,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4744994,10 |
|  |  | 3. Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. из них: |  |  |  |  |  | 2885500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2885500,00 |
|  |  | -Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. |  |  |  |  |  | 2629186,14 |  |  |  |  | 5000000,00 |  |  |  | 7629186,14 |
|  |  | - средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  | 256313,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256313,86 |
| Мероприятие 7.7. | Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Всего: |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
| Мероприятие 7.8. | Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Всего: |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
|  |  | - расходы за счет иных межбюджетных трансфертовпередаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
| Мероприятие 7.9 | Благоустройство общественных пространств на территории м.о.г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  |  | 5156503,20 | 5513576,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079,93 |
|  |  | в том числе: средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  |  | 5145757,20 | 5505530,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079,93 |
|  |  | в т.ч. расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 1801013,20 | 1263884,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3064897,77 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 514577,00 | 274758,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 789335,88 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет городского округа |  |  |  |  | 257289,00 | 164855,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422144,70 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  |  | 2572878,00 | 3791645,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6364523,58 |
| Мероприятие 7.10 | Благоустройство площади Ульянова в мог Первомайск Нижегородской области (Капитальный ремонт, ремонт фонтана) | Всего: |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  | 4523288,72 |
|  |  | в том числе: средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3966505,20 |
|  |  | в т.ч. расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 1388276,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388276,20 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 396651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396651,00 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 198326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198326,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  |  | 1983252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983252,00 |
| Мероприятие 7.11. | Обеспечение деятельности МАУ муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» | Всего: |  |  |  |  |  | 2528353,28 | 5921412,98 | 5583179,80 | 6712644,78 | 7761386,12 | 9651905,40 | 8599767,52 | 8650900,00 | 8656100,00 | 64065649,88 |
|  |  | в том числе расходы местного бюджета |  |  |  |  |  | 2528353,28 | 5921412,98 | 5583179,80 | 6712644,78 | 7761386,12 | 9651905,40 | 8599767,52 | 8650900,00 | 8656100,00 | 64065649,88 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра -конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  | 11998,00 |  |  |  |  |  |  | 11998,00 |
| Мероприятие 7.12.. | «Ремонт объектов коммунального комплекса» | Всего: |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |
| Мероприятие 7.13 | «Организация борьбы с борщевиком Сосновского» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 3000000,00 | 300000,00 | 306000,00 | 282000,00 | 282400,00 | 0,00 | 0,00 | 1470400,000 |
|  |  | в том числе расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 282000,00 | 282400,00 | 0,00 | 0,00 | 1470400,000 |
| Мероприятие 7.14. | «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» в том числе приобретение механизированной техники» из них: | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
|  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6159500,00 |  |  |  |  | 6159500,00 |
|  | средства мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1539900,00 |  |  |  |  | 1539900,00 |
| Подмероприятие 7.14.1 | Содержание объектов благоустройства и общественных пространств» в том числе приобретение механизированной техники | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
| Подпрограмма 8. | Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 | расходы местного бюджета | - | - | 7305417,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | - | - | 7305417,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
| мероприятие 8.1. | Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске | Всего: |  |  | 7305417,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  | 7305417,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7305417,00 |
|  |  | из них: субсидии из областного бюджета |  |  | 3370000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370000,00 |
|  |  | субсидии из федерального бюджета |  |  | 3630000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3630000,00 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего: | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 23200,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 23200,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| Мероприятие 9.1 | Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» | Всего: | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета | - | - | - | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| Подпрограмма 10 | Оздоровление Волги | Всего из них: |  |  |  |  | 150123160,00 | 119805710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  | 1272790,00 | 1035264,16 | 18443389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 15154018,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
|  |  | субсидии областного бюджета |  |  |  |  | 6373330,00 | 5511226,45 | 2097000,00 | 0,00 |  | 2500000,00 |  |  |  |  | 16481556,45 |
|  |  | субсидии федерального бюджета |  |  |  |  | 142 477 040,00 | 113259220,00 | 62912000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 318648260,00 |
|  |  | Дотация на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118918,00 |  |  |  |  | 118918,00 |
| Мероприятие 10.1 | Реконструкция очистных сооружений в г.Первомайск Нижегородской области | Всего из них: |  |  |  |  | 150123160,00 | 119805710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
|  |  | средства бюджета гог |  |  |  |  | 1272790,00 | 1035264,16 | 18443389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 15154018,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
|  |  | субсидии обл. |  |  |  |  | 6373330,00 | 5511226,45 | 2097000,00 | 0,00 |  | 2500000,00 |  |  |  |  | 16481556,45 |
|  |  | субсидии федерального бюджета |  |  |  |  | 142 477 040,00 | 113259220,00 | 62912000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 318648260,00 |
|  |  | Дотация на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118918,00 |  |  |  |  | 118918,00 |
| Подпрограмма 11 | «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 520160,00 | 12501957,60 | 10833142,03 |  |  |  | 23855259,63 |
|  |  | субсидии обл. бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 6835040,00 | 96279500,00 | 134306981,01 |  |  |  | 237421521,01 |
|  |  | Средства фонда развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 89943000,00 | 89943000,00 | 176869135,42 |  |  |  | 356755135,42 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11.1 | «Реконструкция водопроводных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 520160,00 | 12501957,60 | 10833142,03 |  |  |  | 23855259,63 |
|  |  | субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 6835040,00 | 96279500,00 | 134306981,01 |  |  |  | 237421521,01 |
|  |  | Средства фонда развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 89943000,00 | 89943000,00 | 176869135,42 |  |  |  | 356755135,42 |
| Подпрограмма 12 | Увеличение доли автопарка коммунальной техники | Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350900,00 | 2282800,00 | 842100,00 | 3475800,00 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70200,00 | 1160000,00 |  | 1230200,00 |
|  |  | субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280700,00 | 1122800,00 | 842100,00 | 2245600,00 |

«3. Подпрограммы Программы

  - Подпрограмма 1«Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»

(далее-Подпрограмма 1)

3.1.1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

| Муниципальный заказчик- координатор Подпрограммы 1 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | МП «Радуга» ООО «Первомайское автотранспортное предприятие»(далее- «ПАП») |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 1 | - Обеспечение банными услугами жителей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, также повышения доступности по оказанию услуг |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | - Доступность банных услуг для всех категорий граждан, посещаемость; - Предоставление качественных, безопасных бытовых услуг, соответствующих требований, норм и правил |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Программа реализуется в течение 2015 - 2028 годов в один этап |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета |  | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 48 228 501,91 рублей из них: |  |  |
|  |  | 2015 | 3 333 800,00 |  |
|  |  | 2016 | 2 690 100,00 |  |
|  |  | 2017 | 7 461 374,51 |  |
|  |  | 2018 | 4 589 823,56 |  |
|  |  | 2019 | 2 985 600,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 629 005,24 |  |
|  |  | 2021 | 2 863 057,21 |  |
|  |  | 2022 | 3 005 559,64 |  |
|  |  | 2023 | 6 707 162,13 |  |
|  |  | 2024 | 3 657 500,46 |  |
|  |  | 2025 | 2 233 319,16 |  |
|  |  | 2026 | 2 357 400,00 |  |
|  |  | 2027 | 2 357 400,00 |  |
|  |  | 2028 | 2 357 400,00 |  |
|  |  | В том числе средства местного бюджета всего - 48 228 501,91 рублей из них: |  |  |
|  |  | 2015 | 3 333 800,00 |  |
|  |  | 2016 | 2 690 100,00 |  |
|  |  | 2017 | 7 461 374,51 |  |
|  |  | 2018 | 4 589 823,56 |  |
|  |  | 2019 | 2 985 600,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 629 005,24 |  |
|  |  | 2021 | 2 863 057,21 |  |
|  |  | 2022 | 3 005 559,64 |  |
|  |  | 2023 | 6 707 162,13 |  |
|  |  | 2024 | 3 657 500,46 |  |
|  |  | 2025 | 2 233 319,16 |  |
|  |  | 2026 | 2 357 400,00 |  |
|  |  | 2027 | 2 357 400,00 |  |
|  |  | 2028 | 2 357 400,00 |  |
|  |  | из них: 1.средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3708723,60 руб., в том числе по годам: 2017 – 3708723,60 руб.; 1.1.средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1065170,91 руб., в том числе по годам: 2017 – 1065170,91 руб. 1.2.средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 426068,37 руб., в том числе по годам; 2017 – 426068,37 руб. 1.3.средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 356850,00 руб.; в том числе по годам: 2017 – 356850,00 руб. 1.4.субсидии из областного бюджета, в том числе по годам: 2017 – 1860634,32 руб. 2.Субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» всего – 4964241,90 рублей в том числе по годам: 2023 – 4964241,90 рублей из них: 2.1. Средства мог Первомайск Нижегородской области-1716029,80 рублей, в том числе по годам: - 2023-1716029,80 рублей 2.2. Инициативный платеж-248212,10 рублей, в том числе по годам: 2023-248212,10 рублей 2.3. Средства областного бюджета-3000000,00 рублей, в том числе по годам: 2023-3000000,00рублей |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Количество организаций оказывающих банные услуги Непосредственные результаты: -увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен; - сохранение количества помывок в текущем году по сравнению с предыдущим; - выполнение ремонта кровли здания бани, расположенной по адресу: Нижегородская область г. Первомайск, ул. Ленина, д.8А. -выполнение ремонта помещения парной общественной бани |  |  |  |

### 3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 1



      - Характеристика текущего состояния



Доступность и качество бытовых услуг во многом определяют качество жизни населения. Сфера бытового обслуживания населения является одной из важнейших для жизнедеятельности человека. Бытовое обслуживание населения традиционно несет на себе большую социальную нагрузку. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания является предметом ведения местного самоуправления.

В муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области находятся объекты бытовых услуг: здание бани в р.п. Сатис, ул. Советская, д.10, и здание бани в г. Первомайск, ул. Ленина, д.8а. Объекты находятся в хозяйственном ведении муниципального предприятия.

В муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области численность населения составляет 19370 человек. Услуги бани востребованы. В 2014 году закрылась баня в п. Берещино, при этом созданы условия для обеспечения жителей п. Берещино услугами бани путем доставки их в баню в г. Первомайск.

В 2022 году прекратила свое действие баня в р.п. Сатис при этом также были созданы условия для обеспечения жителей р.п. Сатис услугами бани путем доставки их в город Первомайск. В настоящее время проблема несоответствия оборудования бань требованиям безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в муниципальных банях физически и морально устаревшего оборудования. Ремонт в общих отделениях позволит в полной мере выполнять санитарно- технические, социально- этнические требования. Предполагается  использовать материалы и оборудование с большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить их замену. Помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

Сохранение услуг бань в муниципальном округе город Первомайск – социально-значимый фактор, несмотря на нерентабельность услуги, постоянное повыше муниципального городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» на 2015 - 2028 годы направлена на укрепление общей политики социального развития поселения. Программный метод позволит снять социальную напряженность населения, обеспечит стабильную поддержку со стороны местного бюджета в виде субсидирования в части возмещения затрат по оказанию бытовых (банных) услуг.

      - Цели и задачи

Стратегической целью реализации подпрограммы является обеспечение  банными услугами  жителей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, а также повышения  доступности по оказанию услуг

Основные задачи:

- Доступность банных услуг для всех категорий граждан, посещаемость;

- Предосавление качественных, безопасных бытовых услуг, соответствующих требований, норм и правил.

      - Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в период 2015 - 2028 годов в один этап.

      - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице 5.

34

### Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Катего рия расход ов | Сроки выполнени я | Исполни тели меропри ятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования бань на территории муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3 657 500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» |  |  |  |  | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3 657 500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| Задача 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг бань населению муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг бань населению муниципального округа по тарифам, регулируемым администрацией муниципального округа | прочие расход ы | 2015-2028 | МП «Радуга» ООО «ПАП» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| Задача 2. Улучшение материально-технической базы банного хозяйства |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.1. ремонт бани р.п.Сатис | прочие расход ы |  |  | 102200,00 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
|  | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | прочие расходы |  |  | 728900,00 |  | 3708723,60 | 1987062,56 |  | - |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
|  | Мероприятие 2.3. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545125,55 | 17254,36 |  |  |  | 1562379,91 |
|  | Мероприятие 2.4. Экспертиза сметной документации на ремонт бани | прочие расход ы | 2017-2018 | Администрация |  |  | 35016,00 | 56657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
|  | Мероприятие 2.5. Разработка сметной документации | прочие расход ы | 2021 | Админис трация |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |

35

      - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1представлены в таблице 6.

Таблица 6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

| № |  | Наименование индикатора | Ед. измерения |  |  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение банными услугами жителей городского округа город Первомайск Нижегородской области, а также повышение доступности по оказанию услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Целевой показатель (индикатор) подпрограммы. Количество организаций оказывающих банные услуги |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Задача1: Доступность банных услуг для всех категорий граждан, посещаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение стоимости помывок не более чем на средний индекс изменения потребительских цен |  | % |  |  | 107,4 |  | 106,4 |  | 106,2 |  | 106,1 |  |  | 105,8 |  | 105,3 | 104,9 | 104,1 |  | 103,7 |  |  | 113,3 |  | 105,3 |  | 106,6 |  | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 2 |  | Сохранение количества помывок в текущем году по сравнению с предыдущим |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650 |  | 5650 |  | 5650 |  | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 |
| Задача2: Предоставление качественных, безопасных бытовых услуг, соответствующих требованиям, норм и правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение ремонта кровли здания общественной бани расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д.8А |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение ремонта помещения парной общественной бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение ремонтных работ вытяжной системы в помещениях общественной бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |



6

### 3.1.2.5. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.

      - Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 7.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 8.

# Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | МП «Радуга» | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3657500,46 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | МП «Радуга» | 102200,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | МП «Радуга» ООО «ПАП» | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1987062,56 | - | - |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
| мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг бань населению муниципального округа по тарифам, регулируемым администрацией муниципального округа | МП «Радуга» ООО «ПАП» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 34587221,06 |
| мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | Администрация | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
| Мероприятие 1.5. | Разработка сметной документации | Администрация |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
| Мероприятие 1.6. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545125,55 | 17254,36 |  |  |  | 1562379,91 |

# Таблица 8.Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения муниципальногоокруга город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | Всего | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3657500,45 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
|  |  | Расходы местного бюджета | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 4589823,56 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2863057,21 | 3005559,64 | 6707162,13 | 3657500,45 | 2233319,16 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 48228501,91 |
| мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | Всего | 102200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
|  |  | Расходы местного бюджета | 102200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102200,00 |
| мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | Всего | 728900,00 |  | 3708723,60 | 1987062,56 |  |  |  | - | 5453591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
|  |  | расходы местного бюджета | 728900,00 |  | 3708723,60 | 1987062,56 |  |  |  |  | 54553591,78 |  |  |  |  |  | 11878277,94 |
|  |  | из них: - Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» из них: |  |  | 1065170,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065170,91 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  | 356850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356850,00 |
|  |  | -средства населения, поступившие в бюджет мог Первомайск Нижегородской области |  |  | 426068,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426068,37 |
|  |  | - средства субсидий областного бюджета |  |  | 1860634,32 |  |  |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |  |  | 4860634,32 |
|  |  | -Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  |  | 248212,10 |  |  |  |  |  | 248212,10 |
|  |  | -средства мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716029,80 |  |  |  |  |  | 17160296,80 |
| мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг бань населению муниципального округа по тарифам, регулируемым администрацией муниципального округа | Всего | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 634587221,06 |
|  |  | Расходы местного бюджета | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 2546104,00 | 2985600,00 | 1629005,24 | 2856307,21 | 3005559,64 | 1253570,35 | 2112374,91 | 2216064,80 | 2357400,00 | 2357400,00 | 2357400,00 | 634587221,06 |
| мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | Всего | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 91673,00 |
| мероприятие 1.5. | Разработка сметной документации | Всего |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6750,00 |
| мероприятие 1.6 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545125,55 | 17254,36 |  |  |  | 1562379,91 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

3.2. Подпрограмма 2 - «Организация оперативного взаимодействия и                     реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории

муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

(Далее -Подпрограмма 2)

| Муниципальный заказчик- координатор Подпрограммы 2 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ Сектор по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание условий для оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |
| Задачи Подпрограммы 2 | Организация функционирования ДДС ЖКХ |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется в течение 2015 – 2024 годов в один этап |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 6 729 854,46 рублей в том числе по годам: |  |  |
|  | 2015 |  | 665 100,00 |
|  | 2016 |  | 613 300,00 |
|  | 2017 |  | 554 700,00 |
|  | 2018 |  | 751 672,80 |
|  | 2019 |  | 723 176,11 |
|  | 2020 |  | 732 143,15 |
|  | 2021 |  | 1 059 299,63 |
|  | 2022 |  | 1 159 002,20 |
|  | 2023 |  | 471 460,57 |
|  | 2024 |  | 0,00 |
|  | 2025 |  | 0,00 |
|  | 2026 |  | 0,00 |
|  | 2027 |  | 0,00 |
|  | 2028 |  | 0,00 |
|  | В том числе средства местного бюджета всего – 6 729 854,46 рублей в том числе по годам: |  |  |
|  | 2015 | 665 100,00 |  |
|  | 2016 | 613 300,00 |  |
|  | 2017 | 554 700,00 |  |
|  | 2018 | 751 672,80 |  |
|  | 2019 |  | 723 176,11 |
|  | 2020 |  | 732 143,15 |
|  | 2021 |  | 1 059 299,63 |
|  | 2022 |  | 1 159 002,20 |
|  | 2023 |  | 471 460,57 |
|  | 2024 |  | 0,00 |
|  | 2025 |  | 0,00 |
|  | 2026 |  | 0,00 |
|  | 2027 |  | 0,00 |
|  | 2028 |  | 0,00 |
|  | из них: средства субсидии областного бюджета – 315988,49 рублей., в том числе по годам: 2016-110800,00 руб. 2017-151300,00 рублей 2018 – 58888,49 рублей Иные межбюджетные трансферты на выплату з. платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2022г-48106,00 |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3 %; |  |  |  |

    - ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 2

      - Характеристика текущего состояния

Дежурно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства (далее – ДДС ЖКХ) муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» является оперативным координирующим органом управления по ликвидации ЧС (АС) и иных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивает сбор, обобщение и анализ сведений об угрозах и фактах их возникновения на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. ДДС ЖКХ обеспечивает оперативное взаимодействие и реагирование дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) жилищно- коммунальных организаций, и предприятий, расположенных на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области при их совместных действиях по ликвидации ЧС (АС), устранению иных нарушений в работе жилищно- коммунального хозяйства на основе:

  - организации и поддержании информационного взаимодействия между ДДС жилищно-коммунальных служб городского округа город Первомайск Нижегородской области, анализа, обобщения и оперативного доведения имеющейся информации до руководства, Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - ЕДДС);

  - своевременного представления в ДДС ЖКХ информации о нарушении режимов работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства ДДС жилищно-коммунальных организаций, а также руководителями организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющими в хозяйственном ведении жилой фонд, объекты социально- культурного назначения и инженерной инфраструктуры;

  - выполнения всеми ДДС жилищно-коммунальных служб муниципального округа город Первомайск Нижегородской области решений ДДС ЖКХ при ликвидации ЧС (АС), устранения нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства по вопросам сбора, обработки и обмена информацией.

ДДС ЖКХ обеспечивает постоянный контроль за бесперебойной работой жилищно- коммунального хозяйства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, принимает необходимые оперативные меры по предупреждению и устранению перебоев в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении, водотведении, а также благоустройству и санитарной очистке, вывозу бытовых отходов и мусора на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

      - Цели и задачи

Целью Подпрограммы 2 является Создание условий для оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.основные задачи: Организация функционирования ДДС ЖКХ

      - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2023 годов в один этап.

      - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице 9.

Таблица 9. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

| № п / п | Наименова ние мероприяти я | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполне ния | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель подпрограммы 2: создание условий для оперативного устранения аварийной и чрезвычайной ситуации на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 665100, 00 | 613300, 00 | 554700, 00 | 751672, 80 | 723176, 11 | 732143,1 5 | 1059299, 63 | 1159002, 20 | 471460,5 7 |  |  |  |  |  | 6729854, 46 |
| Подпрограмма 2 организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно- диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 2: Организация функционирования ДДС ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 . | Обеспече ние деятельности ДДС ЖКХ | прочие расхо ды | 2015-2026 | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100, 00 | 613300, 00 | 554700, 00 | 751672, 80 | 723176, 11 | 732143,1 5 | 1059299, 63 | 1159002, 20 | 471460,5 7 |  |  |  |  |  | 6729854, 46 |

2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 10

Таблица 10. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы 2

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб жилищно- коммунального хозяйства | минуты | 45 | 45 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |  |  |  |  |  |

3

      - Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.

      - Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 11.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 12.

Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Подпрограмма 2 | «Организация | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  | 6729854,46 |
|  | оперативного взаимодействия и реагирования дежурно- диспетчерских служб на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1. | обеспечение деятельности ДДС ЖКХ |  | 665100 ,00 | 613300 ,00 | 554700 ,00 | 751672 ,80 | 723176 ,11 | 732143,15 | 105929 9,63 | 115900 2,20 | 471460,57 |  |  |  |  | 6729854,46 |

Таблица 12 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источник и финансир ования | Оценка расходов, по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Подпрограмма 2 | «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно- диспетчерских служб на территории муниципальногоо округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
|  |  | расходы местного бюджета | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| мероприятие 2.1. | обеспечение деятельности ДДС ЖКХ | Всего: | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
|  |  | расходы местного бюджета из них : субсидия областного бюджета | 665100,00 | 613300,00 110800, 00 | 554700,00 151300, 00 | 751672,80 | 723176,11 | 732143,15 | 1059299,63 | 1159002,20 | 471460,57 |  |  |  |  |  | 6729854,46 |
| Подмероприя тие 2.1.1 | Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств федеральног о, областного бюджетов и бюджета муниципального округа | Всего |  |  |  | 67366,8 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67366,80 |
|  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  | 67366,8 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67366,80 |
|  |  | из них: за счет областного бюджета |  |  |  | 53888,4 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53888,49 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты на выплату з. платы |  |  |  |  |  |  |  | 48106,00 |  |  |  |  |  |  | 48106,00 |

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

(Далее – Подпрограмма 3)

3.3.1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | МП «Радуга» МКУ «Благоустройство» |  |
| Цели Подпрограммы 3 | Совершенствование системы организации похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| Задачи Подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | подпрограмма реализуется в течение 2015-2028 годов |  |
| Источник финансирования - бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее- местный бюджет) | Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 22 789 102,53 рублей в том числе по годам: |  |
|  | 2015 | 2 804 100,00 |
|  | 2016 | 156 200,00 |
|  | 2017 | 538 384,11 |
|  | 2018 | 1 204 493,63 |
|  | 2019 | 694 500,00 |
|  | 2020 | 2 429 658,33 |
|  | 2021 | 380 265,76 |
|  | 2022 | 3 735 172,00 |
|  | 2023 | 3 324 579,74 |
|  | 2024 | 3 385 037,25 |
|  | 2025 | 1 001 893,20 |
|  | 2026 | 1 493 418,51 |
|  | 2027 | 820 700,00 |
|  | 2028 | 820 700,00 |
|  | из них: 1.Средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1904302,96 рублей., в том числе по годам: 2015 – 586500,00 руб. 2020 – 1317802,96 из них : 1.1. средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области -439594,97 руб., в том числе по годам: 2015 – 136500,00 руб. 2020 – 303094,97 руб.; 1.2. средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области- 94134,18 руб., в том числе по годам: 2015 – 54600,00 руб. 2020 – 39534,18 руб; 1.3. средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской обл. – 103190,58 руб. в том числе по годам: 2015- 37300,00 руб. 2020 – 65890,58 руб 1.4. средства областного бюджета – 1267383,23 руб.в том числе по годам: 2015-358100 рублей. 2020 -909283,23 рублей 2. Расходы на выполнение работ по устройству ограждения кладбища за счет бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 549393,77 рублей, в том числе по годам: 2018-458226,63 рублей. 2019 – 91167,14 рублей 3.Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 725000,00 рублей, в том числе по годам: 2018- 500000,00 рублей 2019-225000,00 рублей 2020 – 500000,00рублей 4.Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 316408,72 рублей, в том числе по годам: 2020 – 316408,72 рублей. 5. Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального округа – 9811368,42 рублей, в том числе по годам: 2022 - 3597789,47 рублей 2023 - 3046947,37 рублей 2024 – 3166631,58 рублей 5.1. Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области- 490568,42 рублей, в том числе по годам: 2022 – 179889,47 рублей 2023 - 152347,37рублей 2024 – 158331,58 рублей 5.2. Средства областного бюджета – 9320800,00 рублей из них по годам: 2022 год - 3417900,00 рублей 2023 год – 2894600,00 рублей 2024 год – 3008300,00 рублей |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м; наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью 860 м возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения-100%; - |  |

3.3.2.ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Характеристика текущего состояния

Похоронное дело является социокультурным видом деятельности. Нормативное правовое и экономическое обеспечение деятельности в сфере организации захоронений являются приоритетными задачами. Право гражданина на достойное отношение к его останкам и памяти после смерти должно восприниматься в качестве одного из основополагающих гражданских прав. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая национальной духовной культуры.

На сегодняшний день по статистике сохраняются тревожные демографические тенденции Ежегодно на территории городского округа умирает около 400 человек (2012г. – 399 человек 2013г. – 408 человек, за январь-август 2014 года – 250 человек). Нелегкий путь организации и похорон проходят сотни родных и близких.

Благоустройство мест захоронения и прилегающих территорий кладбищ муниципального округа город Первомайск Нижегородской области необходимо уделить большое внимание, так как на протяжении многих лет благоустройству кладбищ не уделялось должного внимания. Ограждения кладбищ является важной составляющей территории муниципального округа город Первомайск.

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения муниципального округа город Первомайск. Ежегодно практически все население муниципального округа посещает кладбища почтить память умерших родных и близких им людей.

Цели и задачи

создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ муниципального округа город Первомайск Нижегородской области;

сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территорий кладбищ;

- ремонт ограждений на кладбищах.

3.3.2.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

В результате реализации программных мероприятий произойдет:

благоустройство и улучшение внешнего вида территорий кладбищ муниципального округа город Первомайск Нижегородской области;

сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территорий.

3.3.23. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в период 2015 - 2028 годов в один этап.

3.3.2.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в таблице 13.

Таблица 13. Перечень основных мероприятий Программы 3

| №п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель Подпрограммы 3: совершенствование системы организации похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
| Подпрограмма 3 развитие услуг похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
| Задача Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области | прочие расходы | 2015 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
| 3.2 | Содержание мест захоронения | прочие расходы | 2015-2028 | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 162800,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 10945255,18 |
| 3.3 | Устройство ограждения кладбища | прочие расходы | 2015-2028 | Адм. мог Первомайск Нижегородской области | 581500,00 | - | - | 958226,63 | 531700,00 | 2262402,96 |  | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 | 0,00 | 0,00 |  |  | 9098034,83 |
| 3.4 | Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища» | прочие расходы | 2018 | Адм. мог Первомайск Нижегородской области | 5000,00 | - | - | 12567,00 | 0,00 | 5130,00 |  | 9072,00 | 9200,00 |  |  |  |  |  | 40969,00 |
| 3.5 | Проведение работ по инвентаризации мест захоронений и погребений | прочие расходы | 2015-2028 | Адм. мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 14

Таблица 14. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы 3

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие проездов на территории нового городского кладбища (расположенных по диагонали и по периметру кладбища) | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища | % |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронения | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля инвентаризованных муниципальных кладбищ от общего количества (26 шт.) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие проездов на территории нового городского кладбища (расположенных по диагонали и по периметру кладбища) | м |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища | м |  |  | 389,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на содержание мест захоронения | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Увеличение благоустроенной территории муниципальных кладбищ | ед |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество инвентаризованных кладбищ | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |

11

3.3.2.3. Меры правового регулирования Подпрограммы 3

Для достижения целей Подпрограммы 3 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.3.2.3. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 15.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 16.

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Подпрограмма 3 | «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
| мероприятие 3.1 | Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
| мероприятие 3.2 | Содержание мест захоронения | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 244500,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
| мероприятие 3.3 | Устройство ограждения кладбища | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 581500,00 | - | - | 958226,63 | 450000,00 | 2262402,96 |  | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 | 0,00 | 0,00 |  |  | 9098034,83 |
| мероприятие 3.4 | Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища » | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 5000,00 | - | - | 12567,00 |  | 5130,00 |  | 9072,00 | 9200,00 |  |  |  |  |  | 40969,00 |
| мероприятие 3.5 | Проведение работ по инвентаризации мест захоронений и погребений | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |

Таблица 16. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
|  |  | Средства бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области из них: | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1204493,63 | 694500,00 | 2429658,33 | 380265,76 | 3735172,00 | 3324579,74 | 3385037,25 | 1001893,20 | 1493418,51 | 820700,00 | 820700,00 | 22789102,53 |
|  |  | 1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 | 225000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225000,00 |
|  |  | 2. Средства по местным инициативам из них: |  |  |  |  |  | 1317802,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317802,96 |
|  |  | -средства муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 303094,97 |  |  | 324147,37 |  |  |  |  |  | 627242,34 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет мог Первомайск |  |  |  |  |  | 65890,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65890,58 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  | 39534,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39534,18 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  | 909283,23 |  |  | 2894600,00 |  |  |  |  |  | 3803883,23 |
|  |  | 3. Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений», из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3166631,58 |  |  |  |  | 3166631,58 |
|  |  | 3.1. средства бюджета мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158331,58 |  |  |  |  | 158331,58 |
|  |  | 3.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3008300,00 |  |  |  |  | 3008300,00 |
|  |  | 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  | 316408,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 316408,72 |
| мероприятие 3.1. | Строительство муниципального кладбища для г.Первомайск Нижегородской области | Всего: | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2030000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030000,00 |
| мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего:и з них: | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 162800,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1531251,79 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
|  |  | расходы местного бюджета | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 233700,00 | 162800,00 | 162125,37 | 380265,76 | 1856382,97 | 1481280,57 | 2192976,99 | 1001893,20 | 889362,51 | 820700,00 | 820700,00 | 11016042,70 |
| мероприятие 3.3 | Устройство ограждения кладбища | Всего из них: | 581500,00 | - | - | 958226,63 | 531700,00 | 2262402,96 |  | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 |  |  |  |  | 9098034,83 |
|  |  | Средства местного бюджета из них: | 581500,00 |  |  | 958226,63 | 531700,00 | 2262402,96 |  | 1869717,03 | 1784127,95 | 1192060,26 |  |  |  |  | 9098034,83 |
|  |  | 1. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 | 225000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Расходы на выполнение работ по устройству ограждения кладбища за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  | 128191,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128191,28 |
|  |  | 2. Средства по местным инициативам из них: |  |  |  |  |  | 1317802,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317802,96 |
|  |  | -средства муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 303094,97 |  |  | 94095,98 |  |  |  |  |  | 397190,95 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет мог Первомайск |  |  |  |  |  | 65890,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65890,58 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет мог |  |  |  |  |  | 39534,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39534,18 |
|  |  | -субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  | 909283,23 |  |  | 1787823,64 |  |  |  |  |  | 2697106,87 |
|  |  | 3. Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений», из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192060,26 |  |  |  |  | 1192060,26 |
|  |  | 3.1. средства бюджета мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59603,01 |  |  |  |  | 59603,01 |
|  |  | 3.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132457,25 |  |  |  |  | 1132457,25 |
|  |  | 3.Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра- конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  | 316408,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 316408,72 |
| мероприятие 3.4 | Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища » | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 5000,00 | - | - | 12567,00 | - | 5130,00 |  | 9072,00 | 9200,00 |  |  |  |  |  | 40969,00 |
| мероприятие 3.5. | Проведение работ по инвентаризации мест захоронений и погребений | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |
| 3.5.1 | Оказание услуг по проведению инвентаризации мест захоронений на кладбищах муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, создание и наполнение справочно-информационной базы данных учета мест захоронений | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604056,00 |  |  | 604056,00 |

3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» (далее-Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

| Муниципальный заказчик- координатор Подпрограммы 4 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | - управления правового и информационного обеспечения администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области - отдел капитального строительства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |
| Цели Подпрограммы 4 | Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан |  |  |
| Задачи Подпрограммы 4 | Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2028 годов в один этап |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет): | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 18 570 741,12 рублей в том числе по годам: |  |  |
|  | 2015 | 688 400,00 |
|  | 2016 | 556 460,00 |
|  | 2017 | 499 291,38 |
|  | 2018 | 1 354 857,51 |
|  | 2019 | 1 912 960,07 |
|  | 2020 | 918 749,00 |
|  | 2021 | 1 219 720,01 |
|  | 2022 | 707 705,42 |
|  | 2023 | 2 913 646,82 |
|  | 2024 | 1 921 233,77 |
|  | 2025 | 2 882 432,67 |
|  | 2026 | 1 552 284,47 |
|  | 2027 | 721 500,00 |
|  | 2028 | 721 500,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 18 570 741,12 рублей в том числе по годам: |  |  |
|  | 2015 | 688 400,00 |
|  | 2016 | 556 460,00 |
|  | 2017 | 499 291,38 |
|  | 2018 | 1 354 857,51 |
|  | 2019 | 1 912 960,07 |
|  | 2020 | 918 749,00 |
|  | 2021 | 1 219 720,01 |
|  | 2022 | 707 705,42 |
|  | 2023 | 2 913 646,82 |  |
|  | 2024 | 1 921 233,77 |  |
|  | 2025 | 2 882 432,67 |  |
|  | 2026 | 1 552 284,47 |  |
|  | 2027 | 721 500,00 |  |
|  | 20258 | 721 500,00 |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4 | По итогам реализации Подпрограммы 4 будет, достигнут следующий индикатор: - достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100%. |  |  |  |
| 3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4 Характеристика текущего состояния В соответствии со статьей 158 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. В муниципальной собственности администрации муниципального округа город Первомайск находятся 239 квартир, общей площадью 9573,2 кв. м., которые расположены в домах подлежащих капитальному ремонту в рамках государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4 Цель Подпрограммы 4 - обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан. В этой связи определена основная задача Подпрограммы 4: планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 Подпрограмма 4 реализуется в период 2015 - 2028 годов в один этап. 3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 представлен в таблице 17. |  |  |  |  |  |

Таблица 17. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель подпрограммы 4: Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан |  |  |  |  | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 503800,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| Основное мероприятие 4.1. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | прочие расходы | 2015- 2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,23 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 8356634,91 |
| Основное мероприятие 4.2. Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З |  | прочие расходы | 2015- 2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородск ой области | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Ремонт муниципальных квартир |  | Прочие расходы | 2018- 2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 | 0,00 | 10009106,21 |

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 18.

Таблица 18 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

| № |  | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 4 « Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Меры правового регулирования Подпрограммы 4

Для достижения целей Подпрограммы 4 принятие нормативных правовых актов не требуется.

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 19.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 20.

Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

за счет средств бюджета муниципального  округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721500,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,23 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 18700088,95 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
| Мероприятие 4.3. | Ремонт муниципальных квартир | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 |  | 10009106,21 |

Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721600,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
|  |  | расходы местного бюджета | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1354857,51 | 1912960,07 | 918749,00 | 1219720,01 | 707705,42 | 2913646,82 | 1921233,77 | 2882432,67 | 1552284,47 | 721600,00 | 721500,00 | 18570741,12 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Всего | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,00 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 18700088,95 |
|  |  | расходы местного бюджета | 483400,00 | 556460,00 | 510100,00 | 531842,22 | 461922,30 | 503800,00 | 532518,81 | 540596,82 | 628730,00 | 690173,15 | 763400,00 | 721500,00 | 721500,00 | 721500,00 | 18700088,95 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З | Всего | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 205000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 205000,00 |
| Мероприятие 4.3 | Ремонт муниципальных квартир | Всего |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 | 0,00 | 10009106,21 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 823015,29 | 1451037,77 | 414949,00 | 687201,20 | 167108,60 | 2284916,59 | 1231060,62 | 2119032,67 | 830784,47 | 0,00 | 0,00 | 10009106,21 |

# 3.5. Подпрограмма 5  «Предельные индексы в коммунальной сфере»

# (далее – Подпрограмма 5)

3.5.1.ПАСПОРТ ПОДпрограммы 5

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 5 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | ООО ДУК «Наш Дом» ТСЖ «Надежда» МП «Радуга» |  |
| Цели Подпрограммы 5 | Соблюдение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. |  |
| Задачи Подпрограммы 5 | Возмещение недополученных доходов исполнителям коммунальных услуг |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | подпрограмма реализуется в течение 2015-2028 года в один этап |  |
| Источник финансирования - бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее- местный бюджет) | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2094900,00 руб.в том числе по годам:. 2015; 2094900,00. 2016; 0. 2017; 0. 2018; 0. 2019; 0. 2020; 0. 2021; 0. 2022; 0. 2023; 0. 2024; 0. 2025; 0. 2026; 0. 2027; 0. в том числе средства местного бюджета всего-2094900,00 руб., в том числе по годам:. 2015; 2094900,00. 2016; 0. 2017; 0. 2018; 0. 2019; 0. 2020; 0. 2021; 0. 2022; 0. 2023; 0. 2024; 0. 2025; 0. 2026; 0. 2027; 0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс |  |
| ## 3.5.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 5 3.5.2.1. Характеристика текущего состояния Сфера предоставления коммунальных услуг является важнейшей составляющей экономики и одним из факторов, непосредственно влияющих на качество жизни населения. На территории всего муниципального округа город Первомайск Нижегородской области осуществляет деятельность одна организация коммунального комплекса – МП «Радуга». Вместе с ростом цен на сырье и энергоносители ежегодно увеличиваются тарифы на услуги коммунального комплекса. Федеральным законом от 30.12.2004 № 184-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в качестве одного из механизмов защиты граждан предусмотрены предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги, которые существенным образом ограничивают рост тарифов для населения. Применение предельных индексов может привести к возникновению у организаций коммунальных комплекса выпадающих доходов, которые не позволят им в полной мере реализовать производственные программы. Поэтому законодательством предусмотрена компенсация выпадающих доходов исполнителям коммунальных услуг за счет бюджетных средств. На территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области осуществляет деятельность одна организация коммунального комплекса – МП «Радуга», которая является исполнителем коммунальных услуг по отношению к частным домохозяйствам и многоквартирным домам, находящимся в непосредственном управлении. Исполнителями коммунальных услуг в отношении остальных многоквартирных домов являются управляющие компании и товарищества собственников жилья. 3.5.2.2. Цели и задачи Целью Подпрограммы 5 является соблюдение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Основные задачи: Возмещение недополученных доходов исполнителям коммунальных услуг 3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 Подпрограмма 5 реализуется в период 2015 - 2028 годов в один этап. 3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 представлен в таблице |  |

## Таблица 21. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Всего: |
| Цель Подпрограммы 5: соблюдение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| Подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 5: Возмещение недополученных доходов исполнителям коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие Подпрограммы 5 Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги | прочие расходы | 2015-2028 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5

### Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5 представлены в таблице 22

Таблица 22. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 5

| ### № | ### Наименование индикатора/непосредственного результата | ### Ед. ### измерения | ### Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |
| ### Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превышает установленный предельный (максимальный) индекс | ### % | ### 18,5 | ### предельный(максимальный) индекс изменения платы граждан устанавливается ежегодно Указом Губернатора Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.5.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 5

# Предоставление субсидий из местного бюджета осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным постановлением администрации городского округа г.Первомайск № 780 от 28.07.2014. Принятие других нормативных правовых актов не планируется

# 3.5.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 23.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников  финансирования отражена в таблице 24.

# Таблица 23. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

# за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| # Статус | # Наименование | # Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2015 | # 2016 | # 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Подпрограмма 5 | «Предельные индексы в коммунальной сфере» | Администрация | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| мероприятие 5.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги |  | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |

Таблица 24. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5

за счет всех источников финансирования

| # Статус | # Наименование | # Источники финансирования | # Оценка расходов, по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2015 | # 2016 | # 2017 | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 17 |
| # Подпрограмма 5 | # «Предельные индексы в коммунальной сфере» | Всего: | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
|  |  | в том числе местный бюджет | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| # мероприятие 5.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги | Всего: | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
|  |  | в том числе местный бюджет | 2094900,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094900,00 |

Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город

Первомайск Нижегородской области» (далее-Подпрограмма 6)

3.6.1. Паспорт Подпрограммы 6

| Муниципальный заказчик- координатор Подпрограммы 6 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 6 | Управление правового и информационного обеспечения администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее-Управление правового и информационного обеспечения); Отдел капитального строительства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее- сектор капитального строительства) |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 6 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 6 | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Нижегородской области; - переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. - направленны на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривающих мероприятия по сносу Объектов и постановления Правительства Нижегородской области от 15.03.2024 № 109 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости и развития территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в течение 2015 – 2028 годов в один этап |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет): | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 96 571 075,54 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 522 400,00 |
|  | 2016 |  |  | 119 900,00 |
|  | 2017 |  |  | 275 740,00 |
|  | 2018 |  |  | 1 550 000,00 |
|  | 2019 |  |  | 0,00 |
|  | 2020 |  |  | 0,00 |
|  | 2021 |  |  | 6 932 278,01 |
|  | 2022 |  |  | 20 910 004,90 |
|  | 2023 |  |  | 35 141 554,76 |
|  | 2024 |  |  | 14 457 662,30 |
|  | 2025 |  |  | 6 053 160,00 |
|  | 2026 |  |  | 7 908 375,00 |
|  | 2027 |  |  | 2 700 000,00 |
|  | 2028 |  |  | 0,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 87 164 639,97 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |
|  | 2015 | 522 400,00 |  |  |
|  | 2016 |  | 119 900,00 |  |
|  | 2017 |  | 275 740,00 |  |
|  | 2018 |  | 1 550 000,00 |  |
|  | 2019 |  | 0,00 |  |
|  | 2020 |  | 0,00 |  |
|  | 2021 |  | 6 932 278,01 |  |
|  | 2022 |  | 20 910 004,90 |  |
|  | 2023 |  | 35 141 554,76 |  |
|  | 2024 |  | 14 457 662,30 |  |
|  | 2025 |  | 6 053 160,00 |  |
|  | 2026 |  | 14 838 400,00 |  |
|  | 2027 |  | 2 700 000,00 |  |
|  | 2028 |  | 0,00 |  |
|  | из них: 1. Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в мог Первомайск Нижегородской области – 75697815,2, рублей из них: 1.1. Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании Нижегородской области Областной бюджет- 56 334 552,16 рублей из них по годам: 2021 – 611 400,00 рублей 2022 – 11 608 563,92 2023 – 20 918 400,00 2024 – 9 165 488,24 2025 – 0,00 рублей 2026 – 11 870 700,00 рублей 2027 – 2 160 000,00 рублей 1.2. средства бюджета м.о.г. Первомайск – 19363263,04 рублей из них по годам: 2021 – 152 850,00 рублей 2022 – 6 311 740,98 рублей 2023 – 7 099 600,00 рублей 2024 – 2 291 372,06 рублей 2025 – 0,00 рублей 2026 – 2967700,00 рублей 2027 – 540 000,00 рублей 2. «Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы» – 17218300,00 рублей из них: 2.1 за счет средств областного бюджета – 17021300,00 рублей из них: по годам: 2021 - 7118100,00 рублей 2022 – 2959800,00 рублей 2023 – 6943400,00 рублей 2.2. средства бюджета мог Первомайск – 197000,00рублей из них по годам: 2021-71900,00 рублей 2022-29900,00 рублей 2023 – 95200,00 рублей |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 6 | По итогам реализации Подпрограммы 6 будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы»- 35,3 %. # 2. Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области # на 2019 - 2023 годы» -100% Непосредственные результаты: - Общее количество снесенных аварийных многоквартирных домов за период 2013-2017годы - 30 ед. - - Общее количество снесенных аварийных многоквартирных домов за период 2019 - 2023 годы». - 95 ед. |  |  |  |
| 3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы 6 - Характеристика текущего состояния Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Одной из стратегических задач, связанных с улучшением качества жилищно-коммунального комплекса, является создание механизмов по стимулированию частной инициативы граждан в жилищном строительстве, переселению граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Данное обстоятельство негативно влияет на здоровье граждан, демографию, а также уровень социального статуса гражданина из-за отсутствия возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Переселение граждан из аварийного жилья является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода. Снос расселенных аварийных домов позволяет использовать освободившиеся земельные участки под строительство новых объектов недвижимости. В рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» 125 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. - Цели и задачи Подпрограммы 6 Цель Подпрограммы 6 – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. Способами эффективного решения задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда являются: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Нижегородской области; - переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. Цели и задачи подпрограммы 6 Муниципальной программы направленны на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривающих мероприятия по сносу Объектов и постановления Правительства Нижегородской области от 15.03.2024 № 109 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» И задача Подпрограммы 6: использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости и развития территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 Подпрограмма 6 реализуется в период 2015 – 2028 годов в один этап. - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 представлен в таблице 25. |  |  |  |  |

Таблица 25. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- _жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполн ения | Исполнител и мероприяти й | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель подпрограммы 6: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 96571075,54 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 96571075,54 |
| Задача 1. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости и развития территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Снос аварийных многоквартирных домов и хозяйственных построек |  | прочие расходы | 2015- 2028 | Администра ция | 500000,00 | - | - | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000,00 | 11456860,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 76870950,77 |
| Основное мероприятие 6.2. Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийным, подлежащими сносу. |  | прочие расходы | 2015- 2026 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
| Основное мероприятие 6.3 Обрезка газопровода расселенных домов |  | прочие расходы | 2015- 2022 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области | 4400,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| Основное мероприятие 6.4.Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |  | прочие расходы | 2015- 2022 | Администра ция муниципального округа город Первомайск Нижегородс кой области | - | - | 24000,00 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Основное мероприятие 6.5.Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства |  | прочие расходы | 2021 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Основное мероприятие 6.6. Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда |  | прочие расходы | 2021-2023 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
| Основное мероприятие 6.7. Обследование технического состояния нежилого здания |  | прочие расходы | 2023-2026 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.8. Разработка проекта на организацию работ по сносу аварийного нежилого здания |  | прочие расходы | 2023-2026 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Основное мероприятие 6.9. Снос аварийных нежилых зданий |  | прочие расходы | 2024-2026 | Администра ция мог Первомайск Нижегородс кой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000802,00 |  |  |  |  | 3000802,00 |

      - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 представлены в таблице 26.

Таблица 26 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 2013-2018 годы" | % | 11,3 | 22,7 | 34 | 100 |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2019 - 2023 годы» -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 67 | 95 |  | 98 |  | 100 |  |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество снесенных аварийных многоквартирных домов | ед. | 3 | 3 | 3 | 21 |  |  |  |  | 1 | 27 | 38 | 28 | 3 |  | 4 |  |  |  |

      - Меры правового регулирования Подпрограммы 6

Для достижения целей Подпрограммы 6 принятие нормативных правовых актов не требуется.

      - Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 6

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 27.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 28.

Таблица 27. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6

за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662.30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,000 |  | 96571075,54 |
| мероприятие 6.1 | Снос аварийных многоквартирных домов и хозяйственных построек | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 500000,00 | - | - | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000.00 | 11456860,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 76870950,77 |
| мероприятие 6.2 | Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания его аварийным, подлежащим сносу | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
| мероприятие 6.3 | Обрезка газопровода расселенных домов | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| мероприятие 6.4. | Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | - | - | 24000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Мероприятие 6.5. | Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Мероприятие 6.6. | «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда» | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
| мероприятие 6.7 | Обследование технического состояния нежилого здания | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| мероприятие 6.8. | Разработка проекта на организацию работ по сносу аварийного нежилого здания | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| мероприятие 6.9. | Снос аварийных нежилых зданий | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000802,00 |  |  |  |  | 3000802,00 |

Таблица 28. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 96571075,54 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1550000,00 | 0,00 | 0,00 | 6932278,01 | 20910004,90 | 35141554,76 | 14457662,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 96571075,54 |
| мероприятие 6.1 | Снос аварийных многоквартирных домов и хозяйственных построек | Всего, из них: | 500000,00 | - | - | 1550000,00 | 0,00 |  | 764250,00 | 17920304,90 | 28018000,00 | 11456860,30 | 6053160,57 | 7908375,00 | 2700000,00 |  | 68467790,20 |
|  |  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 611400,00 | 11608563,92 | 20918400,00 | 9165488,24 |  | 6086700,00 | 2160000,00 |  | 50550552,16 |
|  |  | -средства бюджета гог | 500000,00 |  |  | 1550000,00 |  |  | 152850.00 | 6311740,98 | 7099600,00 | 2291372,06 | 6053160,57 | 1521675,00 | 540000,00 |  | 17917238,04 |
| мероприятие 6.2 | Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийным, подлежащими сносу. | Всего в т.ч. | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290.00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 396930.00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 7290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 396930,00 |
| мероприятие 6.3 | Обрезка газопровода расселенных домов в | Всего в т.ч. | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 4400,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| мероприятие 6.4. | Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Всего в т.ч. |  |  | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Мероприятие 6.5. | Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства | всего |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  | 110000,00 |  |  |  |  |  | 135000,00 |
| Мероприятие 6.6. | Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, из них: |  |  |  |  |  |  | 6135738,01 | 2989700,00 | 7013554,76 |  |  |  |  |  | 16138992,77 |
|  |  | за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 7118100,00 | 2959800,00 | 6943400,00 |  |  |  |  |  | 17021300,00 |
|  |  | средства бюджета гог |  |  |  |  |  |  | 71900,00 | 29900,00 | 95200,00 |  |  |  |  |  | 197000,00 |
| Мероприятие 6.7. | Обследование технического состояния нежилого здания | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Мероприятие 6.8. | Разработка проекта на организацию работ по сносу аварийного нежилого здания | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  | 55000,00 |
| Мероприятие 6.9 | Снос аварийных нежилых зданий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7. Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

(далее-Подпрограмма 7)

Паспорт Подпрограммы 7

| Муниципальный заказчик- координатор Подпрограммы 7 | Отдел коммунального и муниципального хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 7 | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» Управление капитального строительства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее – Сектор капитального строительства) Управление правового и информационного обеспечения администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее – Управление правового и информационного обеспечения) Отдел сельского хозяйства администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее – отдел сельского хозяйства) |  |  |
| Цели Подпрограммы 7 | 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров 2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей муниципального округа. 3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального округа; 4. Создание комфортных условий проживания граждан; 5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов муниципального округа 6. Приведение сетей наружного освещения в соответствии с нормативными требованиями |  |  |
| Задачи Подпрограмы 7 | 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров 2. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа. 3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального округа; 4. Создание комфортных условий проживания граждан; 5. Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов муниципального округа. 6. Обеспечение надежной работы наружного освещения, путем ремонта, замены существующего, физически и технически устаревшего оборудования на современное, имеющее большой ресурс работы и надежности |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | Подпрограмма 7 реализуется в течение 2015 - 2028 годов в один этап |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств местного бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 629 560 151,24 рублей в числе по годам: |  |
|  |  | 2015 | 13 921 500,00 |
|  |  | 2016 | 12 079 099,00 |
|  |  | 2017 | 25 009 761,97 |
|  |  | 2018 | 21 615 671,55 |
|  |  | 2019 | 27 905 530,88 |
|  |  | 2020 | 32 273 250,93 |
|  |  | 2021 | 35 579 606,62 |
|  |  | 2022 | 44 421 512,70 |
|  |  | 2023 | 58 160 491,09 |
|  |  | 2024 | 77 228 743,37 |
|  |  | 2025 | 77 268 908,12 |
|  |  | 2026 | 70 092 522,38 |
|  |  | 2027 | 66 739 852,63 |
|  |  | 2028 | 67 263 700,00 |
|  |  | в том числе средства местного бюджета всего – 629 560 151,24 рублей в том числе по годам: |  |
|  |  | 2015 | 13 921 500,00 |
|  |  | 2016 | 12 079 099,00 |
|  |  | 2017 | 25 009 761,97 |
|  |  | 2018 | 21 615 671,55 |
|  |  | 2019 | 27 905 530,88 |
|  |  | 2020 | 32 273 250,93 |
|  |  | 2021 | 35 579 606,62 |
|  |  | 2022 | 44 421 512,70 |
|  |  | 2023 | 58 160 491,09 |
|  |  | 2024 | 77 228 743,37 |
|  |  | 2025 | 77 268 908,12 |
|  |  | 2026 | 70 092 522,38 |
|  |  | 2027 | 66 739 852,63 |
|  |  | 2028 | 67 263 700,00 |
|  | из них: 1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 35 166 657,10 руб., в том числе по годам: 2015 – 2262700,00 руб.; 2016 – 2411602,00 руб.; 2017 – 6558264,18 руб.; 2018 – 4000000,00 руб. 2019 – 9112262,40 руб. 2020 – 10821828,52 руб. - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 11119215,29 руб., в том числе по годам: 2015 – 483200,00 руб.; 2016 – 596430,00 руб.; 2017 – 3111272,32 руб. 2018 – 1250000,00 руб. 2019 – 3 189 289,40 руб. 2020 – 2489023,57 руб. - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2 519435,59 руб., в том числе по годам; 2015 – 483600,00 руб.; 2016 – 238572,00 руб.; 2017 – 786991,86 руб.; 2018- 230000,00 руб.; 2019 – 455 615,00 руб. 2020- 324656,73 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3056721,65 руб. в том числе по годам: 2015 – 283400,00 руб.; 2016- 141000,00 руб.; 2017 – 660000,00 руб. 2018 – 520000,00 руб. 2019 – 911 228,00 руб. 2020 – 541093,65 руб - средства областного бюджета – 18471284,57 руб. в том числе по годам: 2015 – 1012500,00 руб.; 2016 - 1435600,00 руб.; 2017 – 2000000,00 руб. 2018- 2000000,00 руб. 2019 – 4556130,00 руб. 2020 – 7467054,57 руб. 2. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1464548,80 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб. 2018- 1000000,00 руб 2022- 164548,80 руб. 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» - 6 371 746,22 рублей, в том числе по годам: 2019 – 551837,50 рублей 2020 – 316408,72 рублей 2022 – 1300000,00 рублей 2023 - 600000,00 рублей 2024 – 1300000,00 рублей 2025 – 1003500,00 рублей 2026 – 1300000,00 рублей 4. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 7629186,14 рублей, в том числе по годам: 2020 – 2629186,14 рублей 2025 – 5000000,00 рублей 5. Расходы на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа г. Первомайск Нижегородской области – 6250000,00 рублей из них: 5.1. субсидии на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения за счет средств областного бюджета 5000000,00 из них по годам: 2021-5000000,00 5.2. Средства бюджета гог Первомайск 1250000,00 из них по годам: 2021-1250000,00 6.Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа, - 24 482 800,00 рублей, из них по годам: 2022 – 8 672 500,00 рублей. 2023 – 8 111 000,00 рублей 2024 – 7 699 400,00 рублей 6.1. Субсидии за счет областного бюджета – 19 586 300,00 рублей из них по годам: 2022 – 6 938 000,00 рублей 2023 – 6 488 800,00 рублей 2024 – 6 159 500,00 рублей 6.2. Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 4 896 600,00 рублей, из них по годам: 2022 - 1 734 500,00 рублей 2023 – 1 622 200,00 рублей 2024 – 1 539 900,00 рублей 7. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»-– 30 354 761,51 рублей из них по годам: 2022 – 4 415 199,46 рублей 2023 - 8 382 112,39 рублей 2024 – 8 683 250,01 рублей 2025 – 3700000,00 рублей 2026 – 5 174 199,65 рублей 7.1.Средства бюджета мог. Первомайск – 9604538,55 рублей в том числе по годам: 2022 – 1 628 365,66 рублей 2023 – 1 947 580,10 рублей 2024 – 2 604 975,00 рублей 2025 – 1 508 128,12 рублей 2026 – 1 915 489,67 рублей 7.2.Инициативный платеж – 1 356 556,92 рублей в том числе по годам: 2022 – 44 152,14 рублей 2023 – 434 532,29 рублей 2024 – 434 162,51 рублей 2025 – 185 000,00 рублей 2026 – 258 709,98 рублей 7.3.Субсидии областного бюджета всего – 19 393 666,04 рублей в т.ч. по годам: 2022 – 2 742 681,66 рублей 2023 – 6 000 000,00 рублей 2024 – 5 644 112,50 рублей 2025 – 2 006 871,88 рублей 2026 – 3 000 000,00 рублей 8. Иные межбюджетные трансферты на устройство детских игровых площадок – 337176,85 рублей в том числе по годам: 2023-337176,85 9. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий 1287176,85 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 937176,85 рублей. 2025 год – 350000,00 рублей |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 7 | По итогам реализации Подпрограммы 7 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы: 1 Содержание уличного освещения 100 % 2. Осуществление мероприятий по санитарному состоянию и благоустройству территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области 100% 3. Доля модернизированных детских игровых площадок 100% 4. Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории муниципального округа город Первомайск 100 %; 5. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий -100% Непосредственные результаты 1. Своевременная и полная оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения 100 % 2. Увеличение количества замененных ламп. 3. Улучшение санитарного состояния и благоустройства территории населенных пунктов муниципального округа город Первомайск Нижегородской области 100% 3. Увеличения детских игровых площадок. 4. Уровень обеспечения существующих детских площадок к действующим ГОСТ и СанПИН 5.Ремонт общественных территорий общего пользования на территории муниципального округа 6. Приобретение механизированной техники для содержания территорий к 2025г.-39шт. 7. Количество общественных территорий в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию к 2025г – 6 ед. 8. Содержание объектов озеленения к 2025г. – 180 ед. |  |  |
| 3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7 3.7.2.1. Характеристика текущего состояния В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация освещения улиц относится к вопросам местного значения. Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения (оплата электроэнергии, израсходованной на наружное освещение, амортизация объектов наружного освещения, оплата труда работников занятых обслуживанием сетей наружного освещения, и т.п.) должны возмещаться за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете соответствующего уровня, вне зависимости от того, на чьем балансе находятся объекты уличного освещения. На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области деятельность по озеленению и прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов осуществляет муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области. Затраты на проведение данных мероприятий финансируются за счет средств местного бюджета. Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. Общий анализ благоустройства территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства общественных пространств. 3.7.2.1.Цели и задачи Подпрограммы 7 Цель Подпрограммы - Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности. В этой связи определены основные задачи Подпрограммы 7: Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского округа; Создание комфортных условий проживания граждан; Обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 Подпрограмма 7 реализуется в период 2015 – 2028 годов в один этап. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 представлен в таблице 29. |  |  |  |

Таблица 29. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

| № п / п | Наименование мероприяти я |  | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполните ли мероприят ий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 | Всего |  |  |
| Цель подпрограммы 7: Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности |  |  |  |  |  | 13921500,00 | 12079099,00 |  | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 |  | 32273250, 93 |  | 35579606,52 |  | 44421512,7 |  | 58160491,09 |  |  | 77228743,37 | 77268908,12 |  |  | 70092522,38 |  | 66739852,63 |  |  |  |  | 67263700,00 | 629560151,24 |  |  |
| Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  | 13921500,00 | 12079099,00 |  | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 |  | 32273250, 93 |  | 35579606,52 |  | 44421512,7 |  | 58160491,09 |  |  | 77228743,37 | 77268908,12 |  |  | 70092522,38 |  | 66739852,63 |  |  |  |  | 67263700,00 | 629560151,24 |  |  |
|  |  | Задача 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. Организация освещения улиц |  |  | прочие расходы | 2015- 2028 | МП «Радуга» «Благоустройст во» МАУ Благоустройство» | 7736000,00 | 6367700,00 |  | 9698076,31 | 8996300,00 | 10290500,00 |  | 9598039,7 0 |  | 17703734,63 |  | 10757041,79 |  |  | 15593914,00 |  | 17119762,81 |  |  | 16885619,26 |  | 19205755,32 |  | 14529600,00 |  | 14920300,00 |  |  |  |  | 179402343,82 |
|  |  | Задача 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.2 Осуществление прочих мероприятий по благоустройству |  |  | прочие расходы | 2015- 2028 | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 3922800,00 | 3299797,00 |  | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 |  | 6406535,43 |  | 10961244,81 |  | 14529042,85 |  |  | 20804911,84 |  | 35164074,41 |  |  | 44630528,89 |  | 40704599,54 |  | 43559352,63 |  | 43687300,00 |  |  |  |  | 285118521,51 |
|  |  | Задача 3 Создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего состояния населенных пунктов городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.3. Устройство, ремонт детских игровых площадок, ограждение |  |  | прочие расходы | 2015- 2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области МАУ «Благоустройст во» | 2262700,00 | 2411602,00 |  | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 |  | 1353918,8 9 |  | 17280,00 |  | 4415199,46 |  |  | 4528643,64 |  | 5724154,08 |  |  |  |  | 1300000,00 |  |  |  | - |  |  |  |  | 23401495,98 |
| Основное мероприятие 7.4. Приобретение объектов основных средств |  |  | прочие расходы | 2017- 2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | - | - |  | 4647349,99 | 732990,00 | 434210,50 |  | - |  | 111903,00 |  |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
| Основное мероприятие 7.5. Устройство сквера «Солнечный » г. Первомайск Нижегородской области |  |  | проч ие расхо ды | 2017 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 6558264,18 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 |  |
| Основное мероприятие 7.6. Устройство и ремонт памятников, обелисков и мемориальных комплексов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | прочие расходы | 2017- 2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области МАУ «Благоустройст во» |  |  | 50000,00 |  | 4565933,00 |  |  |  | 6872826, 90 |  |  |  | 164548,80 |  |  | 1609376,83 | 3453965,95 |  | 5262071,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21978722,53 |  |
| Основное мероприятие 7.7. Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов |  |  | прочие расходы | 2017 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |  |
| Основное мероприятие 7.8 Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск |  |  | прочие расходы | 2018 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |  |
| Основное мероприятие 7.9. Благоустройство общественных пространств на территории мо.г Первомайск Нижегородской области |  |  | прочие расходы | 2019-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Благоустройст во» |  |  |  |  |  |  | 5156503,20 |  | 5513576,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079,93 |  |
| Основное мероприятие 7.10 Ремонт фонтана на площади Ульянова г.Первомайск Нижегородской области |  |  | прочие расходы | 2019-2028 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4523288,72 |  |
| Основное мероприятие 7.11 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | прочие расходы | 2020-2028 | МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2528353,28 |  | 5921412,98 |  | 5583179,80 |  |  | 6712644,78 | 7761386,12 |  | 9651905,40 |  | 8599767,52 |  |  |  | 8650900,00 |  | 8656100,00 |  |  | 64065649,88 |  |
| Основное мероприятие 7.12. Ремонт объектов коммунального комплекса |  |  | прочие расходы | 2020-2021 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |  |
| Основное мероприятие 7.13. Организация борьбы с борщевиком Сосновского |  |  | прочие расходы | 2020-2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 |  |  | 300000,00 | 306000,00 |  | 282000,00 |  | 282400,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1470400,00 |  |
| Основное мероприятие 7.14. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий в том числе приобретение механизированной техники |  |  | прочие расходы | 2020-2027 | МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 |  |  | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24482900,00 |  |

Таблица. 29.1. Перечень объектов мероприятия

7.6. Ремонт памятников, обелисков на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области Подпрограммы

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Адресный перечень | Объем финансирования 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2023год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941- 1945гг. | Средства местного бюджета | из них |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области . | За счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | За счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | За счет субсидий из областного бюджета | Всего | За счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | за счет Иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра -конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности | За счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет фонда поддержки территорий |
| 7.6. | Ремонт памятников, обелисков на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Ремонт памятников, обелисков на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  | 6872826,90 | 2629186,14 | 4243640,76 | 1180385,86 | 119348,03 | 198912,77 | 2744994,10 | 1609376,83 | 409376,83 | 600000,00 | 600000,00 |
| 7.6.1 | Ремонт и благоустройство памятников, обелисков, монументов «Памяти погибшим воинам» в м.о.г. Первомайск Нижегородской области | Памятник «Памяти погибшим воинам» | п.Лесозавода, ул.Лесная | 2885500,00 | 2629186,14 | 256313,86 | 256313,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Памятник «Памяти погибшим воинам» | с.Кошелиха, ул.Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Памятник «Памяти погибшим воинам» | с.Бабино, ул.Клубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Памятник «Памяти погибшим воинам» | с.Худошино, ул.Нагорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Памятник «Памяти погибшим воинам» | с.М.Макателем, ул.Клубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Памятник «Памяти погибшим воинам» | с.Б.Макателем, ул.Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обелиск воинской славы | п.Берещино, ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обелиск погибшим воинам | с.Шутилово, ул.Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обелиск погибшим воинам | с.Обухово, ул.Обуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Памятник «Памяти погибшим воинам» | с.Успенское, ул.Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обелиск воинской славы | д.Петровка, ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обелиск «Памяти погибшим воинам» | с.Николаевка, ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монумент «Памяти погибшим воинам» | р.п.Сатис, ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обелиск «Памяти погибшим воинам» | с.Лапша, ул.Клубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул.Октябрьская в г.Первомайск Нижегородская область | Обелиск Защитникам Отечества | ул.Октябрьская, г.Первомайск | 3978254,90 |  | 3978254,90 | 915000,00 | 119348,03 | 198912,77 | 2744994,10 |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Экспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт сооружения «Обелиск Защитникам Отечества» по ул.Октябрьская в г.Первомайск Нижегородской области» |  |  | 9072,00 |  | 9072,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4. | Ремонт памятника В.И. Ленину, расположенному в границах улицы Ленина в г. Первомайск, нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 600000,00 |  | 600000,00 |  |
| 7.6.5 | Экспертиза сметной документации по объекту: Ремонт памятника В.И. Ленину, расположенному в границах улицы Ленина в г. Первомайск, нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 5040,00 | 5040,00 | 5040,00 |  |  |
| Подмероприятие 7.6.6. | Благоустройство уникального памятника истории и природы Рогожского парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 |  |  | 600000,00 |
| Подмероприятие 7.6.4) | Экспертиза сметной документации по объекту: Благоустройство уникального памятника истории и природы Рогожского парка ( устройство покрытия из брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  |

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7 представлены в таблице 30.

Таблица 30 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7

| № |  | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед.измер ения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |
| Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание уличного освещения |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Своевременная и полная оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 1.3 | Увеличение количества замененных ламп |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мероприятий по санитарному состоянию и благоустройству территории городского округа город Первомайск Нижегородской области |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Улучшение санитарного состояния и благоустройства территории городского округа город Первомайск Нижегородской области |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 3. Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля модернизированных детских игровых площадок |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 00 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Увеличение детских игровых площадок |  | ед. |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Уровень обеспечения существующих детских площадок к действующим ГОСТ и СанПИН |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля отремонтированных общественных территорий общего пользования на территории муниципального округа |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Ремонт общественных территорий общего пользования на территории городского округа |  | кол |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Приобретение механизированной техники для содержания территорий | ед.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  | Количество общественных территорий в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. |  | Содержание объектов озеленения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Меры правового регулирования Подпрограммы 7

Для достижения целей Подпрограммы 7 принятие нормативных правовых актов не требуется.

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 7

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 финансируется за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 31.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 32.

Таблица 31. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7

за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 13921500 ,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 | 3227325 0,93 | 35579606,62 | 44421512,70 | 58560491,09 | 77228743,37 | 77268908,12 | 70092522,38 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
| мероприятие 7.1 | Организация освещения улиц | МП «Радуга» МАУ «Благоустройство» | 7736000, 00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8996300, 00 | 10290500,00 | 9598039, 70 | 17703734,63 | 10757041,79 | 15593914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 179402343,82 |
| мероприятие 7.2 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству | МП «Радуга»; МАУ Благоустройство» | 3922800, 00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 6320448,55 | 7639814,07 | 6406535, 43 | 10961244,81 | 14529042,85 | 20804911,84 | 35165074,41 | 44630528,89 | 40704599,54 | 43559352,63 | 43687300,00 | 285118521,51 |
| мероприятие 7.3 | Устройство, ремонт детских игровых площадок, ограждение | Администрация мог Первомайск Нижегородской области МАУ «Благоустройство» | 2262700, 00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 | 1353918, 89 | 17280,00 | 4415199,46 | 4528643,64 | 5724154,08 | 0 | 1300000,00 |  |  | 23401495,98 |
| мероприятие 7.4 | Приобретение объектов основных средств | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | - | - | 4647349,99 | 732990,0 0 | 434210,50 | - | 111903,00 |  | 500000,00 |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
| мероприятие 7.5 | Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 6558264,18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 |
| Мероприятие 7.6. | Устройство и ремонт памятников, обелисков и мемориальных комплексов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Администрация муниципального округа город Первомайск МАУ «Благоустройство» |  |  | 50000,00 | 4565933,00 |  | 6872826,90 |  | 164548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5262071,05 |  |  |  | 23459722,53 |
| Мероприятие 7.7. | Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
| Мероприятие 7.8. | Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
| Мероприятие 7.9. | Благоустройство общественных пространств на территории м.о.г.Первомайск Нижегородской области | Администрация мог Первомайск Нижегородской области МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  | 5156503,2 0 | 551357 6,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079,93 |
| Мероприятие 7.10 | Ремонт фонтана на площади Ульянова г.Первомайск Нижегородской области | Администрация мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  | 4523288,72 |
| Мероприятие 7.11. | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» | МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  | 2528353, 28 | 5921412,98 | 5583179,80 | 6712644,78 | 7761386,12 | 9651905,40 | 8599767,52 | 8650900,00 | 8656100,00 | 64065649,88 |
| Мероприятие 7.12. | «Ремонт объектов коммунального комплекса» | Администрация мог Первомайск Нижегородской |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 |
| Мероприятие 7.13. | Организация борьбы с борщевиком Сосновского | Администрация мог Первомайск Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 300000,00 | 306000,00 | 282000,00 | 282400,00 | 0,00 |  | 1470400,00 |
| Мероприятие 7.14. | «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» в том числе приобретение механизированной техники | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
| Подмероприятие 7.14.1. | Содержание объектов благоустройства и общественных пространств» в том числе приобретение механизированной техники | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |

Таблица 32. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет средств финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирова ния | Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограм ма 7 | «Благоустройст во населенных пунктов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 13921500,00 | 12079099, 00 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 |  | 32273250,93 | 35579606,62 |  | 44421512,70 | 58560491,09 | 77228743,37 | 772689098,12 | 70092522,38 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них: | 13921500,00 | 12079099,0 0 | 25009761,97 | 21615671,55 | 27905530,88 |  | 32273250,93 | 35579606,62 |  | 44421512,70 | 58560491,09 | 77228743,37 | 772689098,12 | 70092522,38 | 66739852,63 | 67263700,00 | 629560151,24 |
| мероприя тие 7.1 | Организация освещения улиц | Всего | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076 ,31 | 8996300,00 | 10290500,00 |  | 9598039,70 | 17703734,63 |  | 10757041,79 | 15593914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 179402343,82 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076 ,31 | 8996300,00 | 10290500,00 |  | 9598039,70 | 17703734,63 |  | 10757041,79 | 15993914,00 | 17119762,81 | 16885619,26 | 19205755,32 | 14529600,00 | 14920300,00 | 179402343,82 |
|  |  | 1. межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра -конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  | 1300000,00 |
|  |  | 2. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4190645,60 | 4259095,93 | 3700000,00 | 5174199,65 |  |  | 17323941,18 |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000000,00 | 2768412,35 | 2006871,88 | 3000000,00 |  |  | 10775284,23 |
|  |  | Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209532,29 | 212954,80 | 185000,00 | 258709,98 |  |  | 866197,07 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981113,31 | 1277728,78 | 1508128,12 | 1915489,67 |  |  | 5682459,88 |
| мероприя тие 7.2 | Осуществление м прочих мероприятий по благоустройству | Всего | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071 ,49 | 6320448,55 | 7639814,07 |  | 6406535,43 | 10961244,81 |  | 14529042,85 | 20804911,84 | 35164074,41 | 44630528,89 | 40704599,54 | 43559352,63 | 43687300,00 | 285118521,51 |
|  |  | в. т.ч. расходы местного бюджета | 3922800 ,00 | 3299797,0 0 | 3488071 ,49 | 6320448,55 | 4893919,48 |  | 6406535,43 | 10961244,81 |  | 14529042,85 | 20804911,84 | 35164074,41 | 44630528,89 | 42685130,80 | 43559352,63 | 43687300,00 | 289099052,77 |
| мероприятие 7.3 | Устройство, ремонт детских игровых площадок, ограждений | Всего | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 |  | 1353918,89 | 17280,00 |  | 4415199,46 | 4528643,64 | 5724154,08 |  | 1300000,00 |  |  | 23401495,98 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | 417997,91 |  | 1353918,89 | 17280,00 |  | 4415199,46 | 4528643,64 | 5724154,08 |  |  |  |  | 22101495,98 |
|  |  | из них: 1. Средства по местным инициативам мог Первомайск Нижегородской области | 2262700,00 | 2411602,00 |  |  |  |  | 1348428,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6022930,89 |
|  |  | из них : - средства бюджета мог Первомайск | 483200,00 | 596430,00 |  |  |  |  | 310139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1389769,00 |
|  |  | - средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 483600,00 | 238572,00 |  |  |  |  | 40453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762625,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 283600,00 | 141000,00 |  |  |  |  | 67422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492022,00 |
|  |  | - средства | 1012500,00 | 1435600,00 |  |  |  |  | 930414,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3378514,89 |
|  |  | областного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 300000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  | 337176,85 |  |  |  |  |  | 11137176,85 |
|  |  | 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  | 413317,91 |  |  |  |  |  |  |  | 1300000,00 |  |  | 1713317,91 |
|  |  | 4.Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4415199,46 | 4191466,79 | 4424154,08 |  |  |  |  | 13030820,33 |
|  |  | 4.1. средства бюджета мог Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628365,66 | 966466,79 | 1327246,22 |  |  |  |  | 3922078,67 |
|  |  | 4.2. Инициативный платеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44152,14 | 225000,00 | 221207,71 |  |  |  |  | 490359,85 |
|  |  | 4.3.Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2742681,66 | 3000000,00 | 2875700,15 |  |  |  |  | 8618381,81 |
| мероприя тие 7.4. | Приобретение объектов основных средств | Всего | - | - | 4647349,99 | 732990,00 |  | 434210,50 | - |  | 111903,00 |  | 500000,00 |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: |  |  | 4647349,99 | 732990,00 |  | 434210,50 |  |  | 111903,00 |  | 500000,00 |  |  |  |  |  | 6426453,49 |
| мероприятие 7.5 | Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Всего | - | - | 6558264,18 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: | - | - | 6558264,18 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6558264,18 |
|  |  | - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета муниципального округа |  |  | 3111272,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3111272,32 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, | - | - | 660000,0 0 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660000,00 |
|  |  | поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 786991,86 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - субсидии областного бюджета | - | - | 2000000,00 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786991,86 |
| мероприятие | Устройство и ремонт памятников, обелисков и мемориальных комплексов на муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  | 50000,00 | 4565933,00 |  |  | 6872826,90 |  |  | 164548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5279013,83 |  |  |  | 21995665,31 |
| 7.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: |  |  |  | 4565933,00 |  |  | 6872826,90 |  |  | 164548,80 | 1609376,83 | 3453965,95 | 5279013,83 |  |  |  | 21995665,31 |
|  |  | 1. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 |  |  |  |  |  | 650000,00 |
|  |  | 2. субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941- 1945гг. |  |  |  |  |  |  | 2629186,14 |  |  | 164548,80 |  |  | 5050505,05 |  |  |  | 7844239,99 |
|  |  | 3.средства по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  | 4000000,00 |  |  | 3978254,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7978254,9 0 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  | 1250000,00 |  |  | 915000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165000,0 0 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск |  |  |  | 520000,00 |  |  | 198912,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718912,77 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 230000,00 |  |  | 119348,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349348,03 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  | 2000000,00 |  |  | 2744994,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4744994,10 |
|  |  | Субсидии на Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 |  |  |  |  |  | 600000,00 |
| мероприя тие 7.7 | Выполнение топографическо й съемки в целях разработки проектов | Всего: |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  | 98000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98000,00 |
| Мероприя тие 7.8. | Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Всего: |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: |  |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
|  |  | - за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя тие 7.9 | Благоустройство общественных пространств на территории м.о.г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  |  |  | 5156503,20 | 5513576,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10670079, 93 |
|  |  | в том числе: средства по местным инициативам мог Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  |  |  | 5145757,20 | 5495144,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7296157,9 3 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 1801013,20 | 1263884,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3064897,77 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет мог Первомайск |  |  |  |  |  | 514577,00 | 274758,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789335,88 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет мог Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  | 257289,00 | 164855,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422144,70 |
|  |  | -субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  | 2572878,00 | 3791645,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6364523,58 |
| Мероприя тие 7.10 | Ремонт фонтана на площади Ульянова г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  | 4523288,72 |
|  |  | в том числе: средства по местным инициативам мог Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  |  |  | 3966505,20 |  |  |  |  |  |  | 556783,52 |  |  |  | 4523288,72 |
|  |  | средства бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 1388276,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 396651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396651,00 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  | 198326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198326,00 |
|  |  | -субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  | 1983252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983252,00 |
| Мероприя тие 7.11 | Обеспечение деятельности МАУ «Благоустройство» | Всего |  |  |  |  |  |  | 2528353,28 |  | 5921412,98 | 5583179,80 | 6712644,78 | 7761386,12 | 9651905,40 | 8599767,52 | 8650900,00 | 8656100,00 | 64065649,88 |
| Мероприятие 7.12. | «Ремонт объектов коммунального комплекса» | Всего средства бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 864031,20 |  |  |  |  |  |  |  | 864031,20 864031,20 |
| Мероприятие 7.13 | Организация борьбы с борщевиком Сосновского | Всего средства бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 300000,00 | 300000,00 300000,00 | 306000,00 306000,00 | 282000,00 282000,00 | 282400,00 282400,00 |  |  | 1470400,00 1470400,00 |
| Мероприятие 7.14. | «Содержание объектов благоустройства и общественных пространств в том числе приобретение механизированной техники | Всего Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
|  |  | Средства бюджета м.о.г. Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734500,00 | 1622200,00 | 1539900,00 |  |  |  |  | 4896600,00 |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6938000,00 | 6488800,00 | 6159500,00 |  |  |  |  | 19586300,00 |
| Подмероприятие 7.14.1. | «Содержание объектов благоустройства и общественных пространств в том числе приобретение механизированной техники | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8672500,00 | 8111000,00 | 7699400,00 |  |  |  |  | 24482900,00 |
|  |  | Средства бюджета м.о.г. Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734500,00 | 1622200,00 | 1539900,00 |  |  |  |  | 4896600,00 |
|  |  | Субсидии областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6938000,00 | 6488800,00 | 6159500,00 |  |  |  |  | 19586300,00 |

3.8. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области

на 2017 год» (далее - Подпрограмма 8)

3.8.1. Паспорт Подпрограммы 8

| 1.1. | Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 8 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Соисполнители Подпрограммы 8 | Отдел архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |
| 1.3. | Цели Подпрограммы 8 | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. |
| 1.4. | Задачи Подпрограммы 8 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. |
| 1.5. | Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8 | Подпрограмма реализуется в 1 этап в период 2017 год |
| 1.6. | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2017 – 7305417,00 рублей - субсидии областного бюджета – 3370000,00 руб. - субсидия федерального бюджета – 3630000,00 руб. |
| 1.7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации Программы будет достигнуто следующее значение индикатора: Доля площади благоустроенных общественных территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области по отношению к общей площади общественных территорий, подлежащих благоустройству - 100 % Показатели непосредственных результатов: Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области:– 2,6 га |

## 3.8.2. Текстовая часть Подпрограммы 8

## 3.8.2.1. Характеристика текущего состояния

Анализ сферы благоустройства на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области  показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской  области имеются  общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

Благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в Подпрограмму 8 осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы  формирование комфортной  городской среды на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год, утвержденным постановлением администрации муниципального округа город Первомайск от 13.03.2017 № 205;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о  включении в муниципальную программу формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год общественной территории городского округа город Первомайск  Нижегородской области, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации муниципального округа город Первомайск от 13.03.2017 № 205.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

3.8.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 8

Целью Подпрограммы 8 является повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

3.8.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8

Срок реализации мероприятий Подпрограммы 8 – 1 год 2017.

3.8.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 8 представлена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |
| Цель Подпрограммы 8: повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 8: - Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | прочие расходы | 2017 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 7305417,00 |

3.8.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 8

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Индикаторы |  |  |  |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области по отношению к общей площади общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 100% |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Непосредственные результаты |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального округа город Первомайск Нижегородской области: | кв.м. | 2,6 |

3.8.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 8

Для достижения целей Подпрограммы 8 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.8.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию Подпрограммы

Предоставление средств из областного бюджета бюджету городского округа город Первомайск Нижегородской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 8 осуществляется в виде субсидий бюджету муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на основании соглашения, заключенного администрацией муниципального округа город Первомайск Нижегородской области с министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

3.8.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 8 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 8, а также по годам реализации Подпрограммы 8) отражена в таблицах 3-4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 8 за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 8 | Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год | Всего |  |
|  |  | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 7305417,00 |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной  программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 8 | Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области | Всего | 7305417,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них | 7305417,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета | 3370000,00 |
|  |  | - субсидия федерального бюджета | 3630000,00 |
| Основное мероприятие 1 | Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске | Всего | 7305417,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них | 7305417,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета | 3370000,00 |
|  |  | - субсидия федерального бюджета | 3630000,00 |

3.8.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8

Подпрограмма 8 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития благоустройства муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Реализация Подпрограммы 8 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы 8, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы 8 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы 8 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.

Управление рисками при реализации Подпрограммы 8 и минимизация их негативных последствий при выполнении Подпрограммы 8 будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией Подпрограммы 8 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 8 с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании

мероприятий, своевременной корректировки планов и Подпрограммы 8 для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

периодическая корректировка состава Подпрограммных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы.

3.8.2.10. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 8

Обязательным условием эффективности Подпрограммы 8 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.

Реализация Подпрограммы 8 позволит увеличить площадь благоустроенных территорий общего пользования муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на 2,6 га.

«3.9. Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

(далее - Подпрограмма 9)

    - Паспорт Подпрограммы 9

| 1. | Муниципальный заказчик- координатор Подпрограммы 9 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |
| --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители Подпрограммы 9 | Управление правового и информационного обеспечения а администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |
| 3. | Цели Подпрограммы 9 | Создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |
| 4. | Задачи Подпрограммы 9 | - Оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области - Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности |
| 5. | Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9 | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2018-2028 годы. |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 279 689,48 рублей 2018 – 16500,00 рублей 2019 – 18600,00 рублей 2020 – 19440,00 рублей 2021 – 20300,00 рублей 2022 – 21024,00 рублей 2023 – 22908,00 рублей 2024 – 25198,80 рублей 2025 – 27718,68 рублей 2026 – 36000,00 рублей 2027 – 36000,00 рублей 2028 – 36000,00 рублей |
| 7. | Индикаторы достижения цели | По окончании реализации Программы будет достигнуто следующее значение индикатора: Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области - 97 % |

### 3.9.2.1. Текстовая часть Подпрограммы 9                                                          3.9.2.1.Характеристика текущего состояния

Управление муниципальным имуществом муниципального округа город Первомайск Нижегородской области является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области зависит объем поступлений в бюджет городского округа.

Плата за наем является доходом бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда (далее - наниматель). Начисление платы за наем осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Кустовой вычислительный центр (далее - КВЦ) на основании муниципального контракта, заключенного с администрацией.

КВЦ за обусловленную плату принимает на себя обязательства по оказанию администрации полного комплекса информационно-расчётных услуг:

  - Организация ведения базы данных нанимателей имущества администрации;

  - Обработка платежей нанимателей имущества администрации;

  - Расчёт начисления за каждое муниципальное жилое помещение;

  - Формирование и печать (выпуск) платёжных документов (счётов) в полном объёме;

  - Формирование дополнительных отчётов по запросу администрации.

### 3.9.2.2 Цели, задачи Подпрограммы 9

Целью Подпрограммы 9 является создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- Оптимизация состава жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области

- Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от использования муниципальной собственности.

      - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 9

Срок реализации мероприятий Подпрограммы 9 – 2018-2028.

### 3.9.2.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 9

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 9 представлена в таблице 33.

### Таблица 33. Перечень основных мероприятий подпрограммы 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполн ения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего: |  |
|  | Цель Подпрограммы 9: создание условий для обеспечения мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачей Подпрограммы 9: создание единой схемы начисления, сбора, взыскания и расходования платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» | прочие расходы | 2018-2027 | Администрация мог Первомайск Нижегородской области | 16500,00 | 18600,00 |  | 19440,00 |  | 20300,00 |  | 21024,00 |  | 22908,00 |  | 25198,80 |  | 27718,68 | 36000,00 |  | 36000,00 |  | 36000,00 | 279689,48 |  |

      - Индикаторы достижения цели реализации подпрограммы 9

Информация о составе и значениях индикаторов приведена таблице 2.

### Таблица 34. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИНДИКАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

      - Меры правового регулирования Подпрограммы 9

Для достижения целей Подпрограммы 9 - принятие нормативных правовых актов не требуется.

      - Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 9 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 9, а также по годам реализации Подпрограммы 9) отражена в таблицах 35-36.

### Таблица 35. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 9

счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |

Таблица 36. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Всего | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
| Основное мероприятие 1 | Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» | Всего | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них | 16500,00 | 18600,00 | 19440,00 | 20300,00 | 21024,00 | 22908,00 | 25198,80 | 27718,68 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 279689,48 |

### 3.9.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 9

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением федерального и регионального законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий подпрограммы.

- Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникает необходимость вносить существенные изменения в нормативные правовые акты муниципального округа, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий подпрограммы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

- Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества муниципального округа город Первомайск Нижегородской области вследствие пожара, наводнения, иных обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в бюджет муниципального округа.

### 3.9.2.9. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 9

### Обязательным условием Подпрограммы 9 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов».

3.10 Подпрограмма 10 «Оздоровление Волги»

(далее – Подпрограмма 10)

3.10.1. Паспорт Подпрограммы 10

| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 10 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | МП «Радуга» Управление капитального строительства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| Цели Подпрограммы 10 | Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |  |
| Задачи Подпрограммы 10 | Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10 | Подпрограмма 10 реализуется в течение 2019 - 2028 годов в один этап |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 10 | Объемы финансирования Подпрограммы: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 397240961,80 рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2019 | 150123160,00 |
|  | 2020 | 119805710,61 |
|  | 2021 | 83452389,28 |
|  | 2022 | 5154190,94 |
|  | 2023 | 6739041,91 |
|  | 2024 | 17772936,77 |
|  | 2025 | 11782235,75 |
|  | 2026 | 0,00 |
|  | 2027 | 0,00 |
|  | 2028 | 0,00 |
|  | 1. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджетов – 255736260,00 рублей, в том числе по годам: 2019 - 142 477 040,00 рублей; 2020 – 113 259 220,00 рублей. 2021 – 62 912 000,00 рублей 2022 – 0,00 рублей 2. Расходы на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязняющих сточных вод за счет средств областного бюджета – 13981556,45 рублей, в том числе по годам: 2019 – 6 373 330,00 рублей; 2020 – 5511226,45рублей. 2021 – 2097000,00 рублей 2022 – 0,00 рублей 3. Субсидия на возмещение затрат в связи с ремонтными работами при осуществлении пусконаладочных работ на очистных сооружениях в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области – 2525252,53 рублей, из них: 3.1.за счет областного бюджета – 2500000,00 рублей 2024год – 2500000,00рублей 3.2. за счет средств муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 25252,53 рублей. 4. Дотация на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости – 118918,00 рублей, в том числе по годам: 2024-118918,00 рублей |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,29 км3 в год |  |

### 3.10.2. Текстовая часть Подпрограммы 10

3.10.2.1. Характеристика текущего состояния

Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов.

Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.

Реализация мероприятий Подпрограммы 10 направлена на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг водоотведения, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Подпрограммы 10 планируется строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений - объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Сложившаяся кризисная ситуация в области очистки сточных вод обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством экономических механизмов в сфере водопользования. Неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Реализация Подпрограммы 10 позволит:

  - обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых услуг водоотведения;

  - обеспечить более рациональное использование ресурсов;

  - улучшить экологическое состояние окружающей среды.

3.10.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 10

Главной целью Подпрограммы 10 является улучшение экологического состояния реки Волги.

Для достижения цели Подпрограммы 10 предусматривается решение основной задачи снижение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.

3.10.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10

Мероприятия Подпрограммы реализуются в течение 2019 - 2028 годов в один этап.

3.10.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10

Реализация задачи Подпрограммы 10 будет осуществляться по следующему основному направлению: строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 10 отражена в таблице 37.

### Таблица 37. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам), в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Подпрограмма 1 "Оздоровление Волги" |  |  |  |  | 150 123 160,00 | 119805710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
| 1.1. | Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» | Прочие расходы | 2019 - 2028 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 150 123 160,00 | 119805710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |

      - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измере ния | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 10 "Оздоровление Волги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | Кубический км в год | 0,35 | 0,33 | 0,0004 | 0,0004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Установка воздуходувки для регулирования системы аэрации в блоках доочистки на очистных сооружениях в г.Первомайск | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10.3 | Установка системы подогрева стоков | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 10 необходимо организовать работу по реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений:

      - Меры правового регулирования Подпрограммы 10

Для достижения целей Подпрограммы 10 - принятие нормативных правовых актов не требуется.

### 3.10.2.4. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 10 (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям Подпрограммы 10, а также по годам реализации Подпрограммы 10) отражена в таблицах 38-39.

Таблица 38. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 10

счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 10 | "Оздоровление Волги" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |

Таблица 39. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 10 | Оздоровление Волги | Всего из них: | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
|  |  | средства местного бюджета | 1272790,00 | 1 035 264,16 | 18443389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 15154018,77 | 11782235,75 |  |  |  | 59580930,81 |
|  |  | субсидии из областного бюджета | 6 373 330,00 | 5 511 226,45 | 2097000,00 | 0,00 |  | 2500000,00 |  |  |  |  | 16481556,45 |
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 142 477 040,00 | 113 259 220,00 | 62912000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 318648260,00 |
|  |  | Дотация на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости |  |  |  |  |  | 118918,00 |  |  |  |  | 118918,00 |
| Основное мероприятие 10.1 | Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» | Всего из них: | 150 123 160,00 | 119 805 710,61 | 83452389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 17772936,77 | 11782235,75 |  |  |  | 394829665,26 |
|  |  | средства местного бюджета | 1272790,00 | 1 035 264,16 | 18443389,28 | 5154190,94 | 6739041,91 | 15154018,77 | 11782235,75 |  |  |  | 59580930,81 |
|  |  | субсидии из областного бюджета | 6 373 330,00 | 5 511 226,45 | 2097000,00 | 0,00 |  | 2500000,00 |  |  |  |  | 16481556,45 |
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 142 477 040,00 | 113 259 220,00 | 62912000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 318648260,00 |
|  |  | Дотация на поощрение муниципальных округов и городских округов Нижегородской области за достижение наилучших результатов по разработке и внедрению проектов по бережливости |  |  |  |  |  | 118918,00 |  |  |  |  | 118918,00 |

      - Анализ рисков реализации Подпрограммы 10

внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 10, относятся:

  - сокращение объемов финансирования из федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 10;

  - приостановка строительства объектов.

Способом снижения рисков является их страхование, а также усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы 10, стимулирующая исполнителей Подпрограммы 10 выполнять принятые на себя обязательства по ее реализации, а также оперативное реагирование на изменения федерального, областного законодательства в части принятия соответствующего нормативного правового акта.

### 3.10.2.5. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 10

Обязательным условием эффективности Подпрограммы 10 является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов».

# «3.11. Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» (далее-Подпрограмма 11)

# 3.11.1 Паспорт Подпрограммы 11

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 11 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 11 | МП «Радуга» Управления капитального строительства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| Цели Подпрограммы 11 | 1. Повышение качества жизни населения муниципального округа, обеспечение качественными услуги водоснабжения населения р.п. Сатис, с. Нелей, п. Берещино. 2. Снижение аварийности на сетях водоснабжения. 3. Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа. 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Сатис, с. Нелей, п. Берещино. 6. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| Задачи Подпрограмы 11 | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры населения муниципального округа. 2. Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 11 | Подпрограмма 11 реализуется в течение 2023 - 2028 годов в один этап |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 11 за счет средств местного бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 11 составляет 618 031 916,06 рублей в числе по годам: |  |
|  | 2023 | 97 298 200,00 |
|  | 2024 | 198 724 457,60 |
|  | 2025 | 322 009 258,46 |
|  | 2026 |  |
|  | 2027 |  |
|  | 2028 |  |
|  | 1.Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета всего – 237421521,01 рублей из них по годам: 2023год – 6 835 040,00 рублей 2024 год – 96 279 500,00 рублей 2025 год – 134 306 981,01 рублей 2. Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 356 755 135,42 рублей из них по годам: 2023год – 89 943 000,00 рублей 2024 год – 89 943 000,00 рублей 2025год – 176 869 135,42рублей 2026 – 0,00 рублей |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 11 | По итогам реализации Подпрограммы 11 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы: Наименование индикаторов целей Программы; Единицы измерения индикаторов достижения целей; По окончании реализации Программы. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей (реконструированных) муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; км; 37,13. Доля реконструированных и замененных (вновь построенных) водопроводных сетей из общего количества водопроводных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области; %; 19,52. Непосредственные результаты: 1. Реконструкция участков водопроводных сетей: - в р.п. Сатис – 19,023 км.; - в с. Нелей – 4,55 км.; - в п. Берещино – 13,557 км. 2. Устройство новых водозаборных скважин с последующей закольцовкой: - р.п. Сатис – 2 ед.; - п. Берещино – 2 ед. 3. Закольцовка существующих 3-х водозаборных скважин в с. Нелей. 4. Установка насосного оборудования на основных и резервных артезианских скважинах. 5. Проведение противопожарных мероприятий: установка башен Рожновского, установка пожарных гидрантов. 6. Обеспечение вводов водопровода в жилой сектор и к потребителям –юридическим лицам. |
| 3.11.2. Текстовая часть Подпрограммы 11 3.11.2.1. Характеристика текущего состояния В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация водоснабжения населенных пунктов относится к вопросам местного значения. Уровень социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее – муниципальный округ) зависит, в том числе и от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, транспортного, культурного, бытового и коммунального обслуживания. Недостаточный уровень обеспеченности территорий муниципального округа объектами социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры и неравномерность их размещения - главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий. Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры - задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа. На основании анализа уровня обеспеченности городского округа основными видами объектов социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы: - объекты социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на территории муниципального округа имеют высокую степень физического и морального износа; - объекты социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры неравномерно размещены по территории муниципального округа. Имеющиеся водопроводные сети и водозаборные сооружения имеют высокий процент износа, а несовершенные технологии очистки значительно ухудшают качество питьевой воды. Средний диаметр водопроводных сетей 100 мм, часть сетей имеют малый диаметр. Общая протяженность водопроводных сетей в городском округе составляет 190,22 км. Решение обозначенных проблем является острой необходимостью для дальнейшего развития муниципального округа и повышения качества жизни населения. Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий строительство и реконструкцию объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации, повышающих обеспеченность населения муниципального округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры. 3.11.2.2.Цели и задачи Подпрограммы 11 Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели — повышение качества жизни населения муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры населения муниципального округа. 2. Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. 3.11.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 11 Подпрограмма 11 реализуется в период 2023 - 2028 годов в один этап. 3.11.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 11 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 11 представлен в таблице 40. |  |  |

12

## Таблица 40. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 11

| № п / п | Наименование мероприяти я | Категория расходов (кап.вл ожения, НИОКР и прочи е расхо ды) | Сроки выпол нен ия | Исполните ли мероприят ий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель подпрограммы 11: Повышение качества жизни населения м.ог. Первомайск, обеспечение качественными услугами водоснабжения |  |  |  |  | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
| Подпрограмма 11 «Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
| Задача1. 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры населения муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11.1. «Реконструкция водопроводных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расхо ды | 2023- 2027 | МП «Радуга» | 97298200,00 | 188724457,60 | 315058749,73 |  |  |  | 601081407,33 |
| Основное мероприятие 11.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расхо ды | 2023- 2027 |  |  |  | 6950508,73 |  |  |  | 6950508,73 |
| Основное мероприятие 11.3.Реконструкция, кап.ремонт, ремонт и техническое перевооружение систем теплоснабжения |  | прочие расхо ды | 2024- 2027 | МП «Радуга» |  | 10000000,00 |  |  |  |  | 10 000 000,00 |

## 3.11.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 11

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 11 представлены в таблице 41.

## Таблица 41 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 11

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата |  | Ед.измер ения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей (реконструированных) муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | км | ПИР, ПСД | 37,13 | 37,13 |  |  |  |
| 1.2. |  | Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей (реконструированных) муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | % |  | 19,52 | 19,52 |  |  |  |
| 1.3. |  | Предоставление субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования и материалов для замены котлов в котельной | % |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 1. Реконструкция участков водопроводных сетей: |  | ПИР, ПСД | 37,13 | 37,13 |  |  |  |
| 2.1.1. |  | - в р.п. Сатис | км | ПИР, ПСД | 19,023 | 19,023 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | - в с. Нелей | км | ПИР, ПСД | 4,55 | 4,55 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | - в п. Берещино | км | ПИР, ПСД | 13,557 | 13,557 |  |  |  |
| 2.2. |  | 2. Устройство новых водозаборных скважин с последующей закольцовкой: - р.п. Сатис – 2 ед.; - п. Берещино – 2 ед. | ед | ПИР, ПСД | 4 | 4 |  |  |  |
| 2.3. |  | 3. Закольцовка существующих 3-х водозаборных скважин в с. Нелей. | шт. | ПИР, ПСД | 3 | 3 |  |  |  |
| 2.4. |  | 4. Установка насосного оборудования на основных и резервных артезианских скважинах. | шт. | ПИР, ПСД | 7 | 7 |  |  |  |
| 2.5. |  | 5. Проведение противопожарных мероприятий: установка башен Рожновского, установка пожарных гидрантов. | шт. | ПИР, ПСД | 7 | 7 |  |  |  |
| 2.6. |  | 6. Обеспечение вводов водопровода в жилой сектор и к потребителям –юридическим лицам. | % | ПИР, ПСД | 100 | 100 |  |  |  |
| 3. |  | Техническое перевооружение производственного объекта системы теплоснабжения | шт |  | 1 | 1 |  |  |  |

# 3.11.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 11

Для достижения целей Подпрограммы 11 принятие нормативных правовых актов не требуется.

# 3.11.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 11

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 11 финансируется за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 42.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 11 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 43.

# Таблица 42. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 11

за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Всего | «Модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Отдел капитального строительства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» | 97298200,00 | 198724457,60 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |
| Основное мероприятие 11.1 | «Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Отдел капитального строительства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» | 97298200,00 | 188724457,60 | 315058749,73 |  |  |  | 601081407,33 |
| Основное мероприятие 11.2 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Отдел капитального строительства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» |  |  | 6950508,73 |  |  |  | 6950508,73 |
| Основное мероприятие 11.3 | Реконструкция, кап.ремонт, ремонт и техническое перевооружение систем теплоснабжения | Отдел капитального строительства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» |  | 10000000,00 |  |  |  |  | 10 000 000,00 |

# Таблица 43. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 11  за счет средств финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирова ния | Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограм ма 11 | «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 97298200,00 | 198724457,60 |  | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |  |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них: | 520200,00 | 12501957,60 |  | 9476665,46 |  |  |  | 22498823,06 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 6835000,00 |  | 96279500,00 | 134306981,01 |  |  |  | 237421481,01 |  |
|  |  | средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий» | 89943000,00 |  | 89943000,00 | 178225611,99 |  |  |  | 358111611,99 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реконструкция водопроводных сетей на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего | 97298200,00 | 188724457,60 |  | 315058749,73 |  |  |  | 601081447,33 |  |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 520200,00 | 2501957,60 |  | 2526156,73 |  |  |  | 5548314,33 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 6835000,00 |  | 96279500,00 | 134306981,01 |  |  |  | 237421481,01 |  |
|  |  | средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий» | 89943000,00 |  | 89943000,00 | 178225611,99 |  |  |  | 358111611,99 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 6950508,73 |  |  |  | 6950508,73 |  |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета из них: |  |  | 274638,40 |  |  |  |  | 10 000 000,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  |  | 27177200,00 | 322009258,46 |  |  |  | 618031916,06 |  |
|  |  | средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий» |  |  | 25431000,00 | 9476665,46 |  |  |  | 22498823,06 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт канализационных сетей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего |  |  |  | 134306981,01 |  |  |  | 237421481,01 |  |
| Основное мероприятие 3 | Реконструкция, кап.ремонт, ремонт и техническое перевооружение систем теплоснабжения | Всего |  |  | 10 000 000,00 | 178225611,99 |  |  |  | 358111611,99 |  |

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм».

# 3.11. Подпрограмма 12 «Увеличение доли автопарка коммунальной техники»

# (далее-Подпрограмма 12)

# 3.11.1 Паспорт Подпрограммы 12

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 12 | Отдел коммунального и городского хозяйства администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 12 | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| Цели Подпрограммы 12 | 1. Повышение уровня благоустройства округа 2. Повышения качества предоставления услуг ЖКХ |  |
| Задачи Подпрограмы 12 | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры населения муниципального округа. 2. Повышение обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 12 | Подпрограмма 12 реализуется в течение 20266-2028 годов |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 12 за счет средств местного бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Общий объем финансирования Подпрограммы 12 составляет 3 405 600,00 рублей в числе по годам: |  |
|  | 2026 | 350 900,00 |
|  | 2027 | 2 282 800,00 |
|  | 2028 | 842 100,00 |
|  | из них: 1. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках государственной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016 годы» из них: - Средства областного бюджета: 2026 - 280 700,00 рублей - - 1 122 800,00 рублей - – 842 100,00 рублей - Средства местного бюджета: 2026 – 70 200,00 рублей 2027 – 1 160 000,00 рублей |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 12 | По итогам реализации Подпрограммы 12 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы: Наименование индикаторов целей Программы; Единицы измерения индикаторов достижения целей; По окончании реализации Программы. Увеличение количество строительно-дорожной и коммунальной техники; ед; 1. Непосредственные результаты: 1. Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники |
| 3.11.2. Текстовая часть Подпрограммы 12 3.11.2.1. Характеристика текущего состояния Экологическое состояние немалого числа современных городов ухудшается с катастрофической скоростью. Причем серьезным фактором является несвоевременная уборка территорий, тогда как использование разного рода дорожно-коммунальной техники дает возможность проводить обслуживание городов на высоком уровне. Машины коммунального хозяйства могут использоваться для уборки и санитарной очистки территорий. Немаловажно и то, что такая техника выполняет всю работу качественно и за короткое время, причем на большой площади с разными типами покрытия. Важно понимать, что справиться с поддержанием порядка в городах одними человеческими усилиями практически нереально. Одна единица дорожно-коммунальной техники легко замещает 20–30 работников, а это экономия и временных, и финансовых ресурсов. Иными словами, машинам отводится основная роль в сохранении ритма жизни больших городов. Муниципальная техника выполняет такие задачи, как очистка канализаций, уборка территорий, освобождение их от снега, вывоз мусора, уход за газонами, увлажнение дорог летом, призванное прибить пыль и сделать город чище в это время года. Кроме того, к дорожно-коммунальной технике относятся и машины, производящие ремонтные работы и выезжающие в случае аварийных ситуаций, то есть постоянно находящиеся в состоянии полной готовности. Если такая техника, как снегоуборочная либо поливальная, хорошо известна, то ремонтно-аварийные машины встречаются нам редко. 3.11.2.2.Цели и задачи Подпрограммы 12 Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели — повышение качества жизни населения муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1. Повышение уровня благоустройства округа 2. Повышения качества предоставления услуг ЖКХ 3.11.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 12 Подпрограмма 12 реализуется в период 2026-2028 годов в один этап. 3.11.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 12 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 12 представлен в таблице 44. |  |  |

12

## Таблица 44. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 12

| № п / п | Наименование мероприяти я | Категория расходов (кап.вл ожения, НИОКР и прочи е расхо ды) | Сроки выпол нен ия | Исполните ли мероприят ий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| Цель подпрограммы 12: . Повышение уровня благоустройства округа и повышения качества предоставления услуг ЖКХ |  |  |  |  | 350900,00 | 2282800,00 | 842100,00 | 3475800,00 |
| Подпрограмма 12 «Увеличение доли автопарка коммунальной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача . Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры населения муниципального округа и обеспеченности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями, уровня благоустройства жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 12.1. «Расходы по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях |  | прочие расхо ды | 2026- 2028 | администрация | 350900,00 | 2282800,00 | 842100,00 | 3475800,00 |

## 3.11.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 11

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 11 представлены в таблице 30.

## Таблица 45 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 11

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата |  | Ед.измер ения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индикатор |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение количество строительно-дорожной и коммунальной техники | ед | 1 |  |  |
| 2. Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники | ед | 1 |  |  |

# 3.11.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 12

Для достижения целей Подпрограммы 12 принятие нормативных правовых актов не требуется.

# 3.11.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 12

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 12 финансируется за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 31.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 12 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 46.

# Таблица 46. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 12

за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

| Статус | Наименование | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы местного бюджета по годам (руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Всего | «Увеличение доли автопарка коммунальной техники» | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  | 2282800,00 | 1122800,00 | 3405600,00 |
| Основное мероприятие 12 | ««Расходы по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях» | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  | 2282800,00 | 1122800,00 | 3405600,00 |

# Таблица 47. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 12  за счет средств финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирова ния | Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Подпрограм ма 12 | «Увеличение доли автопарка коммунальной техники» | Всего, из них: |  | 2282800,00 | 1122800,00 | 3405600,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 1122800,00 | 1122800,00 | 2245600,00 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 1 160 000,00 |  | 1 160 000,00 |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях Нижегородской области» | Всего из них: |  | 2282800,00 | 1122800,00 | 3405600,00 |  |
|  |  | средства областного бюджета |  | 1122800,00 | 1122800,00 | 2245600,00 |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 1 160 000,00 |  | 1 160 000,00 |  |

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм».