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Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________                                                                                                            № _____
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 29.10.2014 № 1108
Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 29.10.2014 № 1108 (в ред. от 17.12.2015 № 1213, от 29.12.2015 № 1291, 15.04.2016 № 383, 21.03.2017 № 243, от 07.06.2017 № 559, от 11.08.2017 № 806, от 20.12.2017 № 1384, от 28.12.2017 № 1440, от 27.04.2018 № 534, от 14.08.2018 № 951, от 24.12.2018 № 1503, от 29.04.2019 № 627, от 03.06.2019 № 746, от 23.08.2019 № 1022, от 18.09.2019 № 1110, от 15.10.2019 № 1196, от 25.12.2019 № 1521, от 24.01.2020 № 75, от 06.04.2020 № 391, от 15.05.2020 № 525, от 16.07.2020 № 726, от 16.09.2020 № 931, от 29.12.2020 № 1421, от 28.05.2021 № 449, от 18.01.2022 № 14, от 24.02.2022 № 180, от 11.07.2022 № 722, от 01.11.2022 № 1235, от 30.11.2022 № 1398, от 28.12.2022 № 1557, от 19.01.2023 № 53, от 15.03.2023 № 264, от 27.04.2023 № 544, от 26.12.2023 № 1659, от 24.01.2024 №81, от 12.03.2024 № 287, от 04.07.2024 № 769, от 09.10.2024 № 1092, 20.12.2024 № 1385,  от 13.02.2025 № 103, от 23.04.2025 № 308, от 30.12.2025 № 1107, от 22.06.2026 № 456) (далее – Программа), изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава местного самоуправления
Е.А.Лебеднова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального округа город Первомайск

Нижегородской области

______________ № ________
«УТВЕРЖДЕНА
    постановлением администрации

                                                                                    городского округа г. Первомайск 

        Нижегородской области

     от 29.10.2014  № 1108 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области»

(далее – Программа)
1.ПАСПОРТ программы   
	1.Муниципальный   заказчик-координатор Программы                           
	Отдел коммунального и городского хозяйства администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

	2.Соисполнители Программы                                                  
	Муниципальное предприятие муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее – МП «Радуга»)

Муниципальное автономное учреждение муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МАУ «Благоустройство»)

	3. Цели Программы        
	Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности

	4. Задачи Программы 


	1. Повышение уровня экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду 

2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

	5. Этапы и сроки реализации Программы 
	2015-2028 годы

Программа реализуется в один этап

	6. Объемы бюджетных  ассигнований Программы  за  счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет)                                    
	Общий объем финансирования программы составляет 56 363 564,37 рублей, в том числе по годам:

	
	2015
	    657 700,00

	
	2016
	    536 903,00

	
	2017
	 1 908 515,68

	
	2018
	    481 500,00

	
	2019
	 4 392 527,00

	
	2020
	17 134 776,15

	
	2021
	    60 000,00

	
	2022
	  4 687 627,68

	
	2023
	  8 296 122,40

	
	2024
	10 712 001,42

	
	2025
	     972 465,56

	
	2026
	  4 054 478,11

	
	2027
	  2 468 947,37

	
	2028
	
0,00

	
	из них:

. Субсидии областного бюджета – 45 868 527,48 руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 4 064 000,00 руб.

2020  год – 16 227 806,84 руб.

2021  год –             0,00 руб.

2022 год – 3 274 820,64 рублей

2023 год – 7  364 000,00  рублей

2024 год – 8 464 900,00 рублей

2025 год – 1 782 000,00 рублей

2026 год – 2 345 500,00 рублей
2027 год – 2 345 500,00 рублей
Субсидии федерального бюджета – 689295,43 в том числе по годам: 2022 год – 689295,43

	7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	По окончании  реализации мероприятий Программы

будут достигнуты следующие значения индикатора:

- увеличение количества бункеров объемом к уровню 2013 г -43,7%

- Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопачсности, приведенных в безопасное техническое состояние-50%;

- Доля созданных (обустроенных) контейнерных площадок от запланированных- 100%

- Доля приобретенных контейнеров от запланированных - 100%;

- Уменьшение несанкционированных свалок на 100%.

Показатели непосредственных результатов:

- количество приобретенных бункеров объемом 8 куб.м.-18 ед.

- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние увеличится на 1 шт.

- Увеличение количество обустроенных контейнерных площадок на 167 ед.

- количество приобретенных контейнеров, бункеров увеличится на 145 ед;

- Уменьшение несанкционированных свалок на 53 ед.



	2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния 

Одной из главных задач на современном этапе развития России является формирование системы мер по обеспечению устойчивого развития, базирующихся на разработке и внедрении новых и максимальном использовании имеющихся экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий. При этом особое внимание уделяется созданию правовых, организационных и экономических условий экологической переориентации экономики, социальной сферы и систем жизнеобеспечения в соответствии с требованиями рационального использования всех видов ресурсов, сохранения и улучшения состояния окружающей среды и природных комплексов.

Вместе с тем, существуют и экологические проблемы. Так, для муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, как и практически для всех регионов России характерно интенсивное использование природных ресурсов, увеличение и накопление  отходов производства и потребления, которые  способствуют возрастанию экологической напряженности.

Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей ее качества.

Основными  экологическими проблемами для муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в настоящее время являются:

   - ухудшение качества атмосферного воздуха в крупных населенных пунктах, в том числе в результате роста количества автотранспорта, не отвечающего современным экологическим требованиям;

       - увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки и утилизации;

  - увеличение вредного влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения;

- изношенность технологического оборудования предприятий, магистральных трубопроводов и другого, приводящая к возникновению потенциально опасных ситуаций с нанесением вреда окружающей среде;

Отдельной проблемой является низкая эффективность организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и, в большинстве случаев, их сортировки, что приводит к загрязнению земель несанкционированными свалками. 

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и  повышение уровня экологической безопасности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Повышение уровня экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду

- снижения уровня риска воздействия опасных объектов на окружающую среду и здоровье населения региона. 

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

   Срок реализации мероприятий Программы - с 2015 по 2028 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий программы

       Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области» представлен в таблице 1.


                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы     

	№ п/п
	Наименование мероприятия


	Категория расходов 
	Сроки выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) (тыс. руб.)

	Цель Программы: обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и  повышение уровня экологической безопасности на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	
	657700,00
	536903,00
	1908515,68
	481500,00
	4392527,00
	17134776,15
	60000,00
	4687627,68
	8296122,40
	10712001,42
	972465,56
	4054478,11
	2468947,37
	0,00
	56363564,37

	1.
	Возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области из них:
	Прочие расходы
	2015-2021
	МП «Радуга»


	360000,00
	411903,00
	1709206,46
	481500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	2962609,46

	2.
	Участие в работе областных семинаров и совещаниях по природоохранной деятельности
	Прочие расходы
	2017
	Администрация МП «Радуга» 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
	
	2015-2024
	МП «Радуга»
МАУ «Благоустройство»
	297700,00
	125000,00
	-
	0,00
	0,00
	616312,11
	0,00
	00,00
	0,000
	474517,00
	525000,00
	152808,00
	
	
	2191337,11

	4.
	Рекультивация свалки ТКО, расположенной по адресу: в 1 км. в восточной части от г.Первомайск, вдоль автодороги Первомайск-Лукоянов»
	Прочие расходы
	2019-2021
	Администрация 
	
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Прочие расходы
	2019-2028
	Администрация 
	
	
	
	
	726000,00
	
	
	2896100,00
	463622,40
	559967,76
	2530630,00
	1182378,00
	0,00
	
	8358698,16

	6.
	Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
	Прочие расходы
	2019-2028
	Администрация 
	
	
	
	
	3666527,00
	1299314,04
	
	1701527,68
	7782500,00
	5654400,00
	0,00
	2481292,11
	24689457,37
	
	25054508,20

	7.
	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
	Прочие расходы
	2020
	Администрация 
	
	
	199309,22
	
	
	15219150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	15418459,22

	8
	Выполнение работ, проектированию мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработка лесохозяйственного регламента
	Прочие расходы
	2021-2022
	Администрация 
	
	
	
	
	
	
	60000,00
	90000,00
	50000,00
	
	
	
	
	
	200000,00

	9
	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов 
	Прочие расходы
	2021-2023
	Администрация 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4023116,66
	
	
	
	
	4023116,66

	10
	Компенсационное озеленение на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области  
	Прочие расходы
	2021-2026
	Администрация 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	238000,00
	
	
	238000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы представлены в таблице 2.

«Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
	№
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед.

измерения
	Значение индикатора/ непосредственного результата

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего:

	Программа «Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области»

	Непосредственный результат

	1
	Количество приобретенных бункеров объемом  8 куб. м.
	единиц
	-
	-
	13
	5
	0
	0
	0
	0
	
	4
	39
	
	
	
	
	
	61

	2
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	3
	Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок, из них:
	единиц
	
	
	
	
	
	
	50
	18
	
	9
	38
	58
	0
	19
	19
	
	211

	3.1.
	приобретение модулей без бетонного пола на контейнерных площадках
	единиц
	
	
	
	
	
	
	99
	24
	
	9
	56
	54
	0
	0
	3
	
	245

	3.2.
	приобретение контейнерных площадок с бетонным полом
	едениц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	4


	
	
	
	
	7

	4
	Количество приобретенных контейнеров, бункеров увеличится 
	единиц
	
	
	
	
	
	
	85
	20
	
	45
	0
	44
	0
	0
	60
	
	254

	4.1.
	Контейнеров для раздельного сбора отходов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	45
	
	
	
	
	
	
	60

	4.2.
	Контейнеров для смешанного сбора отходов ( зеленые)
	единиц
	
	
	
	
	
	
	70
	20
	
	
	
	44
	0
	
	60
	
	134

	5
	Уменьшение несанкционированных свалок
	единиц
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	30
	5
	
	1
	1
	
	
	59

	6
	Количество приобретенной специализированной техники для переработки древесных отходов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	6.1
	Объем вторичного использования(утилизации) переработанных на специализированной технике древесных отходов
	куб.м/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Индикаторы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Увеличение количества бункеров к уровню 2013 г.
	%
	-
	-
	13,8
	29,9
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,7

	2
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	%
	
	
	
	
	
	
	
	50
	0
	
	
	
	
	
	
	
	50

	3
	Доля созданных(обустроенных) контейнерных площадок от запланированных
	%
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	100

	4
	Доля приобретенных контейнеров от запланированных 
	%
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	100

	5
	Уменьшение несанкционированных свалок
	%
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	100
	
	100
	100
	100
	
	
	100


2.6. Меры правового регулирования Программы
Для достижения целей программы принятие нормативных правовых актов не требуется

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск отражено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию  программы за счет всех источников отражена в таблице 4.

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации 

Программы за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск 

Нижегородской области
	Статус
	Наименование
	Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители
	Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	Программа «Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск  Нижегородской области» 
	Всего
	657700,00
	536903,00
	1908515,68
	481500,00
	4392527,00
	17134776,15
	60000,00
	4687627,68
	8296122,40
	10712001,42
	972465,56
	4054478,11
	2468947,37
	0,00
	56363564,37

	
	администрация 
	657700,00
	536903,00
	1908515,68
	481500,00
	4392527,00
	16915626,15
	60000,00
	4687627,68
	8296122,40
	10712001,42
	972465,56
	4054478,11
	2468947,37
	0,00
	56363564,37

	мероприятие 1
	Возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
	МП «Радуга»


	360000,00
	411903,00
	1709206,46
	481500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2962609,46

	мероприятие 2
	Участие в работе областных семинаров и совещаниях по природоохранной деятельности
	Администрация 
 МП «Радуга» 
	
	
	
	-
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	мероприятие 3
	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
	МП «Радуга»


	297700,00
	125000,00
	-
	-
	0,00
	616312,11
	0,00
	0,00
	0,00
	474517,00
	525000,00
	152808,00
	
	
	2191337,11

	Мероприятие 4.
	Рекультивация свалки ТКО, расположенной по адресу: в 1 км, в восточной части от г.Первомайск, вдоль автодороги Первомайск-Лукоянов
	Администрация 


	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	Мероприятие 5
	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	администрация 
	
	
	
	
	726000,00
	
	
	2896100,00
	463622,40
	559967,76
	447465,56
	1182378,00
	0,00
	
	8358698,16

	Мероприятие 6
	Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
	администрация 
	
	
	
	
	3666527,00
	1299314,04
	
	1701527,68
	7782500,00
	5654400,00
	0,00
	2481292,11
	2468947,37
	
	25054508,20

	Мероприятие 7
	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
	администрация 
	
	
	199309,22
	
	
	15219150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	15418459,22

	Мероприятие 8.
	Выполнение работ, проектированию мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработка лесохозяйственного регламента
	администрация 
	
	
	
	
	
	
	60000,00
	90000,00
	50000,00
	
	
	
	
	
	200000,00

	Мероприятие 9.
	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов
	администрация 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4023116,66
	
	
	
	
	4023116,66

	Мероприятие 10
	Компенсационное озеленение на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
	администрация 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	238000,00
	
	
	238000,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	Статус
	Наименование
	Источники финансирования
	Оценка расходов, в тыс.руб., по годам:

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Программа
	«Охрана окружающей среды в муниципальном округе город Первомайск  Нижегородской области»
	Всего из них:
	657700,00
	536903,0
	1908515,68
	481500,00
	4392527,00
	17134776,15
	60000,00
	4687627,68
	8296122,40
	10712001,42
	972465,56
	4054478,11
	2468947,37
	
	56363564,37

	
	
	средства местного бюджета
	657700,00
	536903,0
	1908515,68
	481500,00
	328527,00
	906969,31
	60000,00
	723511,61
	932122,40
	2262201,42
	972465,56
	1708970,11
	123447,37
	
	11602833,46

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	4064000,00
	16227806,84
	
	3274820,64
	7364000,00
	8449800,00
	0,00
	2345500,00
	2345500,00
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	689295,43
	
	0,00
	
	
	
	
	689295,43

	
	
	Иные меж бюджетные трансферты областного бюджета на приобретение контейнеров и (или) бункеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятие 1
	Возмещение затрат связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области из них:
	Всего
	360000,00
	411903,00
	1709206,46
	481500,00
	0,00
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2962609,46

	
	
	в т.ч. расходы местного бюджета
	360000,00
	411903,00
	1709206,46
	481500,00
	0,00
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2962609,46

	мероприятие 2
	Участие в работе областных семинаров и совещаниях по природоохранной деятельности
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. расходы местного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятие 3
	Осуществление прочих мероприятий по благоустройству
	Всего
	297700,00
	125000,00
	-
	0,00
	0,00
	616312,11
	0,00
	0,00
	0,00
	474517,00
	525000,00
	152808,00
	
	
	2191337,11

	
	
	в т.ч. расходы местного бюджета
	297700,00
	125000,00
	-
	0,00
	0,00
	616312,11
	0,00
	0,00
	0,00
	474517,00
	525000,00
	152808,00
	
	
	2191337,11

	Мероприятие 4
	Рекультивация свалки ТКО, расположенной по адресу: в 1 км. в восточной части от г.Первомайск, вдоль автодороги Первомайск -Лукоянов 
	Всего из них:
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	в.т.ч. расходы местного бюджета
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	Мероприятие 5
	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Всего из них:
	
	
	
	
	726000,00
	
	
	2896100,00
	463622,40
	559967,76
	447465,56
	1182378,00
	0,00
	
	6272533,72

	
	
	средства местного бюджета
	
	
	
	
	145200,00
	
	
	582900,00
	463622,40
	559967,76
	447465,56
	1182378,00
	0,00
	
	33891533,72

	
	
	Субсидии областного бюджета
	
	
	
	
	580800,00
	
	
	2313200,00
	
	
	0,00
	
	
	
	2894000,00

	Мероприятие 6
	Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
	Всего из них:
	
	
	
	
	3666527,00
	1299314,04
	
	1701527,68
	7782500,00
	5654400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	20104268,72

	
	
	средства местного бюджета
	
	
	
	
	183327,00
	71507,20
	
	50611,61
	418500,00
	284600,00
	0,00
	2481292,11
	2468947,37
	
	25054508,20

	
	
	Субсидии областного бюджета
	
	
	
	
	3483200,00
	1227806,84
	
	961620,64
	7364000,00
	5369800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	18406427,48

	
	
	Субсидии федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	689295,43
	
	
	
	
	
	
	689295,43

	
	
	Иные межбюджетные трансферты областного бюджета на приобретение контейнеров и (или) и и (или)бункеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 7.
	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства
	Всего из них:
	
	
	199309,22
	
	
	15219150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	15418459,22

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	150000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	150000,00

	Мероприятие 8
	Выполнение работ, проектированию мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработка лесохозяйственного регламента
	Всего из них:
	
	
	
	
	
	
	60000,00
	90000,00
	50000,00
	
	
	
	
	
	200000,00

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 9
	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов
	Всего из них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4023116,66
	
	
	
	
	4043333,33

	
	
	бюджет мог Первомайск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	943116,66
	
	
	
	
	943116,66

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3080000,00
	
	
	
	
	3080000,00

	Мероприятие 10
	Компенсационное озеленение на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
	Всего 
из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	238000,00
	
	
	238000,00

	
	
	бюджет мог Первомайск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	238000,00
	
	
	238000,00

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.8. Анализ рисков реализации Программы
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Программой;

- изменение федерального законодательства.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски успешной реализации Программы:

- риск низкой эффективности реализации мероприятий Программы и не достижения запланированных результатов ее выполнения. Данный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных решений и получаемых результатов;

- риск дублирования и несогласованности выполнения работ в рамках Программы и других программ и проектов внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области. 

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и непосредственных результатов.
».
______________________ 

