|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 31.07.2024 № 850 в ред. постановлений администрации городского округа город Первомайск от 03.10.2024 № 1065 от 08.11.2024 № 1212 от 26.12.2024 № 1417 от 24.02.2025 № 129 от 17.09.2025 № 709 от 12.11.2025 № 898 от 23.12.2025 № 1062 от 26.02.2026 № 132 |
| --- | --- |

# Муниципальная адресная программа

# «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

# на 2024 -2030 годы»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | # Муниципальная адресная программа # «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на 2024 -2030 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ); Постановление Правительства Нижегородской области от 15.03.2024 № 109 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 04 июля 2024 года № 399. |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее – Администрация). |  |  |  |
| Соисполнители программы | отсутствуют |  |  |  |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |  |  |  |
| Цели Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. и до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы. 5. Развитие жилищного строительства. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2024 – 2030 годы, в том числе: 1 этап 2024 - 2026 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) в 2024 году); 2 этап 2026 - 2028 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд в 2026 - 2027 годах); 3 этап 2028 - 2029 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд в 2028 году); 4 этап 2029 - 2030 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд в 2029 году) |  |  |  |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 408 674 408,68 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда– 85 382 391,45 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 306 595 416,36 руб.; средства бюджета муниципального округа город Первомайск – 16 696 600,87 руб., в т.ч.: - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 16 136 600,87 руб. - обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда - 0,00 руб., - обеспечение финансирования превышения стоимости приобретения (строительства) одного квадратного метра благоустроенных жилых помещений в рамках заключенных муниципальных контрактов над стоимостью квадратного метра, установленной Региональной программой - 0,00 руб. - определение стоимости изымаемых у собственников жилых помещений – 220 000,00 руб. - техническое обследование жилых домов - 340 000,00 руб. |  |  |  |
|  | 1. Финансирование 1 этапа мероприятий Программы |  |  |  |
|  |  | Всего, руб. | В т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Общий объем финансирования 1 этапа мероприятий Программы, в т.ч. за счёт средств: | 38 499 468,89 | 7 732 061,00 | 30 467 407,89 | 300 000,00 |
|  | Фонда | 17 092 532,83 | 3 599 061,32 | 13 493 471,51 | 0,00 |
|  | областного бюджета | 19 804 589,25 | 3 817 099,69 | 15 987 489,56 | 0,00 |
|  | бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, в т.ч.: | 1 602 346,81 | 315 899,99 | 986 446,82 | 300 000,00 |
|  | обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1 042 346,81 | 200 899,99 | 841 446,82 | 0,00 |
|  | определение стоимости изымаемых у собственников жилых помещений | 220 000,00 | 115 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
|  | техническое обследование жилых домов | 340 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 300 000,00 |
|  | - Прогнозное финансирование 2 этапа мероприятий Программы |  |  |  |  |
|  |  | Всего, руб. | В т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Общий объем финансирования 2 этапа мероприятий Программы, в т.ч. за счёт средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Прогнозное Финансирование 3 этапа мероприятий Программы |  |  |  |  |
|  |  | Всего, руб. | В т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Общий объем финансирования 3 этапа мероприятий Программы, в т.ч. за счёт средств: | 370 174 939,79 | 0,00 | 370 174 939,79 | 0,00 |
|  | Фонда | 68 289 858,62 | 0,00 | 68 289 858,62 | 0,00 |
|  | областного бюджета | 286 790 827,11 | 0,00 | 286 790 827,11 | 0,00 |
|  | бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, в т.ч.: | 15 094 254,06 | 0,00 | 15 094 254,06 | 0,00 |
|  | обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 15 094 254,06 | 0,00 | 15 094 254,06 | 0,00 |
|  | - Прогнозное финансирование 4 этапа мероприятий Программы |  |  |  |  |
|  |  | Всего, руб. | В т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  | Общий объем финансирования 4 этапа мероприятий Программы, в т.ч. за счёт средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Конечные результаты реализации Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. Цифровые данные по показателям выполнения Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе |  |  |  |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области. |  |  |  |

- Текстовая часть муниципальной программы

  - Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

Одним из приоритетов жилищной политики, как на уровне Российской Федерации, так и в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области, является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам муниципального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

  - Цели, задачи

Цель программы - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. и до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

5. Развитие жилищного строительства.

  - Критерии отбора аварийных домов на территории муниципального округа город Первомайск Нижегородской области для расселения в рамках Программы, распределение аварийных многоквартирных домов между этапами Программы

Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и сведения, о которых содержатся в Реестре аварийных многоквартирных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется министерством строительства Нижегородской области исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда, при этом исполнение мероприятий по расселению граждан приходится не позднее даты завершения этапа Программы, в котором многоквартирный дом подлежит расселению (данные сведения вносятся в Программу исходя из очередности дат проведения заседаний межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих муниципальных образований);

- которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня Программы осуществляется в четыре этапа в том числе:

- первый этап - с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г.;

- второй этап - с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2028 г.;

- третий этап - с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2029 г.;

- четвертый этап - с 1 января 2029 г. по 31 декабря 2030 г.

  - Перечень основных мероприятий Программы

Администрация муниципального округа город Первомайск в рамках реализации Программы осуществляет:

1. Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки (в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ), указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки (в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ), указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

3. Строительство многоквартирных домов, а также домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на праве постоянного (бессрочного) пользования исключительно государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным для строительства таких домов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 39.9 и о передаче земельного участка на праве безвозмездного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ.

5. Предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату (в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ) расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от 25 до 100 процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 846 «Об определении случаев предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории (далее также – КРТ) жилой застройки в размере от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения».

6. Предоставление субсидии юридическому лицу, созданному субъектом Российской Федерации и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в пункте 5 настоящего раздела, в размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, из которых осуществлено переселение граждан, включенных в решение о КРТ жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра.

7. Приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан. При этом за счет финансовой поддержки за счет средств Фонда может оплачиваться часть стоимости проведения работ в указанных целях, не превышающая величину, рассчитанную как произведение общей площади жилого помещения на 25 процентов нормативной стоимости квадратного метра.

Администрация по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения, предоставляет гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация о выбранных (планируемых) в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

  - Предоставление субсидий из бюджетов других уровней

и внебюджетных источников

В рамках Программы муниципальному округу город Первомайск предоставляются следующие виды субсидий:

1) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - средства Фонда);

2) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Жилищным кодексом Российской Федерации, в части обеспечения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования.

Условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов:

- осуществление учета сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ais.reformagkh.ru (далее – Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 21 апреля 2020 г. № 36/од (далее – Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствие уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

- представление в Министерство сведений (уточненные сведения) об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2022 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- заключение соглашения о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Перечень

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| № п/п | Наименова ние муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода дома в эксплуата цию |  | Дата призна ния многоквартирного дома аварий ным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Но мер эта па | КЧС, суд, РЗТ | Пло щадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год |  | дата | площадь, кв.м | количество человек | количество семей | дата |  |  | кв. м | Площадь земельного участка | кадастровый но мер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| муниципальный округ город Первомайск |  |  | х | х | х |  | х | х | 2764,10 | 87 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Первомайск | г. Первомайск, пер. Димитрова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1954 | 20.04.2020 | 401,70 | 15 | 8 | 31.12.2029 | 3 |  | 260,6 | 977,00 | 52:56:0600002:2219 |  |
| 2 | г. Первомайск | г. Первомайск, пер. Димитрова, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1956 | 20.04.2020 | 407,70 | 10 | 8 | 31.12.2029 | 3 |  | 491,1 | 879,00 | 52:56:0600002:2234 |  |
| 3 | г. Первомайск | г. Первомайск, пер. 1-Клубный, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1977 | 20.04.2020 | 88,20 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 3 |  | 135,6 | 967,00 | 52:56:0600001:3585 |  |
| 4 | рп. Сатис | г. Первомайск, рп. Сатис, ул. Кирова, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1901 | 20.04.2020 | 61,20 | 1 | 1 | 31.12.2024 | этап 1.2 | КЧС | 156,4 | 413,00 | 52:56:0500001:2396 |  |
| 5 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Гагарина, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1934 | 20.04.2020 | 206,20 | 7 | 5 | 31.12.2029 | 3 |  | 324,3 | 752,00 | 52:56:0600001:5045 |  |
| 6 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Дзержинского, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1948 | 20.04.2020 | 213,40 | 9 | 6 | 31.12.2029 | 3 |  | 335,0 | 812,00 | 52:56:0600002:620 |  |
| 7 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Ломоносова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1960 | 20.04.2020 | 112,80 | 3 | 2 | 31.12.2026 | этап 1.3 | КЧС | 309,2 | 1010,00 | 52:56:0600002:2322 |  |
| 8 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Морозова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1989 | 20.04.2020 | 111,80 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 3 |  | 186,9 | 970,00 | 52:56:0600002:2314 |  |
| 9 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Октябрьская, д. 9а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1939 | 20.04.2020 | 140,00 | 3 | 3 | 31.12.2029 | 3 |  | 146,4 | 519,00 | 52:56:0600001:3620 |  |
| 10 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Чкалова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1938 | 20.04.2020 | 148,60 | 4 | 4 | 31.12.2029 | 3 |  | 255,9 | 679,00 | 52:56:0600002:2249 |  |
| 11 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Энгельса, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1950 | 20.04.2020 | 88,80 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 3 |  | 116,7 | 730,00 | 52:56:0600001:3318 |  |
| 12 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Энгельса, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1962 | 20.04.2020 | 126,90 | 4 | 4 | 31.12.2029 | 3 |  | 215,4 | 861,00 | 52:56:0600001:3323 |  |
| 13 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Энгельса, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1960 | 20.04.2020 | 192,00 | 11 | 4 | 31.12.2029 | 3 |  | 261,2 | 868,00 | 52:56:0600001:3320 |  |
| 14 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Энгельса, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1948 | 20.04.2020 | 131,30 | 2 | 2 | 31.12.2026 | Этап 1.3 | КЧС | 190,0 | 702,00 | 52:56:0600001:3305 |  |
| 15 | рп. Сатис | г. Первомайск, рп. Сатис, пер. Садовый, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1967 | 16.12.2021 | 152,10 | 5 | 4 | 31.12.2024 | Этап 1.2 | КЧС | 254,6 | 442,00 | 52:56:0500001:2410 |  |
| 16 | г. Первомайск | г. Первомайск, ул. Октябрьская, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет |  | 1946 | 19.09.2022 | 181,4 | 5 | 4 | 31.12.2026 | этап 1.3 | КЧС | 247,9 | 746,00 | 52:56:0600004:2019 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., по способам переселения

| № п/п | Наименование | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | Приведение жи-лых по-ме-ще-ний сво-бод-ного жи-лищ-ного фон-да в со-стоя-ние, при-год-ное для по-сто-ян-ного про-жи-вания граждан | переселение в свободный жилищный фонд |  |  | строительство домов |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| Итого |  | 2764,10 | 408114408,68 | 599,50 | 599,50 | 35561881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2164,6 | 2164,6 | 372552527,68 | 0,00 | 0,00 | 2125,3 | 370 174 939,79 | 0,00 | 0,00 | 39,3 | 2377587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 1 этапу 2024 года (2024-2026 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 1.2. |  | 213,3 | 7617061,00 | 213,3 | 213,3 | 7617061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 1.3 |  | 425,5 | 30322407,89 | 386,2 | 386,2 | 27944820,00 |  |  |  |  |  |  | 39,3 | 39,3 | 2377587,89 |  |  |  |  |  |  | 39,3 | 2377587,89 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 2 этапу (этап 2027 года) (2026-2028 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 3 этапу (этап 2028) (2028-2029 г.г.) |  | 2125,3 | 370174939,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125,3 | 2125,3 | 370174939,79 |  |  | 2125,3 | 370 174 939,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 4 этапу (этап 2029) (2029-2030 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.

| № п/п | Наименование | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе |  | Всего: | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Муниципальная собственность | Собственность граждан |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого |  | 87 | 61 | 1 | 60 | 2764,10 | 39,30 | 2724,80 | 395 611 300,78 | 79 818 508,44 | 300 003 152,72 | 15 789 639,62 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 1 этапу (2024 - 2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 1.2. |  | 6 | 5 | 0 | 5 | 213,3 | 0,00 | 213,3 | 7 617 061,00 | 3 599 061,32 | 3 817 099,69 | 200 899,99 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 1.3. |  | 10 | 8 | 1 | 7 | 425,5 | 39,3 | 386,20 | 17 819 299,99 | 7 929 588,50 | 9 395 225,92 | 494 485,57 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 2 этапу (этап 2027) (2026 - 2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 3 этапу (этап 2028) (2028 - 2029 гг.) |  | 71 | 48 | 0 | 48 | 2125,3 | 0,0 | 2125,3 | 370 174 939,79 | 68 289 858,62 | 286 790 827,11 | 15 094 254,06 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 4 этапу (этап 2029) (2029 - 2030 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.

| № п/п | Наименование | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего подлежит переселению в 2024 – 2030 гг. |  | 213,3 | - | 425,5 | - | 2125,3 | - | - | 2582,7 | 6 | - | 5 | - | 71 | - | - | 82 |
| Всего по 1 этапу (2024 - 2026 гг.) |  | 213,3 | - | 425,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 1.1. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 1.2. |  | 213,3 | - | - | - | - | - | - | 213,3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Всего по этапу 1.3. |  | - | - | 425,5 | - | - | - | - | 244,1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Всего по 2 этапу (этап 2027) (2026 - 2028 гг.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по 3 этапу (этап 2028) (2028 - 2029 гг.) |  | - | - | - | - | 2 125,3 | - | - | 2 125,3 | - | - | - | - | 71 | - | - | 71 |
| Всего по 4 этапу (этап 2029) (2029 - 2030 гг.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |